1 priedas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATSAKINGI VYKDYTOJAI

2021-05-03

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Pagrindiniai numatyti darbai | Atsakingas vykdytojas | Papildomi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Didelės apimties projektai |  |  |  |  |
| 1. | I Dovilų karjero pritaikymas rekreacinei, turizmo ir sportinei veiklai | Pantoninio liepto su tramplynu įrengimas | Dovilų seniūnija | Dovilų seniūnija |
|  |  | Vaikų žaidimo komplekso įrenginiai |  | Sporto centras |
|  |  | Gimnastikos komplekso įrengimas |  | Sporto centras |
|  |  | Nendrių pjovimas |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |
|  |  | Krūmynų naikinimas |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |
|  |  | Suoliukų įrengimas (15 vnt.) |  | Dovilų seniūnija |
|  |  | Biotualeto įsigijimas |  | Dovilų seniūnija |
|  |  | Smėlio pirkimas, atvežimas, išstumdymas paplūdimio užpylimui, tinklinio aikštelei |  | Dovilų seniūnija/ Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |
| 2. | Kapstato ežero pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui | Pakrantės valymas(80mx35m) | Endriejavo seniūnija | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |
|  |  | Smėlio užvežimas (165kub/m) |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius /Endriejavo seniūnija |
|  |  | Smėlio išsklaidymas(16 val.) |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius /Endriejavo seniūnija |
|  |  | Paplūdimio suolų pagaminimas ir pastatymas 5 vnt. |  | Endriejavo seniūnija |
|  |  | Dumblo pakrovimas, nuvežimas 3 km atstumu (iki 1000 kub/m) |  | Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |
|  |  | Vaikų žaidimų aikštelės pagaminimas ir pastatymas paplūdimio zonoje |  | Sporto centras |
|  |  | Vaikų žaidimų aikštelės pagaminimas ir pastatymas stovyklavietės zonoje |  | Sporto centras |
|  |  | Pavėsinių su stalais stovyklavietėje pagaminimas ir pastatymas 2 vnt. |  | Endriejavo seniūnija |
|  |  | Stalų su suolais stovyklavietėje pagaminimas ir pastatymas (2 vnt.) |  | Endriejavo seniūnija |
|  |  | Daugiafunkcinis lauko treniruoklio gamyba ir pristatymas ir pastatymas |  | Sporto centras |
| 3. | Poilsio ir ramybės oazė prie giedančio fontano | Giedantis fontanas | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius/ Statybos ir infrastruktūros skyrius |
|  |  | Lengvos konstrukcijos amfiteatras |  |  |
|  |  | Žaidimų aikštelė |  |  |
|  |  | Sakuros |  |  |
|  |  | Aplinkos tvarkymo darbai |  |  |
| Mažos apimties projektai Klaipėdos rajone |  |  |  |  |
| 4. | Veiviržėnų miestelio viešosios erdvės sukūrimas „Veiviržėnų turgavietė“ | Tvora | Veiviržėnų seniūnija | Veiviržėnų seniūnija/ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  | Pavilionas / ,,pastogė" |  | Veiviržėnų seniūnija/ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  | Montavimo darbai |  | Veiviržėnų seniūnija/ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 5. | Šokančio fontano su apšvietimu įrengimas Vėžaičių miestelio tvenkinyje | Šokantis fontanas ir jo priedai (lempos, siurbliai, purkšukai, jungtys, pultas, montavimas ir kt.) | Statybos ir infrastruktūros skyrius | Statybos ir infrastruktūros skyrius |
| 6. | Lauko erdvių pritaikymas kultūrinei veiklai Kvietiniuose | Kupolinė estrada (plius elektros atvedimas) | Dauparų Kvietinių seniūnija | Statybos ir infrastruktūros skyrius (elektra); Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (sklypo formavimas) |
| 7. | Poilsio, sporto ir kito laisvalaikio vietos įrengimas Mazūriškių kaime | Žaidimo aikštelės čiuožyklos, sūpuoklės, karstyklės, suoliukai, treniruokliai ir kt. | Sporto centras | Sporto centras/ Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (sklypo formavimas) |
| 8. | Daugiafunkcis treniruoklis vaikams | Daugiafunkcinis treniruoklis vaikams | Sporto centras | Sporto centras/ Priekulės seniūnija |
| Mažos apimties projektai Gargždų mieste |  |  |  |  |
| 9. | Vandens gėrimo fontanėlio įrengimas Gargždų mieste | Vandens fontanėlis | Gargždų seniūnija | Gargždų seniūnija/ Statybos ir infrastruktūros skyrius |
|  |  | Įrengimo kaina |  |  |
|  |  | Dangos atstatymas |  |  |
| 10. | Gargždų mieste laisvalaikio praleidimo zona prie mažo tvenkinio | Tvenkinio valymo darbai | Gargždų seniūnija | Gargždų seniūnija/ Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius |

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                    								 Justas Ruškys

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas