PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-28

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

2021 – 2030 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2021 – 2030 metų programa (toliau - Programa) nustato ilgalaikį Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto plėtros tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo kriterijus, laukiamus rezultatus.

2. Programa parengta siekiant aprūpinti socialiniu būstu visus Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojus, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą ir įrašytiems į Savivaldybėje sudaromą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas).

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose vartojamas sąvokas:

3.1. Būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

3.2. Savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą.

3.3 Socialinis būstas – į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis. Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

3.4. Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui (ar kitam statiniui, jei gyvenamosios patalpos yra įrengtos kitos nei gyvenamosios paskirties pastate) priskirtame žemės sklype.

3.5. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

3.6. Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Klaipėdos rajono savivaldybės turimas savivaldybės būstas ir socialinis būstas yra nuomojamas Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas nustato būstų, įtrauktų į Klaipėdos rajono savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus, nuomos sąlygas ir tvarką.

5. Klaipėdos rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas vakarų Lietuvoje (toliau – Klaipėdos rajonas), suskirstytas į 11 seniūnijų, savivaldybės centras – Gargždų miestas. Klaipėdos rajone yra du miestai (Gargždai ir Priekulė), 7 miesteliai ir 302 kaimai.

6. Statistikos departamento duomenimis Klaipėdos rajone gyventojų skaičius kasmet didėja.

1 lentelė.

| Teritorija/ Metai | 2018 metai | 2019 metai | 2020 metai |
| --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | 2 801 501 | 2 792 209 | 2 794 207 |
| Klaipėdos apskritis | 317 358 | 318 693 | 320 599 |
| Klaipėdos rajono savivaldybė | 57 486 | 59 164 | 60 786 |

7. Savivaldybės administracijos duomenimis 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės būsto fondą sudarė 175 būstai: savivaldybės būstų fonde – 109 būstai, socialinio būsto fonde – 66 būstai. Tai sudaro 0,64 % nuo visų Klaipėdos rajone esančių registruotų būstų skaičiaus (27 383 būstai).

8. Savivaldybės būstai išsidėstęs visose vienuolikoje seniūnijų: Endriejavo sen. – 1 būstas, Vėžaičių ir Judrėnų sen. – po 2 būstus, Dauparų-Kvietinių sen. – 3 būstai, Agluonėnų sen. – 4 būstai, Sendvario sen. – 5 būstai,  Veiviržėnų sen. – 10 būstų, Kretingalės ir Dovilų sen. – po 16 būstų, Gargždų sen. – 22 būstai ir Priekulės sen. – 28 būstai.

9. Socialiniai būstai yra išsidėstę tik 8 seniūnijose: Kretingalės ir Vėžaičių sen. – po 1 būstą, Priekulės sen. – 2 būstai, Endriejavo sen. – 3 būstai, Dovilų sen. – 4 būstai, Veiviržėnų sen. – 6 būstai, Judrėnų sen. – 7 būstai, Gargždų sen. – 42 būstai.

9.1. Per ketverius metus socialinių būstų fondas padidėjo 20 būstu (851,2 kv. m.). Būstų pokytis pavaizduotas 2 lentelėje.

2 lentelė.

| Rodiklis/metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pokytis, procentai (2017-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socialinių būstų skaičius, vienetai | 46 | 58 | 62 | 66 | 43 |
| Socialinių būstų plotas, kvadratiniai metrai | 2009,4 | 2511 | 2743 | 2860,6 | 42 |

9.2. Informacija apie turimus socialinius būstus pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Seniūnija | Būsto plotas kv. m. | Kambarių skaičius būste | Būsto nuomos kaina Eur/mėn. | Centralizuotas vandentiekis | Centralizuotos buitinės nuotekos (kanalizacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovilų | 53,82 | 2 | 18,45 | Taip | Ne |
|  |  | 46,99 | 2 | 16,66 | Taip | Taip |
|  |  | 42,33 | 2 | 13,01 | Taip | Taip |
|  |  | 27,35 | 1 | 4,22 | Ne | Ne |
|  | Iš viso: | 170,49 | 4 | 52,34 |  |  |
| 2. | Endriejavo | 39,93 | 2 | 11,37 | Taip | VNŠ* |
|  |  | 39,59 | 2 | 11,84 | Taip | VNŠ |
|  |  | 29,75 | 1 | 8,47 | Taip | VNŠ |
|  | Iš viso: | 109,27 | 3 | 31,68 |  |  |
| 3. | Kretingalės | 39,38 | 1 | 18,94 | Ne | Ne |
|  | Iš viso: | 39,38 | 1 | 18,94 |  |  |
| 4. | Priekulės | 49,71 | 2 | 10,1 | Ne | Ne |
|  |  | 40,70 | 2 | 3,09 | Ne | Ne |
|  | Iš viso: | 90,41 | 2 | 13,19 |  |  |
| 5. | Veiviržėnų | 79,35 | 2 | 10,38 | Ne | Ne |
|  |  | 72,68 | 3 | 7,86 | Ne | Ne |
|  |  | 54,59 | 2 | 6,28 | Ne | Ne |
|  |  | 48,88 | 2 | 5,89 | Vietinis | VNŠ |
|  |  | 42,30 | 2 | 7,9 | Vietinis | VNŠ |
|  |  | 27,48 | 1 | 3,38 | Vietinis | VNŠ |
|  | Iš viso: | 325,28 | 6 | 41,69 |  |  |
| 6. | Vėžaičių | 45,49 | 2 | 19,8 | Taip | Taip |
|  | Iš viso: | 45,49 | 1 | 19,8 |  |  |
| 7. | Judrėnų | 69,60 | 3 | 7,61 | vietinis | VNŠ |
|  |  | 44,73 | 2 | 5,35 | vietinis | VNŠ |
|  |  | 44,73 | 2 | 5,35 | vietinis | VNŠ |
|  |  | 41,14 | 2 | 4,92 | vietinis | VNŠ |
|  |  | 41,14 | 2 | 3,94 | vietinis | VNŠ |
|  |  | 40,44 | 2 | 2,69 | Ne | Ne |
|  |  | 19,55 | 1 | 1,3 | Ne | Ne |
|  | Iš viso: | 301,33 | 7 | 31,16 |  |  |
| 8. | Gargždų | 88,17 | 3 | 42,26 | Taip | Taip |
|  |  | 77,89 | 3 | 36,94 | Taip | Taip |
|  |  | 68,15 | 3 | 35,34 | Taip | Taip |
|  |  | 66,15 | 2 | 35,69 | Taip | Taip |
|  |  | 65,70 | 2 | 26,19 | Taip | Taip |
|  |  | 65,66 | 2 | 33,07 | Taip | Taip |
|  |  | 64,27 | 3 | 34,94 | Taip | Taip |
|  |  | 63,57 | 3 | 34,29 | Taip | Taip |
|  |  | 59,11 | 2 | 33,62 | Taip | Taip |
|  |  | 56,71 | 2 | 23,93 | Taip | Taip |
|  |  | 56,60 | 2 | 28,21 | Taip | Taip |
|  |  | 56,15 | 2 | 27,98 | Taip | Taip |
|  |  | 55,07 | 2 | 31,71 | Taip | Taip |
|  |  | 54,22 | 2 | 25,71 | Taip | Taip |
|  |  | 51,85 | 2 | 21,46 | Taip | Taip |
|  |  | 46,99 | 2 | 26,06 | Taip | Taip |
|  |  | 46,16 | 2 | 25,23 | Taip | Taip |
|  |  | 46,01 | 2 | 11,75 | Taip | Taip |
|  |  | 45,64 | 2 | 24,57 | Taip | Taip |
|  |  | 42,53 | 1 | 12,85 | Taip | Taip |
|  |  | 42,39 | 1 | 24,11 | Taip | Taip |
|  |  | 36,11 | 1 | 18,00 | Taip | Taip |
|  |  | 34,78 | 1 | 19,21 | Taip | Taip |
|  |  | 34,75 | 1 | 19,2 | Taip | Taip |
|  |  | 34,16 | 1 | 19,39 | Taip | Taip |
|  |  | 33,92 | 1 | 17,09 | Taip | Taip |
|  |  | 33,91 | 1 | 18,60 | Taip | Taip |
|  |  | 33,61 | 1 | 19,12 | Taip | Taip |
|  |  | 33,44 | 1 | 18,47 | Taip | Taip |
|  |  | 31,96 | 1 | 19,32 | Taip | Taip |
|  |  | 28,83 | 1 | 14,37 | Taip | Taip |
|  |  | 26,01 | 1 | 10,55 | Ne | Ne |
|  |  | 26,00 | 1 | 11,2 | Ne | Ne |
|  |  | 25,93 | 1 | 12,92 | Taip | Taip |
|  |  | 25,77 | 1 | 5,44 | Ne | Ne |
|  |  | 22,58 | 1 | 9,65 | Taip | Taip |
|  |  | 19,13 | 1 | 6,54 | Taip | Taip |
|  |  | 18,88 | 1 | 6,46 | Taip | Taip |
|  |  | 16,10 | 1 | 6,82 | Taip | Taip |
|  |  | 16,07 | 1 | 6,81 | Taip | Taip |
|  |  | 15,46 | 1 | 6,61 | Taip | Taip |
|  |  | 12,60 | 1 | 4,31 | Taip | Taip |
|  | Iš viso: | 1778,99 | 42 | 865,99 |  |  |
| IŠ VISO SAVIVALDYBĖJE: |  | 2 860,64 | 66 | 1 074,79 |  |  |

*vietinis nuotekų šalinimas

Gargždų mieste yra 63,6 proc. visų savivaldybės socialinių būstų. Kokia yra socialinių būstų būklė savivaldybės administracija neturi tikslių duomenų, tačiau net 12 būstų neturi centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir centralizuotų nuotekų šalinimo (18, proc.), 8 būstai turi tik vietinį vandentiekį ir vietinę nuotekų šalinimo sistemą (12,1 proc.). Šiuo atžvilgiu tinkamiausi būstai yra Gargždų mieste.

Metinės pajamos už socialinio būsto nuomą yra 12 897 eurai. Vidutinė savivaldybės socialinio būsto vieno kv. metro nuomos kaina – 0,38 Eur/mėn. Gargždų mieste kaina didžiausia – 0,49 Eur/mėn., mažiausia Judrėnų seniūnijoje – 0,10 Eur/mėn.

9.3. Socialinio būsto nuomininkų deklaruojamų metinių pajamų vidutiniai vieno asmens dydžiai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Požymis | Šeimos sk. | Asmenų sk. | Vidutinės vieno asmens deklaruotos metinės pajamos eurais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iki 1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-6000 | 6000-10000 | 10000 ir daugiau |
| 1. | Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų | 15 | 30 |  |  | 2840,1 |  |  |  |
| 2. | Bendrasis | 32 | 74 |  |  | 2245,5 |  |  |  |
| 3. | Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa | 6 | 35 |  |  | 2221,7 |  |  |  |
| 4. | Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų | 5 | 18 |  | 1561,8 |  |  |  |  |
| 5. | Jaunų šeimų | 1 | 3 |  | 1146,3 |  |  |  |  |
| 6. | Nenurodytas | 1 | 3 |  |  | 2483,3 |  |  |  |

10. Asmenų (šeimų) laukiančių socialinio būsto Savivaldybės administracijos duomenimis nuo 2018 m. skaičius mažėja. Šis mažėjimas sąlygotas 2015 m. įsigaliojusia nauja Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija, pagal kurią socialinio būsto laukiantiesiems asmenims atsirado prievolė pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) pateikti Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją. Pagal šią redakciją asmenys (šeimos), nepateikę deklaracijos arba kurių deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 20 procentų viršijo Įstatyme nustatytus metinių pajamų ir turto dydžius, buvo išbraukiami iš laukiančiųjų socialinio būsto sąrašo.

5 lentelė.

| Požymis/metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pokytis, procentai (2017-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asmenų (šeimų) laukiančių socialinio būsto sk. | 94 | 100 | 96 | 60 | -36 |

11. Savivaldybės administracijos duomenimis 2017-2020 m. laikotarpyje daugiausiai asmenų (šeimų), laukiančiųjų socialinio būsto, buvo bendrajame sąraše (42,9 proc.), mažiausiai – asmenų, likusių be tėvų globos,  ir jų šeimų (10,9 proc.). Informacija apie laukiančiųjų asmenų pokyčius pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė.

| Požymis, vnt./metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Pokytis, procentai (2017-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Jaunų šeimų (asmenų) | 9 | 16 | 18 | 8 | -11 |
| 2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa | 13 | 14 | 11 | 12 | -7,7 |
| 3. Asmenų, likusių be tėvų globos asmenų, ir jų šeimų | 15 | 14 | 6 | 3 | -80 |
| 4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų | 22 | 17 | 13 | 9 | -59 |
| 5. Bendrasis | 35 | 39 | 48 | 28 | -20 |
| 6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso: | 94 | 100 | 96 | 60 |  |

12. Pagal anksčiau galiojusią tvarką socialiniai būstai Lietuvoje buvo nuomojami laikantis eiliškumo nustatyto pagal 6 sąrašus: jaunos šeimos, daugiavaikės, našlaičiai, žmonės su negalia, bendras sąrašas, socialinio būsto nuomininkai, turintys teisę į socialinio būsto pagerinimą. Šiuo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo redakcija, socialinis būstas šalyje nuomojamas pagal vieną sudarytą sąrašą ir pirmumo teisė teikiama seniausiai socialinio būsto laukiantiems asmenims. Tačiau ir šiame Sąraše asmenys (šeimos) yra skirstomi pagal šiuos požymius: 1) jaunos šeimos; 2) šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 3) likusieji be tėvų globos asmenys (šeimos); 4) neįgalieji ir asmenys, sergantys lėtinių ligų sunkiomis formomis; 5) bendrasis sąrašas.

13. Savivaldybės duomenimis, 2017-2020 metų laikotarpyje daugiausiai asmenų (šeimų), laukiančiųjų socialinio būsto, buvo įrašyti į bendrąjį sąrašą, mažiausiai buvo jaunų šeimų. Šiame laikotarpyje Socialinio būsto poreikis augo jaunoms šeimoms, nuo 7 šeimų 2017 m. pradžioje iki 18 šeimų 2020 m. pradžioje.

7 lentelė

| Sąrašo pavadinimas | Laikotarpio pradžiai |  |  |  |  |  |  |  | Laikotarpio pabaigai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asmenų (šeimų) sk. |  |  |  | Šeimos narių sk. |  |  |  | Asmenų (šeimų) sk. |  |  |  | Šeimos narių sk. |  |  |  |
|  | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| Jaunų šeimų | 7 | 9 | 16 | 18 | 18 | 23 | 44 | 47 | 9 | 16 | 18 | 8 | 23 | 44 | 47 | 24 |
| Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa | 14 | 13 | 14 | 11 | 68 | 66 | 70 | 53 | 13 | 14 | 11 | 12 | 66 | 70 | 53 | 58 |
| Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų | 12 | 15 | 14 | 6 | 16 | 17 | 14 | 6 | 15 | 14 | 6 | 3 | 17 | 14 | 6 | 3 |
| Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų | 29 | 22 | 17 | 13 | 48 | 32 | 24 | 21 | 22 | 17 | 13 | 9 | 32 | 24 | 21 | 13 |
| Bendrasis | 42 | 35 | 39 | 48 | 84 | 67 | 62 | 72 | 35 | 39 | 48 | 28 | 67 | 62 | 72 | 44 |
| Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 105 | 94 | 100 | 96 | 235 | 205 | 214 | 199 | 94 | 100 | 96 | 60 | 205 | 214 | 199 | 142 |

14. Savivaldybės gautos lėšos už savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomą bei išlaidos šių būstų priežiūrai (remontui, paslaugoms: turto vertinimas, energetinio naudingumo sertifikato išdavimas, sutarčių registravimas, išregistravimas ir kt.) per 2017-2020 m. laikotarpį:

8 lentelė

| Laikotarpis, metai | Iš viso 2017-2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-09-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pajamos, eurai | 93 768 | 21 505 | 25 234 | 25 819 | 21 210 |
| 2. Išlaidos, eurai | 67 806 | 25 119 | 16 229 | 17 632 | 8 826 |
| Skirtumas | + 25 962 | - 3 694 | + 9 005 | + 8 187 | + 12 384 |

15. Informacija apie savivaldybės būsto plėtros finansavimą 2017-2020 m. Klaipėdos rajone:

9 lentelė

| Būsto plėtros finansavimo planas 5 programoje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lėšos pagal šaltinius, tūkst. Eur | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| I. Socialinio būsto rėmimo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžetas | 25,3 | 17,0 | - | 50,0 |
| Valstybės biudžeto dotacija | 2,1 | 2,6 | 4,5 | 3,8 |
| LS (likučiai iš kitų metų) | 3,6 | - | 9,0 | 17,2 |
| S (surenkamos lėšos) | 22,6 | 0,7 | 8,6 | 26,0 |
| Iš viso: | 53,6 | 20,3 | 22,1 | 97,0 |
| II. Projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“ |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžetas | 83,0 | 26,4 | 23,7 | 88,4 |
| Valstybės biudžeto dotacija |  | 70,6 | 19,4 | - |
| Europos sąjungos fondų parama | 290,0 | 140,2 | 61,2 | 18,8 |
| Iš viso: | 373,0 | 237,2 | 104,3 | 107,2 |
| IŠ VISO (I+II): | 426,6 | 257,5 | 126,4 | 204,2 |

2016 m. pradėtas vykdyti projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“. Šis projektas  buvo finansuojamas ES (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis – 510,0 tūkst. Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšomis  – 221,5 tūkst. Eur lėšomis. Projekto  metu buvo įsigyta 16 būstų Gargždų mieste, pritaikyta gyvenamoji aplinka neįgaliesiems (trys mobilūs keltuvai neįgaliems asmenims ir viryklės).

16. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas nustato šiuos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo principus:

1) lygiateisiškumo – parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę;

2) socialinio teisingumo – parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens bei šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius;

3) pasirinkimo – paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimas paremtas teise asmenims ir šeimoms rinktis vieną iš kelių paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti formų;

4) veiksmingumo ir efektyvumo – parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama siekiant didinti asmenų ir šeimų, pagal šį įstatymą turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, motyvaciją integruotis į darbo rinką ir racionaliai naudoti turimus išteklius.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

17. Programos tikslai:

17.1. aprūpinti tinkamu gyventi būstu socialinio būsto laukiančius ir socialinį būstą nuomojančius asmenis;

17.2. sudaryti sąlygas socialinio būsto nuomininkams integruotis į visuomenę.

18. Programos tikslui – aprūpinti tinkamu būstu socialinio būsto laukiančius ir socialinį būstą nuomojančius asmenis – pasiekti numatomi šie uždaviniai:

18.1. padidinti socialinio būsto pasirinkimo galimybes;

18.2. užtikrinti efektyvų esamo socialinio būsto fondo naudojimą, priežiūrą ir modernizavimą.

19. Programos tikslui – sudaryti sąlygas socialinio būsto nuomininkams integruotis į visuomenę – pasiekti numatomi šie uždaviniai:

19.1. užtikrinti, kad socialinio būsto plėtra būtų vykdoma gyvenamosiose vietovėse ir (ar) netoli teritorijų, kur yra įsidarbinimo galimybė, galimybė naudotis sveikatos priežiūros, vaikų priežiūros, socialinėmis ir kitomis jiems reikalingomis viešosiomis paslaugomis;

19.2. užtikrinti fizinės aplinkos prieinamumą neįgalieisems (universalaus dizaino principo taikymas);

19.3. motyvuoti (įgalinti) socialinio būsto laukiančius asmenis ir nuomininkus siekti pokyčių, užtikrinančių pajamų, reikalingų asmeniui (šeimai) išgyventi bei apsirūpinti gyvenamuoju būstu, gavimą.

20. Socialinio būsto plėtra bus vykdoma Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatytais būdais: perkant ar kitokiu būdu įsigyjant butus, gyvenamuosius namus ar jų dalis, nuomojant būstą rinkoje iš fizinių ar juridinių asmenų, rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus ir savivaldybei priklausančius pastatus.

21. Prioritetas bus teikiamas socialinio būsto plėtrai, nuomojant būstą rinkoje iš fizinių ar juridinių asmenų, siekiant greičiau patenkinti asmenų (šeimų) gyvenamojo būsto poreikius ir užtikrinant šių asmenų judėjimo laisvę bei galimybę prisitaikyti prie darbo rinkos bei viešųjų paslaugų poreikių.

22. Vykdant socialinio būsto plėtrą Programos 21 punkte nustatytais būdais bus užtikrinama:

22.1. estetiška būsto išvaizda, siekiant sudaryti oraus gyvenimo sąlygas;

22.2. komunalinių paslaugų teikimas: geriamojo vandens, energijos maistui gaminti, elektros energijos, šildymo tiekimo. Sanitarinių įrenginių (praustuvė, WC, dušas arba vonia) buvimas būste;

22.3. teisės aktuose nustatytas būsto tinkamumas naudoti pagal paskirtį: būsto dydis ir erdvė, būsto fiziniai parametrai (apsauga nuo šalčio, drėgmės ir kitų grėsmių sveikatai);

22.4. kokybiška gyvenamoji aplinka triukšmo, kvapų ir kitokių teisės aktuose nustatytų veiksnių atžvilgiu.

23. Siekiant užtikrinti efektyvų esamo socialinio būsto fondo naudojimą, priežiūrą ir modernizavimą būtina:

23.1. atlikti esamo savivaldybės socialinio būsto būklės vertinimą dėl būsto tinkamumo naudoti ir atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

23.2. parengti priemonių planą būstų būklei pagerinti (suremontuoti, modernizuoti, pritaikyti asmenims, turintiems specialiųjų poreikių dėl judėjimo ar regos sutrikimų);

24. Siekiant sudaryti sąlygas socialinio būsto nuomininkams integruotis į visuomenę būtina:

24.1. įvertinti socialinio būsto laukiančiųjų poreikius, galimybes;

24.2. įvertinti rinkoje nuomojamų būstų pasiūlą, atsižvelgiant į laukiančiųjų poreikius;

24.3. užtikrinti paslaugų, padedančių pasiekti pokytį, sistemą nuosekliai ugdyti socialinio būsto nuomininkų gebėjimus pasirūpinti savo ir savo šeimos gerove: pajamų, reikalingų asmeniui (šeimai) išgyventi bei apsirūpinti gyvenamuoju būstu.

25. Savivaldybės strateginiuose planuose numatyti lėšas, reikalingas būstų nuomai, pirkimui ar pritaikymui būsto paskirčiai esamų ir savivaldybei priklausančių pastatų;

26. Programos 23 – 24 punktuose numatytas priemones galėtų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka atrinktas savivaldybės socialinio būsto administratorius, kuris vykdytų ir socialinio būsto naudojimo priežiūrą.

IV SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

27. Programos laukiami rezultatai:

27.1. parengti nauji ar pagal poreikį pakoreguoti galiojantys Savivaldybės teisės aktai, kurie sudarys palankesnes būsto plėtros, modernizavimo ir priežiūros sąlygas, bei skatins privatų sektorių, dalyvauti šioje veikloje;

27.2. didesnė būsto pasirinkimo galimybė, įvairovė ir sumažėjusi laukiančiųjų socialinio būsto  eilė:

27.2.1. panaudojant privataus sektoriaus galimybes ir jo turimą būsto fondą;

27.2.2. mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

27.2.3. perkant naujus būstus.

27.3. sumažėjęs Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis.

27.4. užtikrintas efektyvus esamo būsto naudojimas, priežiūra, atnaujinimas ir modernizavimas;

27.5. sukurta paslaugų, padedančių pasiekti pokytį ugdant ir formuojant būsto naudotojų turtinę savimonę ir gebėjimą tinkamai valdyti ir naudoti turimą turtą, didinti jo vertę, sistema.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI

28. Programos įgyvendinimas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:

28.1. įsigytų Savivaldybės socialinių būstų skaičius (vienetais);

28.2. asmenų ir šeimų, kuriems išnuomotas Savivaldybės socialinis būstas, suteikta nuomos mokesčio dalies kompensacija nuo visų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą (procentais);

28.3. Savivaldybės socialinių būstų priežiūros ir administravimo paslaugos perkamos arba perduotos valdyti įstaigai;

28.4. pagerinto Savivaldybės socialinio būsto būklės dalis bendrame Savivaldybės socialinio būsto fondo skaičiuje (procentais);

28.5. Savivaldybės socialinio būsto nuomininkų kaita pagerėjus asmens ir šeimos gerovei, padidėjus pajamoms, reikalingoms asmeniui (šeimai išgyventi bei apsirūpinti gyvenamuoju būstu).

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Programą įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

30. Už Programos įgyvendinimą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito savivaldybės tarybai kartą per metus, teikdamas savivaldybės administracijos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą.

_________________________________

Patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T11-419

Išankstiniai duomenys

Išankstiniai duomenys

Išankstiniai duomenys

2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar  išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 1dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis.