PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-25

# KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

# 2023 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Eur. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 230 715 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 171 229 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 58915 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 460 859 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 37 160 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | -1008 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 36 152 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 497 011 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur. |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 92 172 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 21454 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 113 626 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur. |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 368 687 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 74813 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 443 500 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |  |
| 2.1.1. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas - fizinis asmuo A. J. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Medžiagų įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-01, pabaiga 2023-10-01. | 7253 |
| 2.1.2. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo I. L. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-10-01. | 3817 |
| 2.1.3. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo E. D. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-10-01. | 7502 |
| 2.1.4. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo V. K. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-01, pabaiga 2023-10-01. | 2110 |
| 2.1.5. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo J. B. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Elektrinio piemens tvoros medžiagų įsigijimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-01, pabaiga 2023-10-01. | 1544 |
| 2.1.6. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo P. V. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Elektrinio piemens tvoros medžiagų įsigijimas Priemonės vykdymo pradžia 2023-07, pabaiga 2023-10. | 1496 |
| 2.1.7. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo S. G. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Elektrinio piemens tvoros medžiagų įsigijimas Priemonės vykdymo pradžia 2023-07, pabaiga 2023-10. | 1485 |
| 2.1.8. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo A. S. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Medžiagų įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07, pabaiga 2023-10. | 5646 |
| 2.1.9. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo S. M. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Medžiagų įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07, pabaiga 2023-11. | 484 |
| 2.1.10. | Repelentų įsigijimo ir miško sodmenų apdorojimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo M. R. Siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įsigijo repelentų ir aptepė miško sodmenis. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09, pabaiga 2023-11. | 2054 |
| 2.1.11. | Repelentų įsigijimo ir miško sodmenų apdorojimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – MB M. R. Siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įsigijo repelentų ir aptepė miško sodmenis. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09, pabaiga 2023-11. | 1666 |
| 2.1.12. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo A. L. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Elektrinio piemens tvoros medžiagų įsigijimas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07, pabaiga 2023-10. | 1504 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonėms |  |  | 0 |
|  |  | Iš viso: |  | 36561 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur. |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 124 329 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Parama jūrinių erelių apsaugai | Priemonės vykdytojas – D. D. pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1206121 tęsia eilę metų vykdyto viešosios įstaigos „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. D. D. atliko jūrinių erelių monitoringą veisimosi sezono metu (erelių lizdų tikrinimą, perėjimo sėkmingumo nustatymą, jauniklių žiedavimą, trikdymo faktorių įvertinimą). Parengė ataskaitą apie atliktus darbus „Jūrinių erelių perėjimo sėkmingumo tyrimų rezultatai natūraliuose ir dirbtiniuose lizduose Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje 2023 metais“. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-01, pabaiga 2023-12-31. | 1000 |
| 4.1.2. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių kontrolės įgyvendinimo darbai | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal 2021-05-28 paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-768 atliko sosnovskio barščių naikinimą įgyvendinant „Sosnovskio barščių gausos reguliavimo Klaipėdos rajono apylinkėse 2021-2023 m. veiksmų planą“. Sosnovskio barščių populiacija naikinta 7 Klaipėdos rajono savivaldybės apylinkėse esančiose teritorijose: Endriejavo sen. 1 ha (iš kurio apie 0,5 ha patenka į Dirsteikos upelio apsaugos juostą), Agluonėnų sen. apie 0,08 ha, Vėžaičių sen. apie 0,31 ha, Priekulės sen. apie 1,5 ha, Gargždų sen. apie 0,13 ha. Pagal 2023 m. pateiktą paraišką gauta dotacija už 3726,78 Eur. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-20, pabaiga 2023-06-07. | 2485 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal 2022-11-14 paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-2202 atliko sosnovskio barščių naikinimą (nupjaunant) Veiviržėnų ir Kretingalės seniūnijose. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09-01, pabaiga 2023-09-20. | 161 |
| 4.1.3. | Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas - UAB „GT Transport“ pagal 2020-06-05 paslaugų pirkimo Nr. AS-786 sutartį su atliko Žvaginių (Endriejavo sen.), Skomantų (Veiviržėnų sen.), Kalniškės (Vėžaičių sen.) piliakalnių tvarkymo ir priežiūros paslaugas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-01, pabaiga 2023-04-30. | 545 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Enila“ pagal 2023-03-27 pasirašytas sutartis Nr. AS-624; AS-625; AS-626 atliko Žvaginių, Skomantų, Kalniškės piliakalnių tvarkymo ir priežiūros paslaugas. Rinko šiukšlės, šienavo piliakalnius, prižiūrėjo takus, laiptus, šalino vėjovartas, menkaverčius krūmus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-01, pabaiga 2023-12-31. | 16296 |
| 4.1.4. | Karklės teritorijos tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „Ekoslėnis“ pagal sutartį V23-16 P-2021/5323 atliko balandžio-birželio mėnesiais gatvių ir pėsčiųjų-dviračio takų šlavimo paslaugas. | 1411 |
|  |  | VšĮ „Gargždų švara“ Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, Placio g. 28, balandžio 14 ir 17 d. pastatė 15 m3 konteinerį iš pajūrio surinktoms šiukšlėms išvežti. | 259 |
|  |  | Ūkininkas A. D. pagal pirkimą Nr. P-2022/6198 atliko persirengimo kabinų transportavimo paslaugas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-10-10. | 2178 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Karnika“ pagal sutartį P-2023/9111 Kretingalės seniūnijoje, Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinyje Kukuliškių kaime atliko aplinkos tvarkymo darbus: sutręšusių, avarinės būklės medinių laiptų liekanų demontavimą, išvežimą, teritorijos sutvarkymą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-01, pabaiga 2023-10-31. | 6038 |
| 4.1.6. | Išmetamų į atmosferą, vandenį, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius teršalų mažinimo įrenginių: nuotekų ir lietaus surinkimo, valymo, vandens tiekimo ir kokybės gerinimo ir jų elementų įsigijimas, projektavimas, statyba, remontas, rekonstravimas. | Priemonės vykdytojas – UAB „Klaipėdos rajono energija“ pagal 2023-06-15 rangos sutartį Nr. B5-9 Priekulės sen. Naujojoje g., atliko lietaus surinkimo trasos remonto darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-15, pabaiga 2023-08-28. | 9983 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Archko“ pagal sutartį Nr. V23-06 atliko kitos paskirties inžinerinių statinių Klaipėdos r. sav. Sarčių k. pritaikant sklypą bendruomenės poreikiams, statybos projekto parengimo paslaugas. Priemonės vykdymo pradžia 2022-08-31, pabaiga 2023-03-17. | 4900 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – MB „Žaimis“ pagal pirkimą Nr. P-2022/6921 parengė paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, Dovilų seniūnijos administracijos pastatui, Lašupio g. 1A, Dovilų miestelis statybos projektą. Priemonės vykdymo pradžia 2022-10-13, pabaiga 2023-02-15. | 3350 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – J. J. pagal sutartį Nr. V6-17 atliko nepriklausomo eksperto paslaugą geriamojo vandens kokybės problemos nustatymui Klaipėdos rajone Kvietinių kaime ir pateikė išvada. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-01, pabaiga 2023-01-12. | 4999 |
| 4.1.7. | Dovilų ir Gargždų karjerų pakrantės tvarkymo darbai | Iš UAB „Eurobiuras“ pagal apklausos pažymą P-2022/6592 pirktas informacinis stendas prie maudyklos Dovilų seniūnijoje. | 25 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Dovilra“ pagal pirkimą Nr. P-2023/7918 ir Nr. V1-4 Dovilų seniūnijoje atliko vandens telkinio gilinimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-03-01, pabaiga 2023-07-10. | 14975 |
| 4.1.8. | Katilinės kamino griovimo darbai Drevernos kaime | Priemonės vykdytojas – UAB „Klaipėdos rajono energija“ pagal paslaugų pirkimo sutartį Nr. B5-13 Priekulės sen. Drevernos k., Klaipėdos g. 4 nugriovė buvusį nenaudojamą, avarinės būklės katilinės kaminą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-11-29, pabaiga 2023-12-06. | 14998 |
| 4.1.10. | Lankupių šliuzo remonto ir priežiūros darbai | Priemonės vykdytojas – A. J. pagal individualios veiklos pažymą Nr. 579669 ir sutartį Nr. P2023/7868 atliko Lankupių šliuzo vartų atidarymo ir uždarymo, pagal sezoniškumą priežiūrą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-01, pabaiga 2023-10-01. | 1500 |
| 4.1.13. | Gandralizdžių perkėlimo darbai | Priemonės vykdytojas – MB „Aloni“ pagal apklausos pažymą Nr. P-2023/7937 Endriejavo seniūnijoje perkėlė gandralizdį. Priemonės vykdymo pradžia 2023-03-01, pabaiga 2023-03-21. | 2998 |
| 4.1.14. | Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimas | Pagal gautas gyventojų paraiškas, kompensuota už einamųjų metų buitinių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus: 2023-03-30 d. Nr. AV-839; 2023-06-02 d. Nr. AV-1264; 2023-07-03 d. Nr. AV-1397; 2023-10-02 d. Nr. AV-1805 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinių kompensacijų skyrimo“ kompensuota 16 gyventojų kurie atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022-08-25 sprendimu Nr. T11-276 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-03-30, pabaiga 2023-10-02. | 22361 |
| 4.1.15. | Gargždų poilsio zonos įrengimas prie Minijos. Laužaviečių, suoliukų ir kt. įrengimas. | Priemonės vykdytojas – UAB „Dolena“ pagal pirkimą Nr. P-2023/8804 pagamino ir pritvirtino suoliukus ir stalus prie esamų gelžbetonių, prie Minijos upės. Priemonės vykdymo pradžia 2023-10-06, pabaiga 2023-10-13. | 11882 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.2.1. | Žaliųjų atliekų kompostavimo priemonių įsigijimas | Priemonės vykdytojas - UAB „Okstata“ pagal 2022-12-01 d. sutartis Nr. AS-2288 ir 2023-03-29 d. AS-655 pristatė 280 vnt. žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerių. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-23, pabaiga 2023-05-26. | 25737 |
| 4.2.2. | Atliekų tvarkymo plano parengimas. | Priemonės vykdytojas - UAB „Ekokonsultacijos“ pagal 2021-12-07 d. sutartį AS-2338 parengė Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir atliekų 2021-2027 m. planą. Priemonės vykdymo pradžia 2021-12-07, pabaiga 2023-12-05. | 9680 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Įvairių užterštų teritorijų, šiukšlynų tvarkymas, kai nežinomas teršėjas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. | Priemonės vykdytojas - UAB „Ecoservice“ pagal 2021-08-25 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-1231 sutvarkė užterštas teritorijas Priekulės, Gargždų, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijose. Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-03, pabaiga 2023-09-20. | 5534 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Žalvaris“ pagal 2023-04-05 d. sutartį Nr. AS-710 sutvarkė Priekulės seniūnijoje užterštą teritoriją. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09-01, pabaiga 2023-09-18. | 1742 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų atliekų surinkimas ir išvežimas. | Priemonės vykdytojas - UAB „Žalvaris“ pagal 2023-04-05 d. sutartį Nr. AS-710 surinko ir išvežė utilizavimui 79,84 t bešeimininkių padangų iš Klaipėdos rajono seniūnijų. Pagal 2023-10-23 dotacijos paraišką gauta 8782,18 Eur. Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-01, pabaiga 2023-11-18. | 9576 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Ekobazė“ pagal sutartį Nr. V6-14 surinko 4,74 t bešeimininkių padangų iš Dauparų-Kvietinių seniūnijos. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-05-31. | 975 |
| 4.3.3. | Ekstremalių (nenumatytų) ekologinių situacijų padarinių likvidavimas. | Priemonės vykdytojas - UAB „Parsekas“ pagal 2022-10-07 d. sutartį AS-1997 surinko ir išvežė naftos produktais užterštas atliekas iš Vasario 16-osios g. ir Kąstyčio g. sankryžos. Priemonės vykdymo pradžia 2022-12-31, pabaiga 2023-01-03. | 55 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo 2021-2025 m. programos įgyvendinimas | Priemonės vykdytojas - UAB „Grota“ pagal 2021-11-17 d. sutartį Nr. AS-2241 atliko vandens monitoringą pagal 2021-2025 m. monitoringo programą. Priemonės vykdymo pradžia 2022-12-27, pabaiga 2023-08-02. | 17944 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Grota“ pagal 2023-05-25 sutartį Nr. P-2023/8263-1 atliko Vėžaičių seniūnijos maudyklos vandens kokybės tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-31, pabaiga 2023-09-28. | 1039 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo“ pagal 2023-06-19 pirkimus Nr. P-2023/8437; P-2023/8454-1 atliko Kretingalės seniūnijoje Plikių ir Veiviržėnų seniūnijoje maudyklų vandens tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-19, pabaiga 2023-09-11. | 704 |
|  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pagal 2023-06-14 sutartį Nr. P-2023/8434 atliko Dovilų seniūnijoje, Ketvergių k., Klaipėdos g. 1 ir Laukų g. 1 geriamojo vandens iš šachtinių šulinių laboratorinius tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-31, pabaiga 2023-08-03. | 889 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Darnaus vystymosi institutas“ pagal 2021-10-8 d. sutartį Nr. AS-1750 atliko triukšmo monitoringą pagal 2021-2025 m monitoringo programą. Priemonės vykdymo pradžia 2022-12-31, pabaiga 2023-01-03. | 6608 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Darnaus vystymosi institutas“ pagal sutartį 2022-06-21 d. sutartį AS-984 atliko oro monitoringą pagal 2021-2025 m. monitoringo programą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-17, pabaiga 2023-12-13. | 20666 |
| 4.4.2. | Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas | Priemonės vykdytojas - UAB „Dovilra“ pagal pirkimą Nr. 2023/8277 atliko Dovilų sen. Parko g. 2 vandens telkinyje dumblo iš karjero išvežimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-16, pabaiga 2023-05-29. | 6048 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - V. K. pagal individualios veiklos pažymą Nr.734073 Judrėnų seniūnijoje, Mataičių k. išvalė 13 arų priešgaisrinį tvenkinį ir aptvėrė 180 m segmentine tvora. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-05-22. | 17324 |
| 4.4.3. | Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimas Klaipėdos rajone pagal parengtą galimybių studiją (Agluonėnų ir kt. seniūnijose) | Priemonės vykdytojas - UAB „Hidrum“ pagal 2023-10-03 sutartis B7-2, pirkimo Nr. P-2023/8828 ir P-2023/9335 atliko paplūdimio prie Agluonos upės parengiamuosius darbus: vandens augmenijos rovimo ir įrengimo tvarkymo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-10-03, pabaiga 2023-12-22. | 12012 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - MB „Povandenis“ pagal 2023-03-27 d. pirkimą P-2023/8045 atliko Agluonėnų seniūnijoje paplūdimio ir Agluonos upės tvarkymo techninio darbo projekto parengimą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-03-27, pabaiga 2023-08-21. | 3388 |
|  |  | Iš UAB „Eurobiuras“ pagal apklausos pažymą P-2022/6592 pirktas informacinis stendas prie maudyklos Dovilų seniūnijoje. Priemonės vykdymo pradžia 2023-08-09, pabaiga 2023-08-17. | 355 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo“ pagal 2023-01-18 pirkimus Nr. P-2022/6589 atliko Kretingalės seniūnijoje Plikių maudyklos vandens tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-18, pabaiga 2023-09-16. | 327 |
| 4.4.5. | Kapstato ežero tyrimai dėl uždumblėjimo (amūrų įveisimo) | Priemonės vykdytojas - Klaipėdos universitetas pagal apklausos pažymą P-2023/8301-1 atliko Kapstato ežero žuvų išteklių būklės tyrimus ir parengė žuvų įvesimo planą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-18, pabaiga 2023-12-14. | 4417 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Gamtosauginių leidinių įsigijimas | Klaipėdos rajono mokyklų bibliotekoms užsakyti du gamtosauginiai leidiniai: ,,Žaliasis pasaulis“ (792 Eur.) ir žurnalas „Miškai“ (693 Eur.). Leidiniuose publikuojama informacija aplinkosauginio švietimo, biologinės įvairovės, vandens telkinių, miškų, gyvūnų apsaugos, sveikatos, ekologijos, urbanistikos, energetikos ir kt. klausimais. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-01, pabaiga 2023-12-31. | 1485 |
| 4.5.2. | Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų rėmimas | Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašu, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymu Nr. AV-401 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 23 ir 27 punktais ir atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo koordinavimo komisijos 2023-04-14 protokolą Nr. A6-195 Brožių kaimo bendruomenei skirta 5000,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Viešosios erdvės sutvarkymas Brožių kaime“; asociacijai Kretingalės bendruomenei skirta 5000,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Pirmasis žingsnis kraštovaizdžio kūrimo link“; Gargždų „Minijos“ progimnazijai skirta 5000,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Mokyklos veikla pagal darnaus vystymosi tikslus“; Gargždų „Kranto“ progimnazijai skirta 2040,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Gamtos ir meno galia“; asociacijai Lapių bendruomenės centrui skirta 3570,47 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Rekreacinės zonos įveiklinimas Utrių kalne“; Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenei „Midutis“ skirta 1100,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Pažinkime bites – apsaugokime save ir savo aplinką“; asociacijai Dauparų bendruomenei skirta 3000,0 eurų paramą ekologinio švietimo projektui „Ekologinis švietimas Dauparų bendruomenėje“. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-14, pabaiga 2023-12-16. | 24711 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1. | Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių inventorizavimas | Priemonės vykdytojas – L. S. pagal pirkimo protokolą Nr. P-2022/7261 atliko želdinių būklės vertinimus Gargždų g. (Vingio, Gedimino, Palangos, Vytenio, Gargždupio ir Saulažolių g.). Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-27, pabaiga 2023-06-01. | 1615 |
| 4.6.2. | Pavojų keliančių medžių ir krūmų šalinimas, žeminimas iki žemės paviršiaus | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal 2022-05-11 d. sutartis Nr. AS-768 ir AS-769 atliko Savivaldybės seniūnijose pavojų keliančių medžių ir krūmų iškirtimus, pašalinimą ir išvežimą. Iškirsti pavojų keliantys medžiai kapinėse, gyvenvietėse, pakelėse. Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-01, pabaiga 2023-09-05. | 19593 |
| 4.6.3. | Želdynų kūrimas ir tvarkymas Gargždų mieste | Priemonės vykdytojas - ūkininkė I. M. pagal sutartį Nr. P-2023/8420-1, nupirkta 606 vnt. sodinukų betoninių vazonų kompozicijai. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-01, pabaiga 2023-06-12. | 1424 |
|  |  | Iš ūkininkės R. B. pagal sutartis Nr. P-2023/8924-1; P-2023/8479-1; 2023-8481-1 nupirkta 120 vnt. viržių sodinukų, vienmečių gėlių, 150 vnt. sodinukų loveliams. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09-29, pabaiga 2023-09-29. | 6036 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Megaplantas“ pagal sutartį AS-1149 pristatė ir atliko įvairių medžių bei krūmų sodinimo, žemės paruošimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-06-07. | 13322 |
|  |  | Iš ūkininko S. Z. pagal sutartį Nr. P-2023/8412-1 nupirkta 330 vnt. vienmečių gėlių Klaipėdos rajono savivaldybės aikštės puošimui. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-12, pabaiga 2023-06-20. | 528 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal sutarties Nr. AS-769 atliko medžių genėjimo, vainikų formavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-01-01, pabaiga 2023-09-26. | 24404 |
|  |  | Iš UAB „Kesko Senukai Lithuania pagal sutartį Nr. P-2023/8904-1 nupirkta 219 vnt. smulkintos pušų žievės. Priemonės vykdymo pradžia 2023-10-04, pabaiga 2023-10-04. | 942 |
|  |  | Iš P. R. O. gėlininkystės ūkio pagal sutartį P-2023/8811-1 nupirkta 10546 vnt. svogūninių gėlių. Priemonės vykdymo pradžia 2023-10-05, pabaiga 2023-10-05. | 4998 |
| 4.6.4. | Želdynų kūrimas ir tvarkymas Priekulės seniūnijoje | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal sutarties Nr. AS-768 atliko medžių genėjimo, vainikų formavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-01, pabaiga 2023-11-07. | 15059 |
|  |  | Iš R. D. pagal žodinę sutartį P-2022/6320 nupirkta 518 vnt. augalų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-02-01, pabaiga 2023-09-05. | 939 |
|  |  | Iš ūkininkės J. P. pagal pirkimą P-2023/8097 nupirkta 100 vnt. daugiamečių augalų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-13, pabaiga 2023-07-13. | 6843 |
|  |  | Iš MB „Virblės medelynas“ pagal sutartį P-2023/8876 nupirkta 1001 vnt. augalų sodinukas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-10-04, pabaiga 2023-10-04. | 1660 |
| 4.6.5. | Vėžaičių dvaro parko želdiniams | Priemonės vykdytojas - UAB „Aplinkos darbai“ pagal sutartį Nr. P-2023/7761 Vėžaičių dvaro parke atliko sausų, biologiškai ir mechaniškai pažeistų medžių šalinimo ir išvežimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-03-01, pabaiga 2023-03-23. | 14773 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - MB A. V. projektai pagal 2023-09-01 d. žodinę sutartį Nr. P-2023/8794 atliko Vėžaičių dvaro sodybos parko (23413) želdinių tvarkybos darbų (restauravimo) projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas. Priemonės vykdymo pradžia 2023-09-01, pabaiga 2023-11-23. | 2500 |
| 4.6.6. | Sendvario seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Iš MB „Žalioji aikštė“ pagal sutartį Nr. VP-9 nupirkta 389 vnt. įvairių augalų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-08-08. | 1345 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal sutartį Nr. AS-769 atliko medžių vainikų formavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-01, pabaiga 2023-10-12. | 2569 |
| 4.6.7. | Dovilų seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymą P-2022/6584 nupirkta 500 vnt. našlaičių sodinukų ir 26 vnt. palergonijų sodinukų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-01, pabaiga 2023-06-06. | 958 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal sutartį Nr. 768 atliko medžių vainikų formavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-01, pabaiga 2023-04-12. | 3533 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Želdiniai tik Jums“ pagal sutartį Nr. (3.31)V1-5 atliko futbolo aikštyno žolės pjovimo paslaugą. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-01, pabaiga 2023-06-28. | 257 |
| 4.6.8. | Dauparų-Kvietinių seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui | Iš MB „Virblės medelynas“ pagal pirkimą P-2023/8196-1 nupirkta 322 vnt įvairių gėlių ir krūmų sodinukų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-02, pabaiga 2023-05-30. | 2338 |
|  |  | Iš UAB „MMC Forest“ pagal pirkimą 2023/8202 nupirkta 30 vnt. dekoratyvinių augalų Smilgynų ir Gribžinių gyvenviečių viešosioms erdvėms. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-01, pabaiga 2023-05-30. | 516 |
|  |  | Iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymas P-2023/8180-1; P-2023/8357-1; P-2023/8428-1; P-2023/8990-1 nupirkta 700 vnt. našlaičių, 535 vnt. vasarinių gėlių, 500 vnt. krokų, 90 vnt. viržių sodinukų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-05-05, pabaiga 2023-10-10. | 1972 |
| 4.6.9. | Kretingalės seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Iš UAB „Frezijų puokštė“ pagal pirkimą Nr. P-2023/8423 nupirkta 187 vnt. gėlių, krūmų ir medžių sodinukų. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-01, pabaiga 2023-11-21. | 4309 |
|  |  | Priemonės vykdytojas - UAB „Arbora LT“ pagal sutartį Nr. AS-769 atliko medžių priežiūros darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2023-04-01, pabaiga 2023-11-08. | 5856 |
|  | Iš viso: |  | 431849 |

5. Ataskaitinio laikotarpio savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | -409 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | -10 703 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 11 651 |
| 5.4. | Iš viso: | 539 |

_______________