|  |  | PRITARTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-412 |
| --- | --- | --- |
| ENDRIEJAVO MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016 - 2023 METŲ A T A S K A I T A PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS RENGĖJAS: UAB “KAUNO PLANAS“ ĮMONĖS DIREKTORIUS: L. BYLA PROJEKTO VADOVĖ: J. RAGAUSKIENĖ KOMPLEKSO NR: 495-120 |  |  |
| 2024 |  |  |

Rengėjai:

PV architektė – urbanistė Justina Ragauskienė (atestato Nr. A2096)

Architektė Rūta Sipavičienė

TURINYS:

1.	BENDRIEJI DUOMENYS	4

1.1.	Įvadas	4

1.2.	Ataskaitos tikslas ir uždaviniai	4

1.3.	Baigiamosios nuostatos	5

2.	ENDRIEJAVO MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 – 2023 m.	6

3.	TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS	23

3.1. Urbanistinė plėtra	23

3.2. Želdynų sistemos vystymas	24

3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	25

3.5. Susisiekimo sistema	26

3.6. Inžinerinė infrastruktūra	27

3.7. Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams	28

4.	IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI	29

5.	PRIEDAI	31

- BENDRIEJI DUOMENYS

  - Įvadas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų LR AM 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu LR AM 2014 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. D1-21), LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais LR AM 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-970 redakcija) ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 21 d. potvarkiu Nr. MV-651 patvirtinta Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Parengta Endriejavo miestelio bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-14, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2016 - 2023 m. laikotarpį (toliau – Ataskaita).

Stebėsenai atlikti panaudota LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje pateikiami duomenys už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 28 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją.

  - Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

  - Baigiamosios nuostatos

Ataskaita parengta vadovaujantis 2024 m. gegužės 06 d. mero potvarkiu Nr. MV-651 patvirtinta Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašu.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelės užpildytos nustatyta tvarka ir pateiktos TPSIS. Kartu su ataskaita teikiamas Rodiklių sąrašas, kuris pildomas vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 2 priedu.

Ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės strateginiais planais, direktoriaus įsakymais, ir kt. dokumentais. Ne visos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, todėl sprendžiamos aktualių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

- ENDRIEJAVO MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 – 2023 m.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas | Neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | URBANISTINĖ PLĖTRA |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 11 |  |  |  |
| 1.1. | Miestelio administracinės ribos pakeitimas. | Parengti administracinių ribų nustatymo planą. Pakeista miestelio administracinė riba. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2017 | Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2017-04-27 priėmė sprendimą Nr. T11-159 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo“. Šiuo sprendimu buvo patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo planas. Šiuo sprendimu taip pat pakeista Endriejavo miestelio riba. (šaltinis – KRSA). |  |
| 1.2. | Prie krašto kelio suformuoti paslaugų teritoriją. | Parengti TPD ir (ar) TP; Įrengta inžinerinė infrastruktūra. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Paslaugų teritorija prie krašto kelio nesuformuota. | n. d. |
| 1.3. | Naujas pramonės ir sandėliavimo teritorijas vystyti esamų pagrindu, jas pratęsiant, esamose skatinti daugiafunkcinį naudojimą. | Parengti TPD ir (ar) TP detalizuojančius BP sprendinius. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL LR VBL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Naujų pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra nevykdyta. | n. d. |
| 1.4. | Išorinės reklamos sklaidą vykdyti vadovaujantis išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei BP sprendiniais. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Išorinės reklamos sklaida vykdoma vadovaujantis parengtais „Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniais“. Ataskaitiniu laikotarpiu išduoti 2 išorinės reklamos leidimai. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.5. | Urbanistinės aplinkos kokybė |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 7 |  |  |  |
| 1.5.1. | Numatyti eismo reguliavimo, saugumo, triukšmo ir taršos prevencijos priemones vystant susisiekimo infrastruktūrą. | Numatytos eismo reguliavimo, triukšmo ir taršos prevencijos priemonės rengiamuose susisiekimo infrastruktūros TDP ir TP. Įrengtos triukšmo ir taršos prevencijos priemonės. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA AB „Via Lietuva“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nerengti susisiekimo infrastruktūros plėtros planai ir projektai. (šaltinis – KRSA, AB „Via Lietuva“) | n. d. |
| 1.5.2. | Užtikrinti norminius triukšmo dydžius vietovėse, kur naudojami triukšmo šaltiniai. | Priežiūra ir kontrolė Įgyvendintos triukšmo prevencijos priemonės. | KRSA, triukšmo šaltinio valdytojai | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2017 – -2020 | KRSA vykdytas triukšmo ir oro taršos monitoringas Veivirženų g. ir Gėlių g. sankryžoje. (šaltinis – KRSA). |  |
| 1.5.3. | Užtikrinti, kad tiekiamas vanduo atitiktų HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA NVSC AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas geriamojo vandens kokybės monitoringas. Vandens sauga r kokybė atitiko HN reikalavimus. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.5.4. | Įteisinti vandenvietės apsaugos zoną. | Parengtas vandenvietės apsaugos zonos nustatymo projektas. Įteisinta vandenvietės apsaugos zona. Aprobuoti gėlo požeminio vandens ištekliai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Parengtas vandenvietės apsaugos zonos projektas. Naujos vandenviečių apsaugos zonos neįteisintos. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.5.5. | Aprobuoti Endriejavo gėlo požeminio vandens išteklius. |  | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | n. d. | Aprobuoti Endriejavo gėlo vandens ištekliai. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.5.6. | Įregistruoti esamų Endriejavo kapinių sklypą. | Parengtas kapinių ŽSFP ar TPD. Įregistruotas kapinių sklypas. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Neparengti TPD, sklypas nesuformuotas, neįregistruotas. | n. d. |
| 1.5.7. | Vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis buitinių nuotekų kontrolę. | Kontrolė ir priežiūra. | KRSA NVSC AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL LR VBL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Vykdomas pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą monitoringo programą. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 2. | ŽELDYNŲ SISTEMOS VYSTYMAS |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 3 Iš viso: 8 |  |  |  |
| 2.1. | Neplanuoti urbanizacijos plėtros gamtinio karkaso ir kitose saugomose teritorijose. | Priežiūra ir kontrolė. Vadovautis nustatytais BP reglamentais. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Urbanizacijos plėtra gamtinio karkaso ir kitose saugomose teritorijose neplanuojama. |  |
| 2.2. | Formuoti miestelio žaliąsias teritorijas su parkų, skverų želdiniais ir infrastruktūra. | Parengti TPD, ŽSFP ir statybos projektai. Įteisinti atskirųjų želdynų sklypai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Endriejavo Atgimimo parke. Nebuvo rengiami želdynų formavimo projektai. (šaltinis – KRSA). |  |
| 2.3. | Riboti urbanizacijos laipsnį parkuose, priklausomai nuo želdyno zonos paskirties. | Priežiūra ir kontrolė vadovaujantis nustatytais BP reglamentais. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Urbanizacija vykdoma vadovaujantis BP reglamentais. |  |
| 2.4. | Naujai formuojamus atskiruosius želdynus įrengti ir tvarkyti tik pagal parengtus visos teritorijos (parko, skvero, žaliosios jungties) techninius projektus. | Suformuoti atskirųjų želdynų sklypai. Parengti sklypų tvarkymo statybos projektai. Įrengta rekreacijai būtina infrastruktūra. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nesuformuoti atskirųjų želdynų sklypai. Nerengti želdynų įrengimo/ tvarkymo projektai (šaltinis – KRSA). | n. d. |
| 2.5. | Esamą miestelio parką pratęsiant vakarų kryptimi, kitoje Liepų gatvės pusėje formuoti bendro naudojimo želdynų teritoriją. | Parengti TPD, ŽSFP ir/ar statybos projektai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nesuformuota esamo parko tąsa vakarų kryptimi, kitoje Liepų gatvės pusėje. (šaltinis – KRSA). | n. d. |
| 2.6. | Pietinėje miestelio dalyje ties naujai formuojamu centru (mišri gyvenamoji teritorija) laisvoje valstybinėje žemėje prie tvenkinio įrengti skverą. | Parengtas ir realizuotas statybos projektas. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Skveras neįrengtas. (šaltinis – KRSA). | n. d. |
| 2.7. | Miško naudmenų teritorijose, esančiose laisvoje valstybinėje žemėj, įrengti bendro naudojimo želdynus. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Bendro naudojimo želdynai miško naudmenų teritorijose neįrengti. (šaltinis – KRSA). | n. d. |
| 2.8. | Gamtinio karkaso elementų teritorijose prioritetą teikti pasyvios rekreacijos paslaugų plėtrai ir tradiciniam ūkininkavimui. | Parengti rekreacinių teritorijų vystymo planai. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengta rekreacinė infrastruktūra | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL LR VBL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Gamtinio karkaso elementų teritorijose plėtra vykdoma vadovaujantis BP reglamentais. |  |
| 3. | NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 3.1. | Valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų teritorijoms, neveikiančioms kapinėms nustatyti konservacinę žemės paskirtį. | Parengti TPD. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2017 | Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (40683) Klaipėdos rajono sav., Endriejavo sen., Endriejavo mstl. įtraukti į kultūros vertybių registrą, sklypas nesuformuotas. (šaltinis – KRSA). |  |
| 3.2. | Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkybą ir naudojimą vykdyti pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. | Parengti NKP apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Vertybių naudojimas vykdomas pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. Vykdomi tvarkybos darbai. (šaltinis – KRSA). |  |
| 4. | SOCIALINĖS, EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 4.1. | Suformuoti sklypus prie esamų visuomeninės paskirties įstaigų ir organizacijų pastatų. | Parengti ŽSFP. Įregistruoti sklypai. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | n. d. | Suformuoti 5 sklypai visuomeniniams pastatams (mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui, kultūros namams, ugniagesių stočiai). (šaltinis – KRSA). |  |
| 4.2. | Steigti dienos centrą socialiai pažeidžiamiems asmenims. | Įsteigtas dienos centras. | KRSA | KRS BL ES SFL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2016 | Įkurtas Endriejavo parapijos pagyvenusių žmonių dienos centras. (šaltinis – KRSA). |  |
| 4.3. | Sudaryti sąlygas sporto, sveikatingumo, privačių gydymo įstaigų, smulkaus ir vidutinio verslo vystymui. | Įrengta reikalinga infrastruktūra. Įkurtos privačios paslaugų, gydymo įstaigos, komerciniai objektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Komercinių ir paslaugų teritorijų plėtra vykdoma vadovaujantis BP reglamentais. | n. d. |
| 5. | SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 5 Iš viso: 10 |  |  |  |
| 5.1. | Išorės keliai ir gatvių tinklas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 6 |  |  |  |
| 5.1.1. | Suformuoti miestelio šiaurinį aplinkkelį. | Parengti TPD, parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengtas šiaurinis aplinkkelis. | KRSA AB „Via Lietuva“ | KRS BL AB „Via Lietuva“ BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Neparengti TPD, neparengti ir nerealizuoti statybos projektai (šaltinis – KRSA). | n. d. |
| 5.1.2. | Vystyti vientisą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, apjungiantį užstatytas ir naujos plėtros teritorijas, pagrindinėse miestelio gatvėse (BP brėžiniuose žym. C1, C2 ir D1) dviračių eismą atskiriant nuo motorizuoto transporto eismo. | Parengtas susisiekimo infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA AB „Via Lietuva“ | KRS BL AB „Via Lietuva“ BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Įrengtas šaligatvis prie Ąžuolų g. (šaltinis – KRSA). |  |
| 5.1.3. | Gerinti esamų miestelio gatvių techninius parametrus, rekonstruoti nepakankamų parametrų gatvių ruožus bei sankryžas, gerinti dangų kokybę, įrengti šaligatvius bei apšvietimą. | Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Rekonstruotos sankryžos, gatvės, įrengtos pėsčiųjų ir dviračių trasos. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2018 2022 2023 2024 | - Įrengtas šaligatvis prie Ąžuolų g. - Naujai išasfaltuota Ąžuolų g. - „Įrengtas apšvietimas „Atgimimo parke“ - Įrengtas šaligatvis prie Sodų g. - Naujai išasfaltuota Sodų g. - Naujai išasfaltuota Mokyklos g. - Naujai išasfaltuota Paežerio g. - Naujai išasfaltuota Saulėtekio g. (šaltinis – KRSA). - Suremontuota Kelio Nr. 197 Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai 69,961 km esanti pėsčiųjų perėja. (šaltinis – Via Lietuva) |  |
| 5.1.4. | Susisiekimo sistemą pritaikyti įvairaus amžiaus grupių žmonėms, žmonėms su negalia, vadovaujantis galiojančiais normatyvais. suformuojant neįgaliųjų susisiekimo sistemą – parengti būtiną infrastruktūrą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Gatvių perėjos, šaligatviai, prieigos prie traukos punktų, viešojo transporto stotelės ir automobilių stovėjimo aikštelės pritaikytos žmonėms su negalia. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta |  | Susisiekimo sistemos pritaikymo įvairaus amžiaus grupių žmonėms, žmonėms su negalia darbai nebuvo vykdomi. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 5.1.5. | Vietinės reikšmės viešųjų kelių sektoriuje naujų kelių tiesimą, esamų rekonstravimą ir remontą plėtoti vadovaujantis savivaldybės parengtais strateginiais planais. | Vietinės reikšmės naujų kelių tiesimas, esamų rekonstravimas ir remontas plėtojamas savivaldybės parengtuose strateginiuose planuose numatyta tvarka. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Naujų kelių tiesimo darbai nebuvo vykdomi. Esamų kelių tvarkymas vykdomas vadovaujantis savivaldybės parengtais strateginiais planais. (šaltinis – KRSA). |  |
| 5.1.6. | Vykdant susisiekimo sistemos plėtrą ir rekonstravimą užtikrinti norminius parametrus gaisrinei technikai privažiuoti. | Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Įrengta susisiekimo sistema, pritaikyta gaisrinės technikos judėjimui. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nevykdyta susisiekimo sistemos plėtra. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 5.2. | Automobilių stovėjimo reglamentavimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 5.2.1. | Praplėsti automobilių stovėjimo aikštelę prie miestelio kapinių. | Parengti statybos projektai. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su reikiama infrastruktūra. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | n. d. | n. d. |
| 5.2.2. | Gerinti automobilių aptarnavimo infrastruktūrą, pagal poreikį plėsti automobilių stovėjimo vietų skaičių. | Parengti statybos projektai. Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. | KRSA, privatūs investuotojai | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2022 | Įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Sodų g. priešais Endriejavo vaikų darželį (šaltinis – KRSA). |  |
| 5.3. | Pėsčiųjų ir dviračių takų sistema |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 5.3.1. | Prie išorės susisiekimo viešojo transporto stotelių ir prie kitų traukos objektų įrengti dviračių laikymo aikšteles. | Parengtas susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. Parengti ir įgyvendinti statybos projektai. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | n. d. | n. d. |
| 5.3.2. | Įrengti šaligatvius visose miestelio gatvėse. | Parengti TPD (priemonė 5.1.3.) ir/ar statybos projektai. Įrengti šaligatviai prie visų miestelio gatvių. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2018 | Įrengtas šaligatvis prie Ąžuolų g. Įrengtas šaligatvis prie Sodų g. (šaltinis – KRSA). |  |
| 6. | INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 20 Neįgyvendintos priemonės: 7 Iš viso: 30 |  |  |  |
| 6.1. | Vandens tiekimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.1.1. | Plėsti vandentiekį į naujai užstatomas ir užstatytas, bet vandens tiekimo tinklų neturinčias teritorijas. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Įrengti nauji vandentiekio tinklai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 | Vandentiekio tinklų Liepų g. ir Edvardo Turausko g., Paežerio k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav. statyba. (šaltinis – UAB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.1.2. | Prijungti Auksoro gyvenvietę prie miestelio vandentiekio tinklų. | Parengti TPD (priemonė 6.1.1.) ir statybos projektai. Auksoro gyvenvietės vandentiekio tinklai prijungti prie Endriejavo vandentiekio sistemos. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | n. d. | Auksoro gyvenvietės vandentiekio tinklai prijungti prie Endriejavo miestelio vandentiekio tinklų. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.2. | Priešgaisrinis vandentiekis |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 6.2.1. | Sužiedinti esamus vandentiekio tinklus. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD (priemonė 6.1.1.). Parengti ir realizuoti ir statybos projektai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Esami vandentiekio tinklai nesužiedinti. (šaltinis – UAB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 6.2.2. | Kas 150-200m vandentiekio tinkluose įrengti gaisrinius hidrantus. |  | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Gaisriniai hidrantai neįrengti. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 6.2.3. | Spręsti nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimą atitinkamais projektais. |  | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Endriejavo vandenvietėje stacionaraus generatoriaus nėra, bet yra įrengtas generatoriaus pajungimo kištukas, esant poreikiui vežamas kilnojamas generatorius. Taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ yra sudariusi ilgalaikę sutartį dėl geriamojo vandens transportavimo į Klaipėdos rajono vandenvietes ir tokiu būdu maksimaliai sumažinti vandens tiekimo sutrikimų riziką. (šaltinis – UAB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.3. | Nuotekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.3.1. | Plėsti nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos tinklus į naujai užstatomas ir užstatytas, tačiau nuotekų tinklų neturinčias teritorijas, nukreipiant nuotekas į esamus valymo įrenginius. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD (priemonė 6.1.1.). Parengti ir realizuoti ir statybos projektai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos tinklų plėtra nebuvo vykdoma. (šaltinis – UAB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 6.3.2. | Prijungti prie Endriejavo miestelio nuotekų tvarkymo sistemos Auksoro gyvenvietę. |  | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Auksoro gyvenvietės nuotekų tvarkymo sistema neprijungta prie Endriejavo miestelio. (šaltinis – UAB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 6.4. | Paviršinių nuotekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 6.4.1. | Įrengti lietaus nuotekų tinklus, įrengti naujus išleidėjus bei nuotekų valymo įrenginius ties jais. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantį) specialusis planas ir statybos projektai. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | - Endriejavo mstl. paviršinio lietaus vandens nuvedimo sistemų projektavimo darbai tarp Klevų ir Vinkurių gatvių. - Įrengta 1 km paviršinių nuotekų tinklų. - Įrengtas 1 išleistuvas nuo Ąžuolų g, į griovį. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.4.2. | Rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo specialusis planas ir TP. Rekonstruoti esami paviršinių nuotekų tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Pradėtas rengti Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. (šaltinis – KRSA) | - |
| 6.4.3. | Užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymą atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo specialusis planas ir reikalingi TP. Įrengti atskiri paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Pradėtas rengti Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. (šaltinis – KRSA) | - |
| 6.5. | Atliekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 6 |  |  |  |
| 6.5.1. | Plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą. | Įrengtos naujos konteinerinių surinkimo aikštelės. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Ataskaitiniu laikotarpiu Endriejavee nebuvo įrenginėjamos ir neplanuojamos įrengti naujos konteinerinės aikštelės. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 6.5.2. | Įrengti stambiagabaričių atliekų aikštelę. | Įrengta stambiagabaričių atliekų saugojimo aikštelė. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | -. |  | n. d. |
| 6.5.3. | Užtikrinti, kad buityje susidarančios pavojingos atliekos būtų pristatomos į Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelę (Gargžduose). | Priežiūra ir kontrolė | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Vietinės rinkliavos mokėtojai – fiziniai asmenys iš Endriejavo miestelio pavojingas atliekas gali pristatyti į kelias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (toliau -DGASA) Klaipėdos rajone (Vėžaičiuose, Gargžduose, Glaudėnų k.), tačiau jos nutolusios nuo Endriejavo daugiau nei 15 km matuojant tiesia linija. Atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas (įskaitant pavojingąsias elektros ir elektroninės įrangos atliekas) gali nemokamai atiduoti pavojingąsias atliekas tvarkančių įstaigų/ organizacijų rengiamų apvažiavimų metu, pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacijų įrengtas tokių atliekų priėmimo vietas (2023 m. Endriejave buvo įrengta viena senos buitinės technikos ir elektronikos priėmimo vieta), elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietas arba perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui teisės aktų nustatyta tvarka. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.5.4. | Šviesti gyventojus komunalinių atliekų tvarkymo klausimais. | Vykdoma švietėjiška veikla komunalinių atliekų tvarkymo klausimais. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2021, 2023 2024 | Informacija su atliekų tvarkymu skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo administratoriaus VšĮ „Gargždų švara“ interneto svetainėse. Atliekų savaitės proga Endriejavo seniūnijos vaikų švietimo įstaigoms buvo dalinamos švietėjiškos priemonės apie rūšiuojamąjį atliekų tvarkymą. Planuojamas švietėjiškos veiklos vykdymas atliekų savaitės metu. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.5.5. | Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius. | Parengti komunalinių atliekų energetinių išteklių naudojimo planai/projektai. Naudojami komunalinių atliekų energetiniai ištekliai. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2023 | Patvirtintas „Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas“. Patvirtintas „Klaipėdos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas“. (šaltinis – KRSA). |  |
| 6.5.6. | Vykdyti atliekų monitoringą. | Vykdomas atliekų monitoringas. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Vykdomas atliekų monitoringas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.6. | Elektros energijos tiekimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 6.6.1. | Plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą, kabeliuoti 10kV orines linijas. | Išplėstas esamas elektros energijos paskirstymo tinklas. Sukabeliuotos 10kV orinės linijos. | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Nutiesta 0,457 km naujų kabelinių elektros linijų (šaltinis – ESO). |  |
| 6.6.2. | Rekonstruoti nusidėvėjusius elektros tinklus keičiant juos kabelinėmis linijomis. | Parengti TPD ar/ ir TP. Sukabeliuotos orinės elektros linijos. | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | 1,762 km nusidėvėjusių elektros oro linijų pakeista kabelinėmis linijomis (šaltinis – ESO). |  |
| 6.6.3. | Rekonstruoti susidėvėjusias ar įrengti naujas 10 kV/ 0,4 kV transformatorių pastotes. | Parengti TPD ar/ ir TP. Rekonstruotos ir įrengtos naujos transformatorių pastotės. | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Rekonstruotos/ įrengtos 2 naujos transformatorių pastotės (šaltinis – ESO). |  |
| 6.6.4. | Optimizuoti transformatorių galias. | Optimizuotos transformatorių galios | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | - | Optimizuotos transformatorių galios (šaltinis – ESO). |  |
| 6.6.5. | Naujai planuojamose gatvėse projektuoti tik požemines kabelines apšvietimo linijas. | Parengti TPD ar/ ir TP. Įrengtos naujos požeminės kabelinės apšvietimo linijos prie naujai planuojamų gatvių. | KRSA ESO | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nerengti gatvių plėtros planai ir projektai. |  |
| 6.7. | Telekomunikacijos ir ryšiai |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės0 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 6.7.1. | Išlaikyti ir plėsti esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, pagal poreikį ruošiant infrastruktūros schemas naujiems statiniams. | Parengtos reikiamos infrastruktūros schemos. Išlaikyta/ išplėsta esama elektroninių ryšių infrastruktūra. | KRSA Telia | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Išlaikoma esama ir pagal poreikį plečiama elektroninių ryšių infrastruktūra vadovaujantis BP reglamentais. |  |
| 6.7.2. | Didinti viešojo interneto prieigos taškų skaičių miestelyje. | Didesnis viešojo interneto prieigos taškų skaičių miestelyje. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 6.7.3. | Sudaryti sąlygas naujų telekomunikacinių paslaugų diegimui ir tiekiamų paslaugų kokybės gerinimui. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA Telia | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Rengiant TPD sudaromos sąlygos naujų telekomunikacijos paslaugų plėtrai gatvių raudonųjų linijų ribose. |  |
| 6.7.4. | Plėtoti šviesolaidinių kabelių tinklą. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Išplėstas šviesolaidinių kabelių tinklas. | Telia | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Plėtojamas šviesolaidinių kabelių tinklas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.8. | Atsinaujinanti energetika |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 6.8.1. | Renovuoti visuomeninius pastatus, gerinant jų šilumines charakteristikas | Parengti ir realizuoti TP. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2019 | Įgyvendintas projektas Nr. 20KI-KL-17-1-02676-PR001 „Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimas“, pagal kurį atliktas pastatų fasadų, cokolių šiltinimas ir grindų ant grunto šiltinimas, langų ir durų keitimas. Įgyvendintas Endriejavo kultūros namų, bibliotekos ir seniūnijos pastatų šildymo sistemų modernizavimas. (šaltinis – KRSA). |  |
| 6.8.2. | Diegti AEI naudojimą savivaldybei priklausančiuose pastatuose. | Parengti ir realizuoti TP. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2017 2018 | - Parengtas projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Klaipėdos rajono savivaldybės pastatuose Mokyklos g., Endriejave“ (šaltinis – KRSA). - Endriejavo seniūnijos administraciniame pastate ir Kultūros centre įrengtas geoterminis šildymas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.8.3. | Skatinti AEI panaudojimą renovuojant daugiabučius pastatus. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Patvirtintas „Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2022–2030 m.“ Daugiabučiai nerenovuoti (viso miestelyje yra 10 daugiabučių). (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.8.4. | Skatinti ar įpareigoti savivaldybei pavaldžias įmones įvertinti savo galimybes panaudoti AEI energetinių poreikių tenkinimui, esant reikalui –savivaldybės lėšomis atlikti atitinkamas galimybių studijas. | Įvertintos AEI panaudojimo galimybės savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir/ ar parengta AEI panaudojimo galimybių studija. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Patvirtintas „Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2022–2030 m.“ (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.8.5. | Rengti bandomuosius - parodomuosius projektus (savivaldybės priklausančiuose pastatuose). | Parengti ir įgyvendinti bandomieji AEI panaudojimo savivaldybės priklausančiuose pastatuose projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Patvirtintas „Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2022–2030 m.“ (šaltinis – KRSA) |  |
| 7. | TERITORIJŲ REZERVAVIMAS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS POREIKIAMS |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 7.1. | Rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | Sudarytas rezervuotinų (paėmimui visuomenės poreikiams) teritorijų sąrašas/schema; Parengtas TPD teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Įgyvendinti TPD sprendiniai, t. y. teritorijos paimtos visuomenės poreikiams. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Rezervuotos 8 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai (priešgaisriniams rezervuarams, vandens bokštui, transformatorinei ir kt.) (šaltinis – KRSA). |  |
| 7.2. | Rezervuoti teritorijas susisiekimo komunikacijų plėtrai |  |  |  |  |  | Vykdoma |  | Suformuoti 4 sklypai keliams (krašto keliams 197, 2202, 2223 ir 2224). (šaltinis – KRSA) |  |
| 7.3. | Rezervuoti teritorijas bendro naudojimo želdynams ir žaliosioms jungtims. |  |  |  |  |  | Vykdoma |  | Rezervuotos 9 teritorijos (skverai, planuojamos poilsio zonos, kapinės, Atgimimo parkas, kūdra ir kt.). (šaltinis – KRSA) |  |
| 7.4. | Rezervuoti sklypus visuomenės poreikiams - suformuoti sklypus prie esamų visuomeninės paskirties įstaigų ir organizacijų pastatų. |  |  |  |  |  | Vykdoma |  | Suformuoti 5 sklypai visuomeniniams pastatams (mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui, kultūros namams, ugniagesių stočiai). (šaltinis – KRSA) |  |

Sutrumpinimai:

KRSA – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

KPD – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

ESO – Energijos skirstymo operatorius

ES SFL – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

TPD – teritorijų planavimo dokumentas

ŽSFP – Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas

BL – biudžeto lėšos

- TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO
NUSTATYTAS TEMAS

## 3.1. Urbanistinė plėtra

Teigiamos tendencijos

- Endriejavo bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas.

- Vadovaujantis BP sprendiniais pakeista Endriejavo miestelio administracinė riba.

- Endriejavo mstl. erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens ŽSFP projektus.

- Rengiami TPD  individualių gyvenamųjų teritorijų plėtrai, vadovaujantis BP reglamentais.

- Planuojami ir vykdomi bendrojo plano sprendiniai dėl esamų gatvių rekonstrukcijos.

- Vykdomi bendrojo plano sprendiniai elektros energijos, gamtinių dujų tiekimo srityje.

- Formuojami sklypai visuomeninės paskirties pastatams.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Urbanistinės plėtros sprendinių įgyvendinimas.

Neigiamos tendencijos

- Endriejavo miestelio 2016 m. bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai ne visai atitinka šiuolaikinių urbanistinių miesto tankinimo tendencijų ekonominio sąstingio bei miestelio gyventojų mažėjimo kontekste.

- Bendrojo plano sprendiniai iš dalies neatitinka pasikeitusio TPD rengimą reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo.

- Gyvenamosios teritorijos formuojamos ir pertvarkomos rengiant žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus, teritorijos neplanuojamos kompleksiškai, t. y. rengiant kvartalų detaliuosius planus, nėra įvertinamas realus naujų gyvenamųjų teritorijų poreikis.

- Nevyksta paslaugų, pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra.

## 3.2. Želdynų sistemos vystymas

Teigiamos tendencijos

- Tvarkomi esami parkai, skverai, gausinama jų viešoji infrastruktūra – įrengta vaikų žaidimų aikštelė Atgimimo parke.

- Vykdomas teritorijų rezervavimas bendro naudojimo želdynams -  Rezervuotos 9 teritorijos parkui, skverams, poilsio zonoms, kapinėms, kt.

- Gamtinio karkaso elementų teritorijose plėtra vykdoma vadovaujantis BP reglamentais.

.Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinta didžioji dalis BP sprendinių želdynų sistemos vystymo srityje.

- Nerengiami želdynų įrengimo/ tvarkymo projektai.

- Nesuformuoti atskirųjų želdynų sklypai.

- Esami želdynai tvarkomi be projektų.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Želdynų sistemos vystymo sprendinių įgyvendinimas.

## 3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

Teigiamos tendencijos

- Pradėti įgyvendinti visi nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos BP sprendiniai.

- Vykdomos NKV įtraukimo į kultūros vertybių registrą procedūros - Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (40683) Klaipėdos rajono sav., Endriejavo sen., Endriejavo mstl. įtraukti į kultūros vertybių registrą.

- Sistemingai vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkybos ir stebėsenos darbai.

Neigiamos tendencijos

- Lėtai vyksta nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų sklypų įregistravimo procesas - Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (40683) teritorijai sklypas vis dar nesuformuotas.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

3.4. Socialinės, ekonominės aplinkos sprendiniai

Teigiamos tendencijos

- Esant ryškioms neigiamoms demografinėms miestelio tendencijoms, esama socialinė infrastruktūra tenkina Endriejavo miestelio gyventojų poreikius.

- Formuojami sklypai prie visuomeninių statinių - suformuoti 5 sklypai: mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui, kultūros namams, ugniagesių stočiai.

- Įgyvendinant BP sprendinius plečiamas socialinės infrastruktūros tinklas – įkurtas Endriejavo parapijos pagyvenusių žmonių dienos centras.

- Atnaujinama socialinė infrastruktūra – pastatytas naujas kultūros centras su biblioteka.

Neigiamos tendencijos

- Nevyko rekreacinių, pramonės ir sandėliavimo, komercijos ir paslaugų teritorijų plėtra.

- Ataskaitiniu laikotarpiu miestelyje stebimas statybų sektoriaus sąstingis.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės, ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.5. Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos

- Endriejavo miestelyje vykdomi pavieniai esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai.

- Vykdomi pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbai: įrengti šaligatviai Ąžuolų g., Sodų g., suremontuota Kelio Nr. 197 Kryžkalnis – Rietavas – Vėžaičiai 69,961-ajame kilometre esanti pėsčiųjų perėja.

- Vykdomas susisiekimo sistemos infrastruktūros gerinimas - įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Sodų g. priešais Endriejavo vaikų darželį.

Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinta didžioji dalis BP susisiekimo sistemos sprendinių.

- Nevyko susisiekimo sistemos plėtra.

- Nebuvo įgyvendinamas susisiekimo sistemos pritaikymas įvairaus amžiaus grupių žmonėms ir žmonėms su negalia.

- Nevyko dviračių takų tinklo plėtra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.6. Inžinerinė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos

- Vykdoma didžioji dalis BP inžinerinės infrastruktūros sprendinių.

- Vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir rekonstrukcija.

- Vykdoma paviršinių nuotekų tinklų plėtra – nutiesta 1 km tinklų.

- Vykdoma didžioji dalis atliekų tvarkymo BP sprendinių, vykdomas atliekų monitoringas.

- Įgyvendinant BP sprendinius įrengiami nauji elektros energijos tiekimo tinklai, tvarkoma ir plečiama elektros energijos tiekimo infrastruktūra.

- Diegiamas atsinaujinančios energetikos panaudojimas įgyvendinant pastatų modernizavimo projektus.

- Rezervuojamos teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai.

Neigiamos tendencijos

- Neatskirti miestelio buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai.

- Nevykdyta konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

## 3.7. Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams

Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami BP sprendiniai dėl miestelio teritorijų rezervavimo savivaldybės ir valstybės poreikiams – rezervuotos teritorijos inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, bendro naudojimo želdynų teritorijų plėtrai.

- Formuojami sklypai prie esamų visuomeninės paskirties įstaigų ir organizacijų pastatų.

Neigiamos tendencijos

- Nerezervuotos teritorijos atliekų sistemos vystymui.

7 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Teritorijų rezervavimo sprendinių įgyvendinimas.

- IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016 - 2023 m. laikotarpiu nenustatyta nukrypimų realizuojant BP sprendinius.

- Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatytos 68 priemonės. Per 2016-2023 metų laikotarpį įgyvendintos 6 priemonės (9 % visų priemonių), pradėtos vykdyti 42 priemonės (62 %  visų priemonių), neįgyvendinta 19 priemonių (28 %). Duomenys apie 1 BP sprendinių įgyvendinimo priemonės įgyvendinimą nebuvo gauti.

- pav. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas.

- Endriejavo bendrojo plano sprendiniais numatyta urbanizuotų teritorijų plėtra kiekybiškai viršija Teritorijų planavimo normose nustatytą rekomenduojamą naujos plėtros teritorijų normą – 20%. Plačios galimybės vystyti urbanizuotas teritorijas yra ne vien privalumas, bet ir trūkumas ekonominio pagrįstumo ir darnaus miestelio vystymosi požiūriu.

- Bendrojo plano galiojimo laikotarpiu nėra parengta miestelio dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, didesnių naujos plėtros teritorijų kvartalų detaliųjų planų, todėl lieka neišspręstas vientisos želdynų sistemos, viešosios infrastruktūros formavimo, tinkamo žemės sklypų ribų pertvarkymo klausimai.

- Bendrajame plane dėl jo rengimo mastelio ir detalumo nėra pakankamai išspręstas želdynų sistemos vystymas. Tiesiogiai įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, nėra užtikrinamas atskirųjų želdynų formavimas ir neįgyvendinamos LR Želdynų įstatymo nuostatos.

PROGNOZĖS

- Miestelio demografinei situacijai išlaikant ryškias neigiamas tendencijas, būtina orientuotis į kokybinę miestelio plėtrą - vystyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiškai modernizuoti miestelio dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką

- Atsižvelgiant į Endriejavo miestelio demografines tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamos urbanizuotos teritorijos rezervų panaudojimą, neskatinant miestelio kiekybinės urbanizuotų teritorijų plėtros.

SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Endriejavo miestelio kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miestelio teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas teisės aktų numatyta tvarka.

- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

Dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano keitimo:

- Bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus. Priemonių plano keisti būtinybės nėra.

- Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Endriejavo miestelio teritorija.

Dėl Bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu pasiūlymų nebuvo gauta.

- Atsižvelgiant į tai, jog 2024 m. buvo pradėtas rengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas, ir nebuvo gauta visuomenės pasiūlymų galiojančio Endriejavo miestelio BP keitimui, galiojančio TPD koreguoti/ keisti nesiūloma.

- PRIEDAI

1. Endriejavo miestelio bendrojo plano 2016 – 2023 m. rodikliai

Endriejavo miestelio bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos 2016 – 2023 m. ataskaitos

1 priedas

Endriejavo miestelio bendrojo plano 2016 – 2023 m. rodikliai

| Rodiklių grupės | Rodiklis | Mato vienetai | Patvirtinimo metai, 2016 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Baziniai rodikliai | Gyventojų tankis | gyv./km2 | 275 | 195 |
|  | Užstatymo intensyvumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Užstatymo tankumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Gyvenamosios paskirties statybos leidimai | vnt. | 5 | 2 |
|  | Visuomeninės paskirties statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
|  | Komercinės paskirties objektų statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pramonės ir sandėliavimo objektų statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
| II. Fizinė aplinka | Užstatyta teritorija | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Visuomeninės paskirties teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Miškų ūkio paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Konservacinės paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Saugomos teritorijos | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamojo ploto vidurkis | m2/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis | proc. | 82 | 96 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis | proc. | 82 | 97 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis | proc. | 0 | 0 |
|  | Vandentiekio tinklų ilgis | km | 9,412 | 10,394 |
|  | Buitinių nuotekų tinkų ilgis | km | 10,34 | 11,535 |
|  | Paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | 0 | 1 |
|  | Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis | km | 17,75 | 21,09 |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ilgis | km | 0 | 0 |
|  | Gamtinių dujų tiekimo tinklų ilgis | km | 0 | 0 |
|  | Gatvių ilgis miestuose | km | 4,58 | 4,58 |
|  | Atliekos | m3 | n. d. | n. d. |
|  | Dviračių takų ilgis | km | 0 | 0 |
|  | Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis | proc. | n. d. | n. d. |
| III. Socialiniai rodikliai | Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | 0,695 | 0,603 |
|  | Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Darbingo amžiaus gyv. dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Natūralus gyventojų prieaugis | gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis šeimos dydis | asm. sk. | n. d. | n. d. |
|  | Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Ikimokyklinio ugdymo vietų | vt. sk./ 100 vaikų | n. d. | n. d. |
|  | Mokyklų sk. | sk./1000 gyv. | 1,4 | 1,6 |
|  | Kultūros įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | 2,9 | 3,3 |
|  | Dienos centrų sk. | vnt. | 1 | 1 |
|  | Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | 1,4 | 1,6 |
|  | Nusikalstamumas | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Eismo saugumo lygis | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| IV. Ekonominiai rodikliai | Užimtumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Nedarbo lygis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | € | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamosios paskirties būsto vertė | €/m2 | n. d. | n. d. |
|  | Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Materialinės investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Apgyvendinimo įstaigos | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Turistų srautai | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| V. Aplinkosauginiai rodikliai | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis | m3/gyv. | n. d. | n. d. |