|  |  | PRITARTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-413 |
| --- | --- | --- |
| VĖŽAIČIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2014 - 2023 METŲ A T A S K A I T A PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS RENGĖJAS: UAB “KAUNO PLANAS“ ĮMONĖS DIREKTORIUS: L. BYLA PROJEKTO VADOVĖ: J. RAGAUSKIENĖ KOMPLEKSO NR: 495-121 |  |  |
| 2024 |  |  |

Rengėjai:

PV architektė – urbanistė Justina Ragauskienė (atestato Nr. A2096)

Architektė Rūta Sipavičienė

TURINYS:

1.	BENDRIEJI DUOMENYS	4

1.1.	Įvadas	4

1.2.	Ataskaitos tikslas ir uždaviniai	4

1.3.	Baigiamosios nuostatos	4

2.	VĖŽAIČIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2014 – 2023 m.	6

3.	TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS	21

3.1.  Miesto struktūra ir teritorijos naudojimo reglamentai	21

3.2. Kraštovaizdžio apsauga	22

3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	22

3.4. Gyvenamųjų teritorijų plėtra	23

3.5. Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas	24

3.6. Ekonominė aplinka	25

3.7. Susisiekimo sistema	26

3.8. Techninė infrastruktūra	26

3.9. Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams	27

4.	IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI	29

5.	PRIEDAI	31

- BENDRIEJI DUOMENYS

  - Įvadas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų LR AM 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu LR AM 2014 m. sausio 07 d. įsakymu Nr. D1-21), LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais LR AM 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 03 d. įsakymo Nr. D1-970 redakcija) ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 06 d. potvarkiu Nr. MV-570 patvirtinta Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Parengta Vėžaičių miestelio bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 500, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 30 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (toliau – Ataskaita).

Stebėsenai atlikti panaudota LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją.

  - Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

  - Baigiamosios nuostatos

Ataskaita parengta vadovaujantis 2024 m. gegužės 06 d. mero potvarkiu Nr. MV-570 patvirtinta Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašu.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelės užpildytos nustatyta tvarka ir pateiktos TPSIS. Kartu su ataskaita teikiamas Rodiklių sąrašas, kuris pildomas vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 2 priedu.

Ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės strateginiais planais, direktoriaus įsakymais, ir kt. dokumentais. Ne visos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, todėl sprendžiamos aktualių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

- VĖŽAIČIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2014 – 2023 m.

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia |  | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas | Neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIESTO STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 1.1. | Miestelio administracinės ribos pakeitimas. | Parengti administracinių ribų nustatymo planą. Pakeista miestelio administracinė riba. | KRSA | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | 2017 | Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2017-04-27 priėmė sprendimą Nr. T11-159 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo“. Šiuo sprendimu buvo patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo planas. Šiuo sprendimu taip pat pakeista Vėžaičių miestelio riba. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.2. | Naujos plėtros teritorijoms parengti kvartalų kompleksinius detaliuosius planus arba projektinius pasiūlymus. | Parengti naujų plėtros teritorijų kompleksiniai DP ar PP. | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengti teritorijų planavimo dokumentai/ projektiniai pasiūlymai naujoms plėtros teritorijoms. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 1.3. | Esamose ir naujos plėtros gyvenamosiose ir visuomeninėse teritorijose, kur viršijamas leistinos triukšmo ir taršos normos, įgyvendinti triukšmo ir taršos prevencijos priemones. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įgyvendintos triukšmo ir taršos prevencijos priemonės. Priežiūra ir kontrolė | KRSA, triukšmo šaltinio valdytojai, AB „Via Lietuva“ | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | KRSA vykdo triukšmo ir oro taršos monitoringą: - prie Gargždų g. 28; - prie Gargždų g. 28; - prie Ąžuolo g. 17 ir Gargždų g.28 (tik oro taršos); - prie Ąžuolo g. 17 ir Gargždų g.28 (tik oro taršos); - prie Ąžuolo g. 17 ir Gargždų g.28 (tik oro taršos); -triukšmo - prie Ąžuolo g. 17, oro taršos – Gargždų g. 28 ir Gargždų g. 17; - prie Ąžuolo g. 16 ir 17 (tik triukšmo); - prie Ąžuolo g. 16 ir 17; - prie Ąžuolo g. 16 ir 17. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.4. | Išorinės reklamos sklaidą vykdyti vadovaujantis išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei BP sprendimais. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Išorinės reklamos sklaida vykdoma vadovaujantis parengtais „Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniais“. Ataskaitiniu laikotarpiu išduotas 21 išorinės reklamos leidimas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 2. | KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 2.1. | Gamtinio karkaso formavimas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 2.1.1. | Vėžaičių miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialiojo plano parengimas. | Parengti Vėžaičių miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialųjį planą. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengtas Vėžaičių miestelio paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo specialusis planas. (šaltinis – TPDRIS) | n. d. |
| 2.2. | Žaliųjų plotų sistemos vystymas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 2.2.1. | Formuoti apjungtą Vėžaičių miestelio žaliųjų plotų sistemą. | Parengti ir realizuoti Želdynų planavimo projektai. Suformuota vieninga žaliųjų plotų sistema miestelyje. | KRSA | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2021 | Įgyvendintas projektas „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“. (šaltinis – KRSA) |  |
| 2.2.2. | Naujai formuojamus atskiruosius želdynus įrengti ir tvarkyti tik pagal parengtus visos teritorijos (parko, skvero, žaliosios jungties) techninius projektus. | Parengti TPD, ŽSFP ir statybos projektai. Įregistruoti sklypai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. Vadovautis BP reglamentais. | KRSA | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2022 2023 | - Parengtas Vėžaičių dvaro sodybos parko (23413) želdinių tvarkybos (restauravimo) darbų projektas. - Pradėtas rengti Vėžaičių dvaro sodybos parko (23413) tvarkybos darbų projektas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 2.2.3. | Optimizuoti miškais apaugusių teritorijų ribas. | Parengti miškotvarkos ar juos atitinkantys planai teisės aktų nustatyta tvarka. | KRSA VMTK | KRS BL VMTK BL | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Miškotvarkos planai, optimizuojantys miškais apaugusių teritorijų ribas, neparengti. | n. d. |
| 3. | NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 3.1. | Kultūros paveldo apsaugos, tvarkybos ir naudojimo prioritetai |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 3.1.1. | Visus į kultūros vertybių registrą įrašytus objektus, tačiau saugomais nepaskelbtus, paskelbti saugomais. | Inicijuoti kultūros vertybių paskelbimą saugomais teisės aktų nustatyta tvarka. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 2018 | - Kultūros vertybių registre registruotas Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios pastatų kompleksas (37591) Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl., Samališkės g. 8, susidedantis iš Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios pastatų komplekso Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios (37592) ir Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios pastatų komplekso varpinė (37593) - Vėžaičių klebonijai (33629) parengtas apsaugos reglamentas. (šaltinis – KRSA) |  |
| 3.1.2. | Nustatyti kultūros vertybių reikšmingumo lygmenis ir vertingųjų savybių pobūdį. | Parengti NKP apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2017 2019 | - Atlikta Vėžaičių dvaro sodybos istorinės-urbanistinės raidos analizė, archeologiniai bei dendrologinius tyrimai, pateiktos tyrimų išvadas ir rekomendacijos dėl Vėžaičių dvaro sodybos išsaugojimo ir sutvarkymo. - Parengti Vėžaičių dvaro sodybos pietų vartų (23404) ir šiaurės vartų (23406) Liepų g. Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., paveldo tvarkybos restauravimo ir remonto darbų projektai. (šaltinis – KRSA) |  |
| 4. | GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 4.1. | Numatomoms modernizuoti gyvenamosioms teritorijoms parengti ir įgyvendinti kompleksinius atnaujinimo (modernizavimo) planus. | Parengti TPD ir statybos projektai. Įregistruoti sklypai. Įrengta viešoji ir socialinė infrastruktūra, želdynai. Vadovautis BP reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nerengti TPD/ statybos projektai (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 5. | SOCIALINĖ APLINKA IR KULTŪRA, REKREACIJA IR TURIZMAS |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 5.1. | Švietimo infrastruktūra |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 5.1.1. | Vystant naujas gyvenamąsias teritorijas, plėsti ir švietimo įstaigų tinklą - miestelio šiaurės rytinėje dalyje įsteigti vieną naują švietimo įstaigą. | Parengtas TPD. Įregistruotas sklypas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Švietimo įstaigos nebuvo įsteigtos. (šaltinis – KRSA) | Nevyko naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra. |
| 5.1.2. | Atnaujinti mokyklų pastatus. | Parengti ir realizuoti mokyklų renovacijos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neįgyvendintas mokyklų pastatų atnaujinimas. | n. d. |
| 5.2. | Rekreacija ir turizmas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 5.2.1. | Vystyti rekreacinių teritorijų plėtrą skirtingose miestelio funkcinėse zonose. | Parengti TPD. | KRSA Privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | n. d. | - Parengtas Vėžaičių mstl. viešųjų erdvių atnaujinimo planas. - Rezervuota 17 teritorijų bendro naudojimo želdynams ir žaliosioms jungtims. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6. | EKONOMINĖ APLINKA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 6.1. | Verslo, pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 6.1.1. | Vystyti Vėžaičių miestelio verslo, pramonės ir sandėliavimo teritorijas rytinėje miestelio dalyje. | Parengti TPD. Įregistruoti sklypai. Parengti ir realizuoti statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nevykdyta naujų pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra. (šaltinis – KRSA, TPDR, ZPDRIS) | n. d. |
| 7. | SUSISIEKIMO SISTEMA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 3 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 7.1. | Išorės keliai ir gatvių tinklas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 3 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 7.1.1. | Parengti miestelio gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą. | Parengtas miestelio gatvių raudonųjų linijų specialusis planas. | KRSA | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neparengtas miestelio gatvių raudonųjų linijų specialusis planas. (šaltinis – KRSA) | n. d. |
| 7.1.2. | Urbanizuojant naujas teritorijas plėsti esamą gatvių tinklą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nevykdyta gatvių tinklo plėtra. (šaltinis – KRSA) | Nevyko urbanizuotų teritorijų plėtra. |
| 7.1.3. | Urbanizuojamose teritorijose prie aukštesnės kategorijos gatvių numatyti jungiamuosius ar dubliuojančius kelius. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Urbanizuojamose teritorijose prie aukštesnės kategorijos gatvių nebuvo rengiami jungiamųjų ar dubliuojančius kelių planai ar projektai. | n. d. |
| 7.1.4. | Gerinti esamų miestelio gatvių techninius parametrus, dangų kokybę, įrengti šaligatvius, apšvietimą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Rekonstruotos sankryžos, gatvės. | KRSA AB „Via Lietuva“ | KRS BL AB „Via Lietuva“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 2015 2017 | - Išasfaltuota Liepų gatvės atkarpa nuo Šiaurės vartų iki Vėžaičių kultūros centro pastato. - Krašto kelio Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai ruožo nuo 30,187 iki 34,116 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas. - Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ties 34,371 km ir rajoninio kelio Nr. 2213 Veiviržėnai-Brožiai-Vėžaičiai ties 16,211 km pėsčiųjų perėjų paprastasis remontas. - Kelio Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai 34,53 km esančios pėsčiųjų perėjos paprastasis remontas. - Kelio Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai 34,763 km esančios pėsčiųjų perėjos paprastasis remontas. - Kelio Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai 35,135 km esančios pėsčiųjų perėjos paprastasis remontas. - Įgyvendinta apšvietimo tinklų plėtra Klaipėdos g. - Įrengtas apšvietimas Mokyklos g. (šaltinis – KRSA, AB „Via Lietuva“) | - |
| 7.2. | Pėsčiųjų ir dviračių takų sistema |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 7.2.1. | Vystyti rišlią miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą, įrengti dviračių taką Gargždų kryptimi. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA, AB „Via Lietuva“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2021 | Įgyvendintas projektas „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“, kuriuo buvo atnaujintas pėsčiųjų takas per Skinijos upelio slėnį, įrengtas šaligatvis palei Liepų g. iki Skinijos gatvės, įrengti dviračių stovai, įrengiami nauji pėsčiųjų takai. (šaltinis – KRSA) | - |
| 8. | TECHNINĖ INFRASTRUKTŪRA |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 12 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 21 |  |  |  |
| 8.1. | Vandentiekis |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.1.1. | Plėsti vandentiekio tinklus į naujai statomas ir užstatytas, tačiau vandentiekio tinklų neturinčias teritorijas, pritaikant juos gaisrų gesinimui. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Įrengta vandens tiekimo sistema, pritaikyta gaisrų gesinimui. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 2015 2016 | Parengti ir įgyvendinti statybos projektai: - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Nausodžio g. 2 Vėžaičių miestelyje, Klaipėdos rajone. - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Žemaičių ir Gargždų g., Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Turgaus g. 9a, Priekulės m., Pievų g., Ąžuolo g., Samališkės g., Vėžaičių mstl., Vasario 16-osios g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statyba. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 8.1.2. | Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, įrengti priešgaisrinius rezervuarus. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Priešgaisriniai rezervuarai neįrengti. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 8.1.3. | Parengti vandenviečių SAZ specialiuosius planus | Parengtas vandenvietės SAZ SP. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | n. d. | Parengtas vandenvietės SAZ specialusis planas. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 8.1.4. | Vykdyti tiekiamo vandens kokybės ir eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą. | Priežiūra ir kontrolė | NVSC AB „Klaipėdos vanduo“ | NVSC BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Reguliariai vykdomas geriamojo vandens saugos ir kokybės monitoringas. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 8.2. | Buitinės nuotekos |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 8.2.1. | Plėsti nuotekų surinkimo sistemos tinklus. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Nutiesti nauji nuotekų tinklai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 2015 2016 | Parengti ir įgyvendinti statybos projektai: - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Nausodžio g. 2 Vėžaičių miestelyje, Klaipėdos rajone. - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Žemaičių ir Gargždų g., Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Turgaus g. 9a, Priekulės m., Pievų g., Ąžuolo g., Samališkės g., Vėžaičių mstl., Vasario 16-osios g., Gargždų m., Klaipėdos r. sav., statyba. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 8.2.2. | Plečiant nuotekų surinkimo sistemą įrengti 9 ar daugiau siurblinių. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Rezervuota teritorija teisės aktų numatyta tvarka. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | BP sprendiniuose numatytos naujos siurblinės neįrengtos. (šaltinis – AB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 8.3. | Paviršinės nuotekos |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.3.1. | Plėsti nuotekų surinkimo tinklus. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantis) specialusis planas ir statybos projektai. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2017 | Suprojektuota paviršinio lietaus vandens surinkimo sistema nuo pagrindinės mokyklos Gargždų g. 28. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.3.2. | Įrengti 8 išleidėjus ir nuotekų valymo įrenginius ties jais. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantis) specialusis planas (priemonė 8.3.1.) ir statybos projektai Įrengti išleidėjai ir valymo įrenginiai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | n. d. | Valymo įrenginių neįrengta. Įrengti 3 išleistuvai: nuo Liepų g. į griovį, nuo kultūros c. teritorijos ir nuo koncertinės pakylos į Skinijos up. (šaltinis – UAB Klaidos rajono energija) |  |
| 8.3.3. | Užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymą atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo specialusis planas (priemonė 8.3.1.) ir reikalingi statybos projektai. Įrengti atskiri paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Nerengti/ neįgyvendinti paviršinių nuotekų tinklų atskyrimo nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų planai/ projektai. (šaltinis – UAB Klaidos rajono energija) | n. d. |
| 8.3.4. | Užtikrinti galimai teršiamų teritorijų padengimą mažai laidžia kieta danga, ir nuo jų surenkamų nuotekų išleidimą į paviršinių nuotekų tinklus. | Įrengiamos kietos dangos ir reikalinga nuotekų valymo infrastruktūra galimai teršiamose teritorijose. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ NVSC Privatūs valdytojai | KRS BL UAB „Klaipėdos rajono energija“ BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Neįgyvendinta | - | Neįrengtos kietos dangos ir reikalinga nuotekų valymo infrastruktūra galimai teršiamose teritorijose. (šaltinis – UAB Klaidos rajono energija) | n. d. |
| 8.4. | Atliekų tvarkymas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.4.1. | Plėsti konteinerinių aikštelių tinklą skirtą atliekų rūšiavimui. | Įrengtos naujos konteinerinių surinkimo aikštelės. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2024 | Numatyta įrengti 5 naujas konteinerines aikšteles: Gargždų g. 23,26,33, Liepų g. 3 ir Sodžiaus g. 3. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.4.2. | Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų srauto ir šalinti specializuotoje atliekų kompostavimo aikštelėje Vėžaičiuose. | Įdiegta išskirtinai biodegraduojančių atliekų surinkimo ir šalinimo sistema. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | - | Įdiegta išskirtinai biodegraduojančių atliekų surinkimo ir šalinimo sistema - gyventojams išdalintos kompostavimo dėžesi. Surinkimas vyksta apvažiavimo būdu pagal grafiką. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.4.3. | Stambiagabarites atliekas rinkti specializuotoje aikštelėje Vėžaičiuose. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | 2015 | Įrengta specializuota stambiagabaričių atliekų aikštelė. Vėžaičių mstl. atliekų turėtojai (vietinės rinkliavos mokėtojai -fiziniai asmenys) stambiagabarites atliekas gali pristatyti į DGASA, esančias Vėžaičiuose arba Gargžduose. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.4.4. | Pavojingas atliekas rinkti specializuotose aikštelėse Gargžduose. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | - | Vėžaičių mstl. atliekų turėtojai (vietinės rinkliavos mokėtojai - fiziniai asmenys) pavojingas atliekas gali pristatyti į DGASA, esančias Vėžaičiuose . |  |
| 8.5. | Elektros energijos tiekimas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 8.5.1. | Plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Nutiesta 2,627 km naujų elektros linijų. (šaltinis – ESO) | - |
| 8.5.2. | Demontuoti 8,4 km orinių 10kV elektros linijų ir įrengti 11,8 km kabelinių elektros linijų. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | - Orinės 10 kV elektros linijos nedemontuotos. - Įrengta 2,627 km naujų elektros linijų. (šaltinis – ESO) | - |
| 8.5.3. | Įrengti 8 naujas transformatorines. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Įrengta 1 nauja transformatorinė. | n. d. |
| 8.5.4. | Pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines. | Identifikuotos rekonstruotinas transformatorines. Rekonstruotos transformatorinės. | ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Rekonstruotos 6 transformatorinės | - |
| 8.6. | Šilumos tiekimas |  |  |  | 2014 |  | 2024 | Įgyvendintos priemonės: Vykdomos priemonės: Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: |  |  |  |
| 8.6.1. | Vykdyti senųjų trasų pakeitimą bekanalėmis optimizuojant vamzdynų diametrus. | Parengti ir įgyvendinti inžineriniai statybos projektai. | UAB „Klaipėdos rajono energija“ | UAB „Klaipėdos rajono energija“ | 2014 |  | 2024 | Įgyvendinta | 2007 | Visos šiluminės trasos buvo pakeistos bekanalėmis optimizuojant vamzdynų diametrus. |  |
| 8.6.2. | Renovuoti daugiabučius ir visuomeninius pastatus, gerinant jų šilumines charakteristikas. | Parengti ir realizuoti statybos (renovacijos) projektai. | KRSA Privatūs vystytojai | KRSA BL ES SFL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2016 | Renovuoti 2 iš 24 Vėžaičiuose esančių daugiabučių namų. (šaltinis – KRSA) |  |
| 8.7. | Gamtinių dujų tiekimas |  |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1 |  |  |  |
| 8.7.1. | Vystyti skirstomąjį dujotiekį. | Parengti ir įgyvendinti inžineriniai statybos projektai. | Ambergrid privatūs vystytojai ESO | Ambergrid BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | 2014 | - Parengtas magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai Klaipėdos r. sav. Statybos projektas. - Įrengta 0,225 km naujų magistralinio dujotiekio tinklų. - Įrengta 4,010 km naujų vidutinio slėgio dujotiekio tinklų, prie tinklų prisijungę 82 abonentai. (šaltinis - AB „Amber Grid“, ESO) |  |
| 9. | TERITORIJŲ REZERVAVIMAS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS POREIKIAMS |  |  |  |  | 2014 | 2024 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 9.1. | Rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros plėtrai. | Sudarytas rezervuotinų (paėmimui visuomenės poreikiams) teritorijų sąrašas/schema; Parengtas TPD teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Įgyvendinti TPD sprendiniai, t.y. teritorijos paimtos visuomenės poreikiams. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2014 |  | 2024 | Vykdoma | - | Rezervuotos 5 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai (valymo įrenginiams, vandens bokštui, savartynui ir kt.). | - |
| 9.2. | Rezervuoti teritorijas susisiekimo komunikacijų plėtrai. |  |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Suformuoti 6 sklypai keliams (krašto keliams 166, 197, 228, 2223, 2213 ir magistraliniam keliui A1). | - |
| 9.3. | Rezervuoti teritorijas viešojo prioriteto objektų ir kapinių teritorijoms. |  |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Suformuoti 3 sklypai visuomeniniams pastatams (mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui). | - |
| 9.4. | Rezervuoti teritorijas atskirųjų želdynų teritorijoms. |  |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Rezervuota 17 teritorijų (skverai, parkai, kapinės, tvenkiniai ir kt.). | - |
| 9.5. | Rezervuoti teritorijas atliekų surinkimo sistemos vystymui |  |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Rezervuota teritorija sąvartynui. | - |

Sutrumpinimai:

KRSA – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

KPD – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

ESO – Energijos skirstymo operatorius

ES SFL – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

TPD – teritorijų planavimo dokumentas

ŽSFP – Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas

BL – biudžeto lėšos

- TEIGIAMOS IR NEIGIAMOS TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS

## 3.1.  Miesto struktūra ir teritorijos naudojimo reglamentai

Teigiamos tendencijos

- Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas.

- Vėžaičių miestelio erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens TPD (ŽSFPP).

- Rengiami ŽSFPP  urbanizuojamų teritorijų plėtrai, vadovaujantis BP reglamentais.

- Tvarkomi parkai, viešosios erdvės, rekreacinė infrastruktūra.

Neigiamos tendencijos

- Vėžaičių miestelio 2014 m. bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai  iš dalies neatliepia šiuolaikinių urbanistinių miesto tankinimo tendencijų ekonominio sąstingio bei miestelio gyventojų mažėjimo kontekste.

- Bendrojo plano sprendiniai neatitinka pasikeitusio ir įsigaliojusio TPD rengimą reglamentuojančio teisinio reguliavimo.

- Nevyksta paslaugų, pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Miesto struktūros ir teritorijos naudojimo reglamentų sprendinių įgyvendinimas.

## 3.2. Kraštovaizdžio apsauga

Teigiamos tendencijos

- Rezervuojamos teritorijos bendrojo naudojimo teritorijoms, miestelio gyventojų rekreaciniams poreikiams, atskirųjų želdynų teritorijoms formuojami sklypai.

- Vykdomas planingas želdynų, rekreacinių teritorijų tvarkymas - Vėžaičių dvaro sodybos parkas sutvarkytas vadovaujantis parengtu Vėžaičių dvaro sodybos parko (23413) želdinių tvarkybos (restauravimo) darbų projektu, įgyvendintas projektas „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“.

Neigiamos tendencijos

- Neformuojama vieninga miestelio žaliųjų plotų sistema – planuojami ir tvarkomi atskiri funkciniai segmentai.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Kraštovaizdžio apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

Teigiamos tendencijos

- Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ir galiojančių TPD sprendiniais.

- Pradėti įgyvendinti visi Bendrojo plano sprendiniai nekilnojamųjų kultūros vertybių srityje.

- Rengiami NKV tvarkybos darbų projektai, individualūs apsaugos reglamentai, vykdomi NKV remonto ir restauravimo darbai, atliekami kultūros paveldo teritorijų tyrimai.

- Sistemingai vykdomi kultūros paveldo objektų stebėsenos darbai.

Neigiamos tendencijos

- Suformuotų žemės sklypų ribos ne visur atitinka NKV registre įregistruotų teritorijų ribas.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.4. Gyvenamųjų teritorijų plėtra

Teigiamos tendencijos

- Individualių gyvenamųjų teritorijų plėtra įgyvendinama rengiant ŽSFP projektus, vadovaujantis BP reglamentais.

Neigiamos tendencijos

- Esamų gyvenamųjų teritorijų viešoji infrastruktūra susidėvėjusi, neasfaltuota dalis gatvių.

- Vangiai įgyvendinamas daugiabučių renovacijos procesas.

- Gyvenamųjų teritorijų plėtra vykdoma padrikai, neinicijuojami kompleksiniai plėtros projektai, užtikrinantys darnią urbanistinę plėtrą.

- Nusidėvėjusių tinklų rekonstrukcija bei naujų tinklų plėtra esamuose ir bendruoju planu numatytuose gyvenamuose kvartaluose vyksta lėtai.

- Neskiriama dėmesio atskirųjų želdynų viešosios infrastruktūros įrengimui toliau nuo miestelio centro esančiose gyvenamosiose teritorijose.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendinių įgyvendinimas.

## 3.5. Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas

Teigiamos tendencijos

- Miestelis pasižymi nežymiomis neigiamomis demografinėmis tendencijomis, todėl esamos švietimo, kultūros įstaigos pilnai patenkina miestelio gyventojų poreikius.

- Rekreacinių teritorijų plėtra vykdomas vadovaujantis BP reglamentais.

- Turizmo plėtrai užtikrinti 2021 m. patvirtintas „Klaipėdos rajono turizmo plėtros planas iki 2030 m.“.

- Kultūros sklaida miestelyje vykdoma vadovaujantis 2021 m. patvirtinta „ Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategija iki 2030 m.“.

- Formuojami žemės sklypai prie esamų visuomeninių pastatų – mokyklos, darželio, seniūnijos).

Neigiamos tendencijos

- Nerengiant kompleksinių gyvenamųjų teritorijų plėtros projektų, nėra sprendžiami naujos socialinės, viešosios infrastruktūros klausimai.

- Neigiami demografiniai rodikliai, mažėjantis gyventojų skaičius, demografinis senėjimas lemia socialinio aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą.

5 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės aplinkos ir kultūros, rekreacijos ir turizmo sprendinių įgyvendinimas.

## 3.6. Ekonominė aplinka

Teigiamos tendencijos

- Tvarkoma viešoji, susisiekimo infrastruktūra daro ilgalaikį teigiamą poveikį miestelio ekonominei aplinkai.

Neigiamos tendencijos

- Ataskaitiniu laikotarpiu Vėžaičiuose nevyko pramonės ir sandėliavimo, komercijos ir paslaugų teritorijų kiekybinė plėtra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.7. Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos

- Vėžaičių miestelyje nuosekliai vykdomi esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai, įrengiami šaligatviai, gatvių apšvietimas.

- Vykdomas teritorijų rezervavimas susisiekimo komunikacijų plėtrai – suformuoti 5 sklypai krašto keliams ir 1 sklypas magistraliniam keliui.

- Vystomi susisiekimo infrastruktūros – automobilių stovėjimo aikštelių – projektai.

- Pagrindinėje miestelio rekreacinėje zonoje, prie Skinijos upelio, vystoma pėsčiųjų – dviračių takų infrastruktūra.

Neigiamos tendencijos

- Miestelyje nevyksta naujų gatvių plėtra.

- Dalis esamų gatvių lieka neasfaltuotos, su nusidėvėjusiais šaligatviais ar be jų.

- Neįgyvendinta dviračių tako jungtis su Gargždais.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas.

## 3.8. Techninė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos

- Nedidelėmis apimtimis vykdoma geriamojo vandens tiekimo, buitinių bei paviršinių nuotekų tinklų plėtra.

- Intensyviai vykdoma vidutinio slėgio dujotiekio tinklų plėtra.

- Vykdomi visi sprendiniai elektros energijos tiekimo srityje – vykdoma elektros energijos tinklų plėtra, rekonstruotos 6 transformatorinės.

- Įgyvendinta didžioji dalis BP sprendinių atliekų tvarkymo srityje.

- Vykdomas teritorijų rezervavimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai - rezervuotos 5 teritorijos valymo įrenginiams, vandens bokštui, sąvartynui ir kt.

Neigiamos tendencijos

- Įgyvendinta mažesnioji dalis inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendinių.

- Dalis bendrajame numatytų priemonių nepradėtos vykdyti - nespręstas priešgaisriniai rezervuarai, neįrengtos naujos buitinių nuotekų siurblinės, nerengti/ neįgyvendinti buitinių ir paviršinių nuotekų atskyrimo projektai.

- Neįrengta didžioji dalis BP sprendiniais numatytų transformatorinių.

- Nedemontuotos numatytos orinės elektros energijos tiekimo linijos.

- Nėra užtikrinamas paviršinių nuotekų išvalymas nuo galimai teršiamų teritorijų.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Techninės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

## 3.9. Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams

Teigiamos tendencijos

- Įgyvendinami BP sprendiniai dėl miestelio teritorijų rezervavimo savivaldybės ir valstybės poreikiams – rezervuotos teritorijos inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, viešojo prioriteto ir kapinių, atskirųjų želdynų teritorijų plėtrai, atliekų surinkimo sistemos vystymui.

Neigiamos tendencijos

-

9 pav. BP priemonių įgyvendinimas. Teritorijų rezervavimo sprendinių įgyvendinimas.

- IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2014 - 2023 m. laikotarpiu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.

- Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatytos 46 priemonės. Per 2014 - 2023 metų laikotarpį įgyvendintos 6 priemonės (13 % visų priemonių), pradėtos vykdyti 26 priemonės (57 % visų priemonių), neįgyvendinta 14 priemonių (30 % visų priemonių). Duomenys apie dalį BP sprendinių įgyvendinimo priemonių nebuvo gauti.

10 pav. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas.

- BP sprendiniuose numatytos naujos urbanistinės plėtros teritorijos viršija Teritorijų planavimo normose nustatytą rekomenduojamą naujos plėtros teritorijų normą – 20 %. Sudarytos Plačios galimybės vykdyti teritorinę miestelio urbanizuotų teritorijų plėtrą neatitinka šiuolaikinių darnios plėtros principų ir nėra ekonomiškai pagrįstos.

- Nėra  kompleksiškai suplanuotų kvartalų teritorijų žemesniame lygmenyje – neparengta miestelio dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, didesnių naujos plėtros teritorijų kvartalų detaliųjų planų, todėl neįgyvendinamas vieningos želdynų sistemos, viešosios infrastruktūros formavimas, nesprendžiamas tinkamo žemės sklypų ribų pertvarkymo klausimai.

PROGNOZĖS

- Vėžaičiai, turėdami nežymiai mažėjančius demografinius rodiklius, išliks pagrindiniu lokaliniu seniūnijos kultūros, švietimo, paslaugų, darbo vietų koncentracijos centru, todėl būtina kompleksiškai modernizuoti miestelio dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų teritorijų aplinką, vystyti inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą.

- Miestelio kultūros paveldo tinkama apsauga ir efektyvus naudojimas padidins vietos turistinį potencialą, o miestelio lokacija abipus A1 magistralės, užtikrins tranzitinio turizmo srautų stabilumą, todėl būtina gerinti miestelio viešąją, rekreacinę infrastruktūrą, motorizuoto bei nemotorizuoto susisiekimo infrastruktūrą su gretimomis teritorijomis.

- Siekiant darnaus miestelio teritorijų vystymo, būtų racionalu orientuotis ne į kiekybinę urbanizuotų teritorijų plėtrą, bet planuoti ir skatinti esamų urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei teritorijos rezervų panaudojimą.

SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Vėžaičių miestelio kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miestelio teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai, teisės aktų nustatyta tvarka rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas.

- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

- Bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka iškeltus tikslus. Priemonių plano keisti būtinybės nėra.

- Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Vėžaičių miestelio teritorija.

Dėl bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu buvo gauti 3 visuomenės pasiūlymai: 1 - Vėžaičių miestelio aplinkkelį numatyti kitoje vietoje, už Vėžaičių miestelio bendrajame plane numatytos miestelio plėtros ribos, 2 - didinti atstumus nuo planuojamų vėjo jėgainių iki gyvenamosios aplinkos, 3 – panaikinti dviračių trasos atkarpą, kertančią privatų sklypą.

- Atsižvelgiant į tai, jog 2024 m. buvo pradėtas rengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas ir į gautų visuomenės pasiūlymų pobūdį, galiojančio Vėžaičių miestelio bendrojo plano koregavimas/ keitimas nesiūlomas.

- PRIEDAI

1. Vėžaičių miestelio bendrojo plano 2014 – 2023 m. rodikliai

Vėžaičių miestelio bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos 2014 – 2023 m. ataskaitos

1 priedas

Vėžaičių miestelio bendrojo plano 2014 - 2023 m. rodikliai

| Rodiklių grupės | Rodiklis | Mato vienetai | Patvirtinimo metai, 2014 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Baziniai rodikliai | Gyventojų tankis | gyv./km2 | 164 | 169 |
|  | Užstatymo intensyvumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Užstatymo tankumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Gyvenamosios paskirties statybos leidimai | vnt. | 29 | 15 |
|  | Visuomeninės paskirties statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
|  | Komercinės paskirties objektų statybos leidimai | vnt. | 1 | 0 |
|  | Pramonės ir sandėliavimo objektų statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
| II. Fizinė aplinka | Užstatyta teritorija | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Visuomeninės paskirties teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Miškų ūkio paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Konservacinės paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Saugomos teritorijos | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamojo ploto vidurkis | m2/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis | proc. | 69 | 77 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis | proc. | 67 | 77 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis | proc. | 15 | 15 |
|  | Vandentiekio tinklų ilgis | km | 15,104 | 15,612 |
|  | Buitinių nuotekų tinkų ilgis | km | 14,1 | 14,294 |
|  | Paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | 3,3 | 4,5 |
|  | Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis | km | 44,310 | 56,460 |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ilgis | km | 2,042 | 2,042 |
|  | Gamtinių dujų tiekimo tinklų ilgis | km | 0,620 | 4,855 |
|  | Gatvių ilgis miestuose | km | 34,134 | 34,134 |
|  | Atliekos | m3 | n. d. | n. d. |
|  | Dviračių takų ilgis | km | n. d. | 5,730 |
|  | Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis | proc. | n. d. | n. d. |
| III. Socialiniai rodikliai | Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | 1,646 | 1,573 |
|  | Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Darbingo amžiaus gyv. dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Natūralus gyventojų prieaugis | gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis šeimos dydis | asm. sk. | n. d. | n. d. |
|  | Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Ikimokyklinio ugdymo vietų | vt. sk./ 100 vaikų | n. d. | n. d. |
|  | Mokyklų sk. | sk./1000 gyv. | 0,6 | 0,6 |
|  | Kultūros įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | 1,2 | 1,3 |
|  | Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | 0,6 | 0,6 |
|  | Nusikalstamumas | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Eismo saugumo lygis | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| IV. Ekonominiai rodikliai | Užimtumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Nedarbo lygis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | € | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamosios paskirties būsto vertė | €/m2 | n. d. | n. d. |
|  | Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Materialinės investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Apgyvendinimo įstaigos | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Turistų srautai | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| V. Aplinkosauginiai rodikliai | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis | m3/gyv. | n. d. | n. d. |