|  |  | PRITARTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T11-414 |
| --- | --- | --- |
| DOVILŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016-2023 METŲ A T A S K A I T A PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS RENGĖJAS: UAB “KAUNO PLANAS“ ĮMONĖS DIREKTORIUS: L. BYLA PROJEKTO VADOVĖ: J. RAGAUSKIENĖ KOMPLEKSO NR: 495-118 |  |  |
| 2024 |  |  |

Rengėjai:

PV architektė – urbanistė:    Justina Ragauskienė (atestato Nr. A2096)

Architektė:                            Rūta Sipavičienė

TURINYS:

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	4

1.1.	Įvadas	4

1.2.	Ataskaitos tikslas ir uždaviniai	4

1.3.	Baigiamosios nuostatos	4

2.	DOVILŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 – 2023 m.	6

3.	MIESTELIO VYSTYMOSI TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS	26

3.1.	Urbanistinė plėtra	26

3.2.	Želdynų sistemos vystymas	26

3.3.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	27

3.4.	Socialinė, ekonominė aplinka	28

3.5.	Susisiekimo sistema	29

3.6.	Inžinerinė infrastruktūra	29

3.7.	Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams	30

4.	IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI	32

5.	PRIEDAI	33

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Įvadas

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 29 str., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (patvirtintų LR AM 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8) V skyriumi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu (patvirtintu LR AM 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21), LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatais (patvirtintais LR AM 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056, 2024 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-970 redakcija) ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 6 d. potvarkiu Nr. MV-571 patvirtinta Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa.

Parengta Dovilų miestelio bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T11-446, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2016 - 2023 m. laikotarpį (toliau – Ataskaita).

Stebėsenai atlikti panaudota LR teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (toliau – TPSIS), apimanti valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Vykdant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje pateikiami duomenys už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Ataskaitoje analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą įvertinant gautus duomenis apie įgyvendintus/ įgyvendinamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos dokumentus, techninius projektus ir jų realizaciją.

  - Ataskaitos tikslas ir uždaviniai

Ataskaitos parengimo tikslai ir uždaviniai – rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, pateikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos laikotarpiu surinktų duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, atlikti viešinimo procedūras.

  - Baigiamosios nuostatos

Ataskaita parengta vadovaujantis 2024 m. gegužės 6 d. mero potvarkiu Nr. MV-571 patvirtinta Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašu.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano vykdymo lentelė ir Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos rodiklių lentelės užpildytos nustatyta tvarka ir pateiktos. Kartu su ataskaita teikiamas Rodiklių sąrašas, kuris pildomas vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 2 priedu.

Ataskaita parengta vadovaujantis teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, savivaldybės strateginiais planais, direktoriaus įsakymais, ir kt. dokumentais. Ne visos strateginio plėtros plano priemonės yra Bendrojo plano lygmens, todėl sprendžiamos aktualių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

- DOVILŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 2016 – 2023 m.

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas | Neįgyvendinimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | URBANISTINĖ PLĖTRA |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 7 Neįgyvendintos: 3 Iš viso: 13 |  |  |  |
| 1.1. | Miestelio administracinės ribos pakeitimas. | Parengti administracinių ribų nustatymo planą. Pakeista miestelio administracinė riba. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | 2018 | 2018-01-03 priimtas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, kurio pagrindu įregistruotos naujos miestelio ribos. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.2. | Esamo sodybinio užstatymo gyvenamąsias teritorijas modernizuoti su galimybe tankinti užstatymą. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai; Įrengta inžinerinė infrastruktūra. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Esamos sodybinio užstatymo teritorijos vystomos vadovaujantis bendrojo plano reglamentais. |  |
| 1.3. | Esamas pramonės, sandėliavimo, gamybos teritorijas vystyti skatinant daugiafunkcinį naudojimą. |  |  |  |  |  | Vykdoma | - | Esamos pramonės ir sandėliavimo teritorijos vystomos vadovaujantis bendrojo plano reglamentais. |  |
| 1.4. | Vystyti naujų gyvenamųjų teritorijų plėtrą. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai. Įrengta inžinerinė, socialinė, viešoji ir susisiekimo infrastruktūra. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | Naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra vykdyta rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Parengti gyvenamųjų teritorijų plėtros ŽSFP projektai: - 2017 m. – 6 projektai; - 2018 m. – 2 projektai; - 2019 m. – 5 projektai; - 2020 m. – 4 projektai; - 2021 m. – 6 projektai; - 2022 m. – 10 projektų; - 2023 m. – 3 projektai; - 2024 m. – 1 projektas. (šaltinis – ZPDRIS, TPDR). |  |
| 1.5. | Naujas paslaugų teritorijas vystyti prie planuojamos C kategorijos gatvės naujai urbanizuojamos teritorijos centre. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Naujų paslaugų teritorijų plėtra nevykdyta. (šaltinis – ZPDRIS, TPDR) |  |
| 1.6. | Naujas pramonės ir sandėliavimo teritorijas vystyti esamų pagrindu, jas pratęsiant. | Parengti TPD ir (ar) statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL LR VBL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Naujų pramonės ir sandėliavimo teritorijų plėtra nevykdyta. (šaltinis – ZPDRIS, TPDR) |  |
| 1.7. | Išorinės reklamos sklaidą vykdyti vadovaujantis išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei BP sprendimais. | Priežiūra ir kontrolė | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Išorinės reklamos sklaida vykdoma vadovaujantis parengtais „Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniais“. Ataskaitiniu laikotarpiu išduoti 5 išorinės reklamos leidimai. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.8. | Urbanistinės aplinkos kokybė |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 6 |  |  |  |
| 1.8.1. | Užtikrinti norminius triukšmo dydžius vietovėse, besiribojančiose su triukšmo šaltiniais. | Priežiūra ir kontrolė Įgyvendintos triukšmo prevencijos priemonės. | KRSA, triukšmo šaltinio valdytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2017-2020 | KRSA vykdytas triukšmo ir aplinkos oro monitoringas prie Kretingos g. 33. (šaltinis – KRSA) |  |
| 1.8.2. | Vadovaujantis nustatytomis elektros oro linijų apsaugos zonomis, rengiant TPD ir statybos projektai numatyti elektromagnetinės taršos apsaugos priemones. | Įgyvendintos apsaugos nuo elektromagnetinės taršos priemonės. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA, tinklų valdytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | n. d. | Elektromagnetinės taršos apsaugos priemonės nenumatytos. |  |
| 1.8.3. | Užtikrinti, kad tiekiamas vanduo atitiktų galiojančių higienos normų reikalavimus. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA NVSC AB „Klaipėdos vanduo“ | KRSA BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - 2022 | Vykdomas geriamojo vandens kokybės monitoringas. Vandens kokybė užtikrinta Dovilus prijungus prie Gargždų vandenvietės. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.8.4. | Užtikrinti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybę. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA NVSC AB „Klaipėdos vanduo | KRSA BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | n. d. | Dovilų nuotekų surinkimo sistema nukreipta į Klaipėdos NVĮ Dumpiuose, kur nuotekos išvalomos iki leistinų normų. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.8.5. | Įteisinti vandenvietės apsaugos zoną vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. | Parengtas vandenvietės apsaugos zonos nustatymo projektas. Įteisinta vandenvietės apsaugos zona. Aprobuoti vandens ištekliai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRSA BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Parengtas vandenvietės apsaugos zonos projektas. Naujos vandenviečių apsaugos zonos neįteisintos. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 1.8.6. | Aprobuoti Dovilų gėlo požeminio vandens išteklius. |  |  |  |  |  | Įgyvendinta | n. d. | Aprobuoti Dovilų gėlo vandens ištekliai. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 2. | ŽELDYNŲ SISTEMOS VYSTYMAS |  |  |  |  |  | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 7 |  |  |  |
| 2.1. | Valstybinėje žemėje, patenkančioje į planuojamą migracijos koridorių, planuoti miestelio bendro naudojimo želdynų teritorijas. | Parengti ŽSFP, TPD ir (ar) statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nebuvo rengiami teritorijų planavimo dokumentai ir (ar) statybos projektai želdynų įrengimui. (šaltinis: KRSA) | Nebuvo iniciuotas želdynų planavimo procesas. |
| 2.2. | Planuojamo migracijos koridoriaus teritorijose, esančiose arčiau Minijos, vystyti žemės ūkio ar rekreacinę veiklą. | Parengti TPD, ŽSFP ir/ar statybos projektai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Planuojamo migracijos koridoriaus teritorijose, esančiose arčiau Minijos, veikla vystoma vadovaujantis BP reglamentais. (šaltinis: KRSA) |  |
| 2.3. | Parengti želdynų sistemos formavimo specialųjį planą. | Parengtas TPD. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Nebuvo parengtas želdynų sistemos formavimo specialusis planas. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 2.4. | Prie Lašupio upelio suformuoti bendrojo naudojimo želdyną. | Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Bendrojo naudojimo želdynas prie Lašupio upelio nebuvo suformuotas. (šaltinis: KRSA) | Seniūnija neturi apželdintojo, landšaftininko etatų. |
| 2.5. | Bendro naudojimo želdynų teritorijose neformuoti žemės sklypų nuosavybės teisėms atkurti, nevykdyti statybų. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Bendro naudojimo želdynų teritorijose veikla vykdoma vadovaujantis BP reglamentais. (šaltinis: KRSA) |  |
| 2.6. | Naujai formuojamus atskiruosius želdynus įrengti ir tvarkyti tik pagal parengtus visos teritorijos (parko, skvero, žaliosios jungties) techninius projektus. | Parengti TPD, ŽSFP ir statybos projektai. Įregistruoti sklypai. Įrengta viešoji infrastruktūra, želdynai. Vadovautis Bendrojo plano reglamentais. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Numatoma rengti Dovilų parko sutvarkymo (Parko g.12, Dovilai) techninį projektą. (šaltinis: KRSA) |  |
| 2.7. | Miško naudmenų teritorijose, esančiose laisvoje valstybinėje žemėj, įrengti bendro naudojimo želdynus. | Parengti TPD, ŽSFP ir/ar statybos projektai. Įrengta viešoji infrastruktūra. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta |  | Bendro naudojimo želdynai nebuvo įrengti. (šaltinis: KRSA) | Nebuvo rengti projektai. |
| 3. | NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI |  |  |  |  |  | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 3.1. | Valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų teritorijoms, neveikiančioms kapinėms nustatyti konservacinę žemės paskirtį. | Parengti TPD. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Dovilų pirmosioms senosioms kapinėms (24362) suformuotas konservacinės paskirties žemės sklypas ir įregistruotas Registrų centre. (šaltinis: KRSA) |  |
| 3.2. | Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkybą ir naudojimą vykdyti pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. | Parengti NKP apsaugos specialiuosius planus, tvarkomuosius darbų projektus. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA KPD | KRS BL KPD BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2016 2019 2022 | - Atlikti Dovilų pirmųjų senųjų kapinių vartų ir vartelių atkūrimo bei raudonų plytų mūro vartų tvarkymo darbai. - Kultūros vertybių registre registruotam pastatui (39282) Klaipėdos rajono sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 31 ir pastatui (39287) Klaipėdos rajono sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 33 parengti individualūs apsaugos reglamentai. - Pastatai inicijuoti skelbti savivaldybės saugomais (įsakymas „Dėl kultūros paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais inicijavimo“, 2019-12-18, Nr. AV-2709). - Pagamintas ir įrengtas informacinis stendas prie Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Doviluose, demontuotos lentelės su užrašais. (šaltinis: KRSA) |  |
| 3.3. | Ištaisyti miškų kadastro duomenų netikslumus, išskiriant Dovilų antrąsias senąsias kapines iš miško žemės plotų. | Teisės aktų nustatyta tvarka, Dovilų kapinių teritorija išskirta iš Miško žemės plotų. Pakoreguoti Miškų kadastro duomenų netikslumai. | KRSA VMKT | KRSA BL VMKT BL | 2016 | 2026 | Vykdoma |  | - Dovilų pirmosioms senosioms kapinėms (24362) suformuotas žemės sklypas ir įregistruotas Registrų centre. Sklypas nepatenka į Miško kadastrą (priemonė 3.1.). - Dovilų antrųjų senųjų kapinių (24363) dalis patenka į Miško kadastrą, sklypas nėra suformuotas. (šaltinis: KRSA) |  |
| 4. | SOCIALINĖS, EKONOMINĖS APLINKOS SPRENDINIAI |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 4.1. | Steigti dienos centrą žmonėms su negalia ir vaikams. | Įsteigtas dienos centras. | KRSA | KRS BL ES SFL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Dienos centras nebuvo įsteigtas. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 4.2. | Sudaryti prielaidas rekreacinių teritorijų vystymui – numatyti teritorijas kaimo turizmo ir stovyklavietės paslaugų plėtrai. | Parengti ŽSFP, TPD ir (ar) statybos projektai. Įrengta reikalinga infrastruktūra. | KRSA, privatūs vystytojai | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Rekreacinių teritorijų vystymo prielaidos numatytos BP reglamentais. (šaltinis: KRSA) |  |
| 5. | SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 6 Iš viso: 10 |  |  |  |
| 5.1. | Išorės keliai ir gatvių tinklas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 4 Iš viso: 6 |  |  |  |
| 5.1.1. | Suformuoti miestelio šiaurinį aplinkkelį. | Parengti TPD, parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengtas šiaurinis aplinkkelis. | KRSA, AB „Via Lietuva“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Neįrengtas šiaurinis miestelio aplinkkelis. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 5.1.2. | Vystyti vientisą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių tinklą, apjungiantį užstatytas ir naujos plėtros teritorijas. | Parengtas susisiekimo infrastruktūros specialusis planas. Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Susisiekimo infrastruktūros specialusis planas neparengtas Neparengti ir nerealizuoti statybos projektai. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 5.1.3. | Gerinti esamų miestelio gatvių techninius parametrus, rekonstruoti nepakankamų parametrų gatvių ruožus bei sankryžas. | Parengti TPD ir/ar statybos projektai. Rekonstruotos sankryžos, gatvės, įrengtos pėsčiųjų ir dviračių trasos. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2019 n. d. n. d. n. d. 2022 m. 2022 m. | - Atnaujinti šaligatviai Minijos – Klaipėdos gatvių sankryžoje ir Klaipėdos – Žemaitės gatvių sankryžoje. - Rekonstruota 0,757 km gatvių (Pievų, Minijos g., Žemaitės g.). - Rengiamas Dovilų mstl. Kulių g. rekonstrukcijos projektas; - Rengiamas Dovilų mstl. Siauruko g. rekonstrukcijos projektas. - 2023 m. pradėtas rengti projektas „Kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai 9,928 km esančios pėsčiųjų perėjos paprastasis remontas“ - Parengtas projektas „Krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimas“. - Parengtas projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2228 Dovilai–Baičiai ruožo nuo 0,000 iki 1,280 km kapitalinis remontas“. (šaltinis: KRSA) |  |
| 5.1.4. | Mažinti avaringumą diegiant eismo saugumo priemones avaringiausiose miestelio sankryžose ir gatvių atkarpose. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Įrengtos eismo saugumo priemonės avaringiausiose sankryžose ir gatvių atkarpose. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Darbai nebuvo vykdomi. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 5.1.5. | Susisiekimo sistemą pritaikyti įvairaus amžiaus grupių žmonėms, žmonėms su negalia, vadovaujantis galiojančiais normatyvais. suformuojant neįgaliųjų susisiekimo sistemą – parengti būtiną infrastruktūrą. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. Gatvių perėjos, šaligatviai, prieigos prie traukos punktų, viešojo transporto stotelės ir automobilių stovėjimo aikštelės pritaikytos žmonėms su negalia. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2019 | Atnaujinti šaligatviai Minijos – Klaipėdos gatvių sankryžoje ir Klaipėdos – Žemaitės gatvių sankryžoje. (šaltinis: KRSA) |  |
| 5.1.6. | Gerinti automobilių aptarnavimo infrastruktūrą, pagal poreikį plėsti automobilių stovėjimo vietų skaičių. | Parengti TPD, ŽSFP ir/ar statybos projektai. Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. | KRSA, privatūs asmenys | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Darbai nebuvo vykdomi. (šaltinis: KRSA) | Nebuvo projekto. |
| 5.2. | Pėsčiųjų ir dviračių takų sistema |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 5.2.1. | Parengti Dovilų miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų, kurie nepatenka į gatvių raudonąsias linijas, specialųjį planą. | Parengtas SP. | KRSA | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Dovilų miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų, kurie nepatenka į gatvių raudonąsias linijas, specialusis planas neparengtas. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 5.2.2. | Prie išorės susisiekimo viešojo transporto stotelių ir prie kitų traukos objektų įrengti dviračių laikymo aikšteles. | Parengtas SP (priemonė 5.2.1.). Parengti ir įgyvendinti statybos projektai | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Darbai nebuvo vykdomi. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 5.2.3. | Pagrindinėse miestelio gatvėse dviračių eismą atskirti nuo motorizuoto transporto eismo. | Parengtas SP (priemonė 5.2.1.). Parengti ir įgyvendinti statybos projektai. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Įrengtas 0,900 km ilgio dviračių takas Dovilų mstl. Parko g., atskirtas nuo motorizuoto transporto eismo. (šaltinis: KRSA) |  |
| 5.2.4. | Įrengti šaligatvius visose miestelio gatvėse. | Parengti TPD (priemonės 5.1.2., 5.2.1.) ir/ar statybos projektai. Įrengti šaligatviai prie visų miestelio gatvių. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Nutiesta 0,177 km naujų šaligatvių prie Parko g. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6. | INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 17 Neįgyvendintos priemonės: 6 Iš viso: 29 |  |  |  |
| 6.1. | Vandens tiekimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.1.1. | Plėsti vandentiekį į naujai užstatomas ir užstatytas, bet vandens tiekimo tinklų neturinčias teritorijas (Baičių k.). | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Įrengti nauji vandentiekio tinklai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2017 2019 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Sodų g. 2, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Statyba. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Naujojoje g., Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., statyba. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos Pilutės, Kulių ir Lanko g., Dovilų miestelyje, Klaipėdos rajone techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.1.2. | Miestelio vandens tiekimo tinklus prijungti prie Gargždų miesto vandens tiekimo tinklų. | Parengti TPD (priemonė 6.1.1.). Prijungti vandentiekio tinklai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL LR VBL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | n. d. | Miestelio vandens tiekimo tinklai prijungti prie Gargždų miesto vandens tiekimo tinklų. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.2. | Priešgaisrinis vandentiekis |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 6.2.1. | Sužiedinti miestelio vandentiekio tinklus. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Įrengta sužiedinta vandens tiekimo sistema. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta |  | Miestelio vandentiekio tinklai nesužiedinti. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) | n. d. |
| 6.2.2. | Kas 150-200m vandentiekio tinkluose įrengti gaisrinius hidrantus. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai (priemonė 6.2,1). Įrengti gaisriniai hidrantai kas 150-200 m. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | - | Įrengti gaisriniai hidrantai kas 150-200 m. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.2.3. | Spręsti nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimą atitinkamais projektais. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir/ar statybos projektai. Užtikrintas nepertraukiamo vandens tiekimas priešgaisrinio saugumo tikslais. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | - | Dovilų miestelis vandenį gauna iš Gargždų vandenvietės. Šioje vandenvietėje yra sumontuotas dyzelinis generatorius galintis užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą sumažintu slėgiu tiek kiek bus užtikrintas nepertraukiamas kuro tiekimas. Taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ yra sudariusi ilgalaikę sutartį dėl geriamojo vandens transportavimo į Klaipėdos rajono vandenvietes ir tokiu būdu maksimaliai sumažinti vandens tiekimo sutrikimų riziką. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.3. | Nuotekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.3.1. | Plėsti nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos tinklus į naujai užstatomas ir užstatytas, tačiau nuotekų tinklų neturinčias teritorijas. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Nutiesti nauji nuotekų tinklai. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2016 2017 2019 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Sodų g. 2, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Statyba. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Naujojoje g., Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., statyba. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos Pilutės, Kulių ir Lanko g., Dovilų miestelyje, Klaipėdos rajone techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. (šaltinis: AB „Klaipėdos vanduo“) |  |
| 6.3.2. | Rezervuoti teritoriją II-ajai slėginei nuotekų šalinimo linijai iš Gargždų į Dumpių nuotekų valyklą. | Parengti inžinerinės infrastruktūros TPD ir statybos projektai. Rezervuota teritorija teisės aktų numatyta tvarka. | KRSA AB „Klaipėdos vanduo“ | KRS BL AB „Klaipėdos vanduo“ BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Teritorija nerezervuota. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 6.4. | Paviršinių nuotekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.4.1. | Įrengti paviršinių nuotekų surinkimo tinklus, įrengti naujus išleidėjus bei nuotekų valymo įrenginius. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo (ar jį atitinkantį) specialusis planas ir statybos projektai. Įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Pradėtas rengti Klaipėdos rajono lietaus nuotekų tinklų specialusis planas. Neįrengti Bendruoju planu numatyti nauji išleidėjai bei nuotekų valymo įrenginiai. (šaltinis: UAB „Klaipėdos rajono energija“, KRSA) | n. d. |
| 6.4.2. | Užtikrinti paviršinių nuotekų tvarkymą atskirai nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. | Parengtas paviršinių nuotekų tvarkymo specialusis planas ir reikalingi statybos projektai. Įrengti atskiri paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai. | KRSA UAB „Klaipėdos rajono energija“ | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Paviršinių nuotekų tinklai neatskirti nuo buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų. (šaltinis: UAB „Klaipėdos rajono energija“) | n. d. |
| 6.5. | Atliekų tvarkymas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 6 |  |  |  |
| 6.5.1. | Plėsti antrinių žaliavų atskiro surinkimo ir perdirbimo apimtis. | Išplėstos antrinių žaliavų atskiro surinkimo ir perdirbimo apimtys. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Išplėstos antrinių žaliavų atskiro surinkimo ir perdirbimo apimtys. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.5.2. | Plėsti rūšiuojamų konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą. | Įrengtos naujos konteinerinių surinkimo aikštelės. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Įrengta nauja konteinerinių surinkimo aikštelės prie pastato Minijos g. 2. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.5.3. | Užtikrinti, kad buityje susidarančios pavojingos atliekos būtų pristatomos į Klaipėdos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų ir buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo aikštelę (Gargžduose). | Priežiūra ir kontrolė | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | - | Dovilų mstl. atliekų turėtojai vietinės rinkliavos mokėtojai -fiziniai asmenys) buityje susidarančias pavojingas atliekas gali pristatyti į netoliese esančią DGASA Gargžduose, Statybininkų g. 9. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.5.4. | Šviesti gyventojus komunalinių atliekų tvarkymo klausimais. | Vykdoma švietėjiška veikla komunalinių atliekų tvarkymo klausimais. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Dovilų seniūnija ir vykdo šviečiamąją ir skatinamąją veiklą komunalinių atliekų tvarkymo klausimais socialiniuose tinkluose. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.5.5. | Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius. | Parengti komunalinių atliekų energetinių išteklių naudojimo planai/projektai. Naudojami komunalinių atliekų energetiniai ištekliai. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta; n. d.; n. d.. | - | Neparengti komunalinių atliekų energetinių išteklių panaudojimo planai/ projektai. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 6.5.6. | Vykdyti atliekų monitoringą. | Vykdomas atliekų monitoringas. | KRSA VŠĮ „Gargždų švara“ | KRS BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Atliekų monitoringas vykdomas. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.6. | Gamtinių dujų tiekimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2 |  |  |  |
| 6.6.1. | Dujofikuojant Dovilų miestelį vadovautis AB „Lietuvos dujos“ dujotiekio išvystymo schema. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA ESO Amber Grid | KRSA Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Įrengta 2,47 km vidutinio slėgio dujotiekio tinklų. Magistralinio dujotiekio tinklų plėtros darbai nevykdyti. (šaltinis: ESO, AB „Amber Grid“) |  |
| 6.6.2. | Plėtojant dujotiekį išlaikyti apsaugos zonas. | Priežiūra ir kontrolė. | KRSA ESO Amber Grid | KRSA BL Amber Grid BL | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Vykdant dujotiekio plėtrą išlaikomos apsaugos zonos. (šaltinis: geoportal.lt) |  |
| 6.7. | Elektros energijos tiekimas |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 6.7.1. | Rekonstruoti nusidėvėjusius elektros tinklus keičiant juos kabelinėmis linijomis. | Parengti TPD ar/ ir statybos projektai. Sukabeliuotos orinės elektros linijos. | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | 0,123 km elektros oro linijų pakeista naujomis. (šaltinis: ESO) |  |
| 6.7.2. | Rekonstruoti susidėvėjusias ar įrengti naujas 10 kV/ 0,4 kV transformatorių pastotes. | Parengti TPD ar/ ir statybos projektai. Rekonstruotos ir įrengtos naujos transformatorių pastotės. | KRSA ESO | ESO BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Rekonstruotos/ įrengtos 2 transformatorių pastotės. (šaltinis: ESO) |  |
| 6.7.3. | Optimizuoti transformatorių galias | Optimizuota transformatorių galias | KRSA ESO | ESO BL | 2016 | 2026 | Įgyvendinta | - | Optimizuotos transformatorių galios. (šaltinis: ESO) |  |
| 6.7.4. | Naujai planuojamose gatvėse projektuoti tik požemines kabelines apšvietimo linijas. | Parengti TPD ar/ ir statybos projektai. Įrengtos naujos požeminės kabelinės apšvietimo linijos prie naujai planuojamų gatvių. | KRSA ESO | KRS BL | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Naujos gatvės neplanuotos. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 6.8. | Telekomunikacijos ir ryšiai |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 3 |  |  |  |
| 6.8.1. | Išlaikyti ir plėsti esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, pagal poreikį ruošiant infrastruktūros schemas naujiems statiniams. | Parengtos reikiamos infrastruktūros schemos. Išlaikyta/ išplėsta esama elektroninių ryšių infrastruktūra. | KRSA Telia | KRS BL Telia BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Išlaikoma esama elektroninių ryšių infrastruktūra vadovaujantis BP reglamentais. |  |
| 6.8.2. | Didinti viešojo interneto prieigos taškų skaičių miestelyje. | Didesnis viešojo interneto prieigos taškų skaičių miestelyje. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | n. d. | - | n. d. | n. d. |
| 6.8.3. | Sudaryti sąlygas naujų telekomunikacinių paslaugų diegimui ir tiekiamų paslaugų kokybės gerinimui. | Parengti TPD ir/ ar statybos projektai. Priežiūra ir kontrolė. | KRSA Telia | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | - | Rengiant TPD sudaromos sąlygos naujų telekomunikacijos paslaugų plėtrai gatvių raudonųjų linijų ribose. |  |
| 6.9. | Atsinaujinanti energetika |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 5 |  |  |  |
| 6.9.1. | Diegti AEI naudojimą savivaldybei priklausančiuose pastatuose. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2023 | Įgyvendintas nutolusių saulės parkų įsigijimas Dovilų seniūnijai, siekiant didinti energijos suvartojimo efektyvumą. (šaltinis – KRSA) |  |
| 6.9.2. | Skatinti AEI panaudojimą renovuojant daugiabučius pastatus. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2021 | Klaipėdos rajono savivaldybė patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m., kurio III prioritetas yra savivaldybės tvarios plėtros skatinimas. Vienas iš šio prioriteto tikslų – skatinti ekologinį sąmoningumą didinant gyventojų ir verslo sąmoningumą poveikio aplinkai mažinimo srityje. Nei vienas iš Doviluose esančių 37 daugiabučių nerenovuotas. (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.9.3. | Skatinti ar įpareigoti savivaldybei pavaldžias įmones įvertinti savo galimybes panaudoti AEI energetinių poreikių tenkinimui, esant reikalui –savivaldybės lėšomis atlikti atitinkamas galimybių studijas. | Įvertintos AEI panaudojimo galimybės savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir/ ar parengta AEI panaudojimo galimybių studija. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2021 | Klaidos rajono savivaldybė patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m., kurio vienas iš uždavinių yra „užtikrinti viešųjų paslaugų teikimui svarbios infrastruktūros nuolatinę priežiūrą ir atnaujinimą.“ Vienas iš uždavinio įgyvendinimo priemonių yra „energiją taupančių ir (ar) ją generuojančių iš gamtinių šaltinių priemonių diegimas viešuosiuose pastatuose.“ (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.9.4. | Rengti bandomuosius - parodomuosius projektus (savivaldybės priklausančiuose pastatuose). | Parengti ir įgyvendinti bandomieji AEI panaudojimo savivaldybės priklausančiuose pastatuose projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | 2021 | Klaipėdos rajono savivaldybė patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m., kurio vienas iš uždavinių yra „užtikrinti viešųjų paslaugų teikimui svarbios infrastruktūros nuolatinę priežiūrą ir atnaujinimą.“ Vienas iš uždavinio įgyvendinimo priemonių yra „energiją taupančių ir (ar) ją generuojančių iš gamtinių šaltinių priemonių diegimas viešuosiuose pastatuose.“ (šaltinis: KRSA) |  |
| 6.9.5. | Renovuoti visuomeninius pastatus gerinant jų šilumines charakteristikas. | Parengti ir realizuoti statybos projektai. | KRSA | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Neįgyvendinta | - | Visuomeniniai pastatai nebuvo renovuoti. (šaltinis: KRSA) | n. d. |
| 7. | TERITORIJŲ REZERVAVIMAS SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS POREIKIAMS |  |  |  | 2016 | 2026 | Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4 |  |  |  |
| 7.1. | Rezervuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | Sudarytas rezervuotinų (paėmimui visuomenės poreikiams) teritorijų sąrašas/schema; Parengtas TPD teritorijų rezervavimui visuomenės poreikiams; Įgyvendinti TPD sprendiniai, t.y. teritorijos paimtos visuomenės poreikiams. | KRSA | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Rezervuotos 5 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai (valymo įrenginiams, priešgaisriniams rezervuarams, vandens bokštui ir kt.). (šaltinis: KRSA) |  |
| 7.2. | Rezervuoti teritorijas susisiekimo komunikacijų plėtrai |  |  | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Suformuoti 4 sklypai keliams (krašto keliams 227, 2228 ir vietiniams keliams KL 8256 ir KL 0424). (šaltinis: KRSA) |  |
| 7.3. | Rezervuoti teritorijas bendro naudojimo želdynams ir žaliosioms jungtims. |  |  | KRS BL ES SFL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Rezervuotos 9 teritorijos (skverai, planuojamos poilsio zonos, kapinės, tvenkinys ir kt.). (šaltinis: KRSA) |  |
| 7.4. | Rezervuoti sklypus visuomenės poreikiams - suformuoti sklypus prie esamų visuomeninės paskirties įstaigų ir organizacijų pastatų. |  |  | KRS BL Kitos lėšos | 2016 | 2026 | Vykdoma | n. d. | Suformuoti 4 sklypai visuomeniniams pastatams (mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui ir kultūros namams). (šaltinis – KRSA) |  |

Sutrumpinimai:

KRSA – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

KPD – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

ESO – Energijos skirstymo operatorius

ES SFL – Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos

TPD – teritorijų planavimo dokumentas

ŽSFP – Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektas

BL – biudžeto lėšos

- MIESTELIO VYSTYMOSI TENDENCIJOS PAGAL BENDROJO PLANO NUSTATYTAS TEMAS

  - Urbanistinė plėtra

Teigiamos tendencijos

- Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas vykdomas.

- Dovilų mstl. erdvinės struktūros formavimo principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens TPD (daugiausiai ŽSFPP

- Rengiami TPD  individualių gyvenamųjų teritorijų plėtrai, vadovaujantis BP reglamentais.

- Planuojami ir vykdomi bendrojo plano sprendiniai dėl esamų gatvių rekonstrukcijos.

- Vykdomi bendrojo plano sprendiniai elektros energijos, gamtinių dujų tiekimo srityje.

- Numatomas bendro naudojimo teritorijų tvarkymas;

- Formuojami sklypai visuomeninės paskirties pastatams.

Neigiamos tendencijos

- Dovilų miestelio 2016 m. bendrojo plano sprendiniai ir reglamentai ne visai atitinka pakitusias socialines ir ekonomines aplinkybes.

- Bendrojo plano sprendiniai iš dalies neatitinka pasikeitusio TPD rengimą reglamentuojančių teisės aktų reguliavimo.

- Gyvenamosios teritorijos formuojamos ir pertvarkomos rengiant sklypų formavimo pertvarkymo projektus, teritorijos neplanuojamos kompleksiškai, t. y. rengiant kvartalų detaliuosius planus.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Urbanistinės plėtros sprendinių įgyvendinimas.

  - Želdynų sistemos vystymas

Teigiamos tendencijos

- Tvarkomi esami parkai, skverai;

- Rezervuotos teritorijos naujiems skverams, poilsio zonoms.

Neigiamos tendencijos

- Želdinių sodinimas vykdomas vangiai ir be projektų.

- Nevyksta želdynų teritorijų planavimo dokumentų rengimas, nerengiami sutvarkymo projektai.

- Neskiriamos lėšos planingam želdynų  teritorijų vystymui, aplinkotvarkos specialisto etatui.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Želdynų sistemos vystymo sprendinių įgyvendinimas.

  - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

Teigiamos tendencijos

- Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ir galiojančių TPD sprendiniais.

- Vykdant bendrojo plano sprendinius turi būti intensyviau rengiami kultūros paveldo objektų ir teritorijų reglamentavimo dokumentai, išryškinamos, nustatomos, peržiūrimos ir tikslinamos objektų vertingosios savybės.

- Vadovaujantis Dovilų miestelio bendrojo plano sprendiniais, dviem kultūros vertybių registre registruotiems pastatams buvo parengti individualūs apsaugos reglamentai, pastatai inicijuoti skelbti savivaldybės saugomais.

- Pagal Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinius, Dovilų pirmosioms kapinėms suformuotas ir įregistruotas konservacinės paskirties žemės sklypas.

- Sistemingai vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkybos ir stebėsenos darbai.

Neigiamos tendencijos

- Nesuformuotas sklypas Dovilų antrosioms senosioms kapinėms (24363). Dalis šių kapinių patenka į Miškų kadastrą. Neinicijuotos procedūros dalies kapinių teritorijos išėmimui iš Miškų kadastro.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimas.

  - Socialinė, ekonominė aplinka

Teigiamos tendencijos

- Esama socialinė infrastruktūra tenkina Dovilų miestelio ir aplinkinių vietovių gyventojų poreikius.

- Ekonominė miestelio aplinka atliepia būtinus miestelio gyventojų poreikius.

- Suformuoti 4 sklypai prie visuomeninių pastatų – mokyklos, darželio, seniūnijos pastato ir kultūros namų.

- Komercinės bei pramonės ir sandėliavimo paskirties statybos leidimų (visų statybos rūšių) skaičius ataskaitiniu laikotarpiu išliko stabilus.

Neigiamos tendencijos

- Doviluose neįsteigtas dienos centras žmonėms su negalia, vaikams.

- Ataskaitiniu laikotarpiu nevyko rekreacinių, pramonės ir sandėliavimo, komercijos ir paslaugų teritorijų plėtra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Socialinės, ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimas.

  - Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos

- Dovilų miestelyje vykdomi pavieniai esamų kelių ir gatvių būklės gerinimo darbai.

- Vyko pėsčiųjų susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbai: nutiesti nauji šaligatviai Parko g.,  atnaujinti šaligatviai gatvių sankryžoje, rekonstruota Klaipėdos-Žemaitės gatvių sankryža pritaikant ją įvairaus amžiaus grupių žmonėms, žmonėms su negalia.

- Siekiant įgyvendinti bendrojo plano sprendinius, rengiami gatvių rekonstrukcijos, remonto projektai (Kulių g., Siauruko g., kelio Nr. 227 „Jakai-Dovilai-Laugaliai).

- Vykdomi darbai, didinantys eismo dalyvių saugumą – 2021 m. įrengtas ir 2023 m. modernizuotas gatvių apšvietimas.

- Vystomas dviračių takų tinklas – įrengtas dviračių takas Parko g., atskirtas nuo motorizuoto eismo.

Neigiamos tendencijos

- Didelė dalis bendrajame numatytų priemonių nepradėtos vykdyti.

- Lėtai vyksta naujų gatvių plėtra. Neįrengtas šiaurinis aplinkkelis.

- Neįgyvendinti bendrajame plane numatytų sankryžų rekonstrukcijos darbai.

- Numatomose urbanizuoti teritorijose nauji projektai susisiekimo infrastruktūros plėtrai nebuvo rengiami.

- Susisiekimo infrastruktūra nepritaikyta žmonėms su negalia.

- Neparengtas Dovilų miestelio pėsčiųjų ir dviračių takų, kurie nepatenka į gatvių raudonąsias linijas, specialusis planas.

- Lėtai vyksta dviračių takų infrastruktūros plėtra alternatyvių keliavimo būdų skatinimui ir eismo saugai didinti - neįrengta būtinoji infrastruktūra.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimas.

  - Inžinerinė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos

- Didesnė dalis BP sprendinių inžinerinės infrastruktūros srityje yra vykdoma arba jau įgyvendinta (22 iš 29).

- Parengti ar pradėti rengti inžinerinės infrastruktūros plėtros teritorijų planavimo dokumentai.

- Vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, užtikrinamas priešgaisrinio vandentiekio tinkamas funkcionavimas.

- Nedidelėmis apimtimis vykdoma paviršinių nuotekų tinklų plėtra – nutiesta 200 m tinklų.

- Vykdoma vidutinio slėgio dujotiekio tinklo plėtra – įrengta 2,47 km tinklų.

- Vykdoma šviečiamoji veikla atliekų tvarkymo klausimais.

- Vykdomas elektros energijos tiekimo sistemos priežiūra ir plėtra.

- Rezervuotos 5 teritorijos inžinerinės infrastruktūros plėtrai.

Neigiamos tendencijos

- Neįgyvendinti bendrojo plano paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai.

- Dovilų miestelio dujotiekio tinklų plėtra vyksta lėtai (miestelyje yra 1 abonentas, prisijungęs prie dujotiekio tinklų).

- Nepilnai įgyvendintas teritorijų rezervavimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai - nerezervuota teritorija II-ajai slėginei nuotekų šalinimo linijai iš Gargždų į Dumpių nuotekų valyklą.

- Nevykdoma visuomeninių pastatų renovacija.

- pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimas.

  - Teritorijų rezervavimas savivaldybės ir valstybės poreikiams

Teigiamos tendencijos

- Vykdomas teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams: inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų, želdynų plėtrai.

- Suformuoti 4 sklypai visuomenės poreikiams – mokyklai, darželiui, seniūnijos pastatui ir kultūros namams.

Neigiamos tendencijos

- Daliai rezervuotų teritorijų neatlikti kadastriniai matavimai., sklypai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

- Nepilnai įgyvendintas teritorijų rezervavimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai - nerezervuota teritorija II-ajai slėginei nuotekų šalinimo linijai iš Gargždų į Dumpių nuotekų valyklą.

7 pav. BP priemonių įgyvendinimas pagal skyrius. Teritorijų rezervavimo sprendinių įgyvendinimas.

- IŠVADOS, PROGNOZĖS, SIŪLYMAI

IŠVADOS

- Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo m. stebėsenos metu 2016 - 2023 m. laikotarpyje nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius.

- Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos Priemonių plane numatytos 68 priemonės. Per 2016 - 2023 metų laikotarpį įgyvendintos 8 priemonės (12 % visų priemonių), pradėtos vykdyti 39 priemonės (57 % visų priemonių), neįgyvendinta 20 priemonių (29 % visų priemonių). Duomenys apie 1 BP sprendinių įgyvendinimo priemonės įgyvendinimą nebuvo gauti.

- pav. Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas.

- Bendrajame plane numatytos naujos urbanistinės plėtros teritorijos viršija Teritorijų planavimo taisyklėse rekomenduojamą 20% normą naujos plėtros teritorijoms. Tai sudaro sąlygas urbanizuoti atokiausias miestelio teritorijas, kas nėra racionalu darnaus miesto vystymosi požiūriu - kyla rizika dėl vystomų teritorijų išsibarstymo, neracionalaus inžinerinės infrastruktūros įrengimo, jos eksploatavimo kaštų.

- Miestelyje nėra suplanuotos kvartalų teritorijos kompleksiškai žemesniame lygmenyje – nėra parengta kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų stambesniame mastelyje, kurie detalizuotų bendrojo plano sprendinius – urbanizuotų teritorijų plėtrą, susisiekimo infrastruktūros vystymą, želdynų sistemos formavimą, socialinės, viešosios infrastruktūros plėtrą.

- Bendrajame plane dėl jo rengimo mastelio ir detalumo nėra pakankamai išspręstas želdynų sistemos vystymas. Tiesiogiai įgyvendinant bendrojo plano sprendinius, nėra užtikrinamas atskirųjų želdynų formavimas ir neįgyvendinamas LR Želdynų įstatymas.

PROGNOZĖS

- Miestelio demografinei situacijai išliekant kiekybiškai stabiliai, nėra prielaidų teigti, kad Dovilų miestelis taps vienu iš pagrindinių rajono gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centru, todėl būtina vykdyti kokybinę miestelio plėtrą - vystyti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, kompleksiškai modernizuoti miestelio dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.

- Atsižvelgiant į Dovilų miestelio demografines tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamos urbanizuotos teritorijos rezervų panaudojimą, neskatinant miestelio kiekybinės urbanizuotų teritorijų plėtros.

SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie Dovilų miestelio kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miestelio teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Reguliariai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Įvertinti savivaldybės galimybę ataskaitai reikalingus duomenis rinkti ir sisteminti savarankiškai.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

- Priemonių planas turi būti atnaujinamas/ papildomas, parengus bendrojo plano keitimą/ korektūrą ar parengus kitus TPD, tiesiogiai susijusius su Dovilų miestelio teritorija.

Dėl Bendrojo plano keitimo/koregavimo:

- Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu buvo gauti 5 visuomenės pasiūlymai: dėl žemės sklypo paskirties keitimo iš rekreacinės į gyvenamąją, dėl bendrajame plane numatytos jungties tarp Dovilų ir Kulių gatvių, dėl vienbučių namų statybų leidimo mažesniuose nei 15 a žemės sklypuose Dovilų miestelyje, dėl susisiekimo sistemos sprendinių koregavimo.

- Įvertinus gautų visuomenės prašymų pobūdį ir stebėsenos rezultatus, siūlomas Dovilų miestelio bendrojo plano koregavimas, kuriame siūloma tikslinti  galimus sklypų dydžius, esant poreikiui, koreguoti susisiekimo sistemą, tikslinti bendrojo naudojimo erdvių, želdynų, rekreacines teritorijas (viešųjų erdvių, bendram naudojimui pritaikytų atskirųjų želdynų teritorijas), įvertinti naujai urbanizuojamas teritorijas įgyvendinant LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas  - nustatyti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas (nekategorizuojant plėtros teritorijų, visos yra priskiriamos prie prioritetinės plėtros, kur infrastruktūra vystoma savivaldybės lėšomis).

- PRIEDAI

1. Dovilų miestelio bendrojo plano 2016 – 2023 m. rodikliai

Dovilų miestelio bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos 2016 – 2023 m. ataskaitos

1 priedas

Dovilų miestelio bendrojo plano 2016 – 2023 m. rodikliai

| Rodiklių grupės | Rodiklis | Mato vienetai | Patvirtinimo metai, 2016 | Ataskaitiniai metai, 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Baziniai rodikliai | Gyventojų tankis | gyv./km2 | n. d. | 162 |
|  | Užstatymo intensyvumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Užstatymo tankumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 1 | 0 |
|  | Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų korektūrų skaičius | vnt. | 0 | 3 |
|  | Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius | vnt. | 0 | 0 |
|  | Gyvenamosios paskirties statybos leidimai | vnt. | 76 | 52 |
|  | Visuomeninės paskirties statybos leidimai | vnt. | 0 | 0 |
|  | Komercinės paskirties objektų statybos leidimai | vnt. | 4 | 6 |
|  | Pramonės ir sandėliavimo objektų statybos leidimai | vnt. | 3 | 3 |
| II. Fizinė aplinka vgbnjm, | Užstatyta teritorija | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Rekreacinės ir atskirųjų želdynų teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Visuomeninės paskirties teritorijos | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Miškų ūkio paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Konservacinės paskirties žemė | ha/gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Saugomos teritorijos | km2 | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamojo ploto vidurkis | m2/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis | proc. | 63 | 70 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, dalis | proc. | 62 | 70 |
|  | Abonentų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, dalis | proc. | 0 | 0 |
|  | Vandentiekio tinklų ilgis | km | 12,071 | 13,701 |
|  | Buitinių nuotekų tinklų ilgis | km | 15,249 | 16,063 |
|  | Paviršinių nuotekų tinklų ilgis | km | 1,1 | 1,3 |
|  | Elektros energijos tiekimo tinklų ilgis | km | n.d. | 42,898 |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ilgis | km | 0 | 0 |
|  | Gamtinių dujų tiekimo tinklų ilgis | km | 0 | 2,47 |
|  | Gatvių ilgis miestuose | km | 8,692 | 8,692 |
|  | Atliekos | m3 | n. d. | n. d. |
|  | Dviračių takų ilgis | km | 0 | 0,9 |
|  | Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis | proc. | n. d. | n. d. |
| III. Socialiniai rodikliai | Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | 1,242 | 1,248 |
|  | Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Darbingo amžiaus gyv. dalis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Natūralus gyventojų prieaugis | gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis šeimos dydis | asm. sk. | n. d. | n. d. |
|  | Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Ikimokyklinio ugdymo vietų | vt. sk./ 100 vaikų | n. d. | n. d. |
|  | Mokyklų sk. | sk./1000 gyv. | 0,8 | 0,8 |
|  | Kultūros įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | 1,6 | 1,6 |
|  | Dienos centrų sk. | Vnt. | 0 | 0 |
|  | Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. | sk./1000 gyv. | n. d. | 0,8 |
|  | Nusikalstamumas | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Eismo saugumo lygis | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| IV. Ekonominiai rodikliai | Užimtumas | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Nedarbo lygis | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | € | n. d. | n. d. |
|  | Gyvenamosios paskirties būsto vertė | €/m2 | n. d. | n. d. |
|  | Ūkio subjektų turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius | proc. | n. d. | n. d. |
|  | Materialinės investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos | tūkst. €/ gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Apgyvendinimo įstaigos | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
|  | Turistų srautai | sk./1000 gyv. | n. d. | n. d. |
| V. Aplinkosauginiai rodikliai | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių | sk. | n. d. | n. d. |
|  | Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis | m3/gyv. | n. d. | n. d. |