## PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Klaipėdos rajono savivaldybės Merui				         2025-02-    Nr.

Broniui Markauskui

DĖL KRETINGALĖS AMBULATORIJOS PATALPŲ ĮRENGIMO

Šiuo metu VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras patikėjimo teise (2021-11-23 Turto patikėjimo sutartis) valdo pastato dalį, esantį Klaipėdos raj. Sav. Kretingalė, Klaipėdos g. 38-4, negyvenamoji patalpa – ambulatorija, unikalus Nr. 5591-2001-5012:0004, kurio bendras plotas 158,28 m2. Registro Nr. 50/158454. Atsižvelgiant į tai, kad pastatas stipriai susidėvėjęs, nuolat atsiveria nauji plyšiai sienose, neaiški medinio perdengimo būklė, pastato sprendiniai nėra pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, susidėvėjusios inžinierinės komunikacijos, kieme neįrengta automobilių parkavimo aikštelė, nesutvarkyta lietaus nuotekų sistema, netinkamai įrengtas pandusas, įstaiga 2025 m. sausio 13 d. kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės Merą su prašymu skirti kitas patalpas Kretingalės ambulatorijos veiklai.

2025 m. vasario 4 d. posėdžio Klaipėdos rajono savivaldybėje metu buvo diskutuojama dėl galimybės Kretingalės ambulatoriją perkelti į Kretingalės kultūros centro pastato, esančio adresu Klaipėdos g. 10, Kretingalė, pirmojo aukšto patalpas. Posėdžio metu bendru sutarimu buvo pritarta tam, kad Kretingalės ambulatorijos įrengimui gali būti skirtos šios patalpos: 1-1; 1-4 – 1-10; 1-17 – 1-20; 1-22; 1-29 ir 1-27. Bendras patalpų plotas 194,92 m2.

Nurodytose patalpose numatoma įrengti šeimos gydytojo kabinetą, registratūrą, laboratoriją, procedūrų kabinetą, akušerio kabinetą, odontologijos kabinetą, sveiko vaiko kabinetą, sanitarinę patalpą, personalo poilsio kambarį, sandėlį (medicininių atliekų saugojimo bei kompresorinės patalpa).

Atliekant patalpų pritaikymo ambulatorijos poreikiams darbus reikės pertvarkyti inžinierinius tinklus: keisti elektros instaliaciją, įrengiant atskirą apskaitos sistemą, rekonstruoti patalpų šildymo sistemą, šiltinti ir hidroizoliuoti grindis, įrengti kriaukles šeimos gydytojo, procedūrų, akušerio, odontologijos, sveiko vaiko kabinetuose, laboratorijoje, sanitarinėje patalpoje, personalo poilsio kambaryje bei sandėlyje, atvedant vandentiekio bei nuotekų šalinimo vamzdžius, įrengti gaisrinės bei saugos signalizacijos ir kompiuterinius tinklus, įrengti patalpų vėdinimo sistemą. Taip pat reikės perplanuoti patalpas, įrengti higienos normas atitinkančią grindų dangą bei pakabinamas lubas.

Siekdama įsivertinti galimas remonto išlaidas, įstaiga sudarė preliminarią darbų sąmatą. Numatoma darbų kaina gali siekti apie 153 tūkst. Eurų (preliminari sąmata pridedama). Į darbų kainą nėra įtraukti projektavimo darbai.

Galimi lėšų šaltiniai: infrastruktūros gerinimui Kretingalės ambulatorijos remontui numatyta 30 tūkst. Eur. ES lėšų, kurias būtų galima perkelti naujų patalpų remontui, apie 90 tūkst. Eur., numatytų Kretingalės ambulatorijos (senojo pastato) kiemo dangos remontui, kuriuos būtų galima perkelti naujų patalpų įrengimui, lėšos, gautos pardavus Kretingalės ambulatoriją (senąjį pastatą). Įstaiga savo lėšomis prisidėti prie naujų patalpų įrengimo galimybės neturi.

Perkėlus Kretingalės ambulatoriją į kitas patalpas, įstaiga turės papildomų išlaidų, susijusių su licencijos keitimu, patalpų paskirties iš komercinės gamybinės paskirties patalpų į gydymo paskirties, leidimo higienos paso keitimu ir pan.

Priedas: Lokalinė sąmata (preliminari) – 2 lapai

Vadovas									Algimantas Liutkus