KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ORO UOSTO KONVERSIJA Į MEDIENOS PERDIRBIMO PRAMONĖS IR VERSLO PARKĄ“ PAKEITIMAMS

2025 m. gegužės    d. Nr. T11-

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 ir 38 punktais, 15 straipsnio 4 dalimi,  Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-156 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 ir 40 punktais ir atsižvelgdama į UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. balandžio 18 d. raštą Nr. KLAE/25OUT-0012 „Prašymas dėl regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ pakeitimo“ ir į UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. gegužės 13 d. raštą Nr. KLAE/25OUT-0015 „Dėl regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ pakeitimo prašymo papildymo“, nusprendžia:

1. Pritarti regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ (toliau – Projektas) pakeitimams:

1.1. Patikslinti Projekto pavadinimą: vietoje „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ įrašyti „Klaipėdos oro uosto konversija į pramonės ir verslo parką“.

1.2. Sumažinti planuojamą Projekto investicijų į verslo aplinkos infrastruktūrą vertę: vietoje numatytų ne mažiau kaip 200 mln. Eur investicijų nustatyti ne mažiau kaip 55 mln. Eur.

1.3. Sumažinti per 5 metus nuo Projekto įgyvendinimo pradžios numatomą pritraukti privačių tiesioginių vidaus ar užsienio investicijų dalį: vietoje numatytos ne mažiau kaip 80 proc. Projekto vertės nustatyti ne mažiau kaip 25 proc.

1.4. Sumažinti per 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos planuojamų sukurti darbo vietų skaičių: vietoje numatytų ne mažiau kaip 500 darbo vietų numatyti ne mažiau kaip 150 darbo vietų.

1.5. Sumažinti per 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos sukuriamos produkcijos eksportuojamą dalį: vietoje numatytos eksportuoti ne mažesnės nei 90 proc. sukuriamos produkcijos dalies nustatyti ne mažiau kaip 35 proc.

1.6. Pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą iki 2029 m. gruodžio 31 d.

2. Pavesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai parengti ir pateikti Klaipėdos regiono plėtros tarybai pasiūlymą dėl sprendimo pakeitimo.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras

TEIKIA Savivaldybės meras B. Markauskas

PARENGĖ M. Virbauskas

SUDERINTA:

K. Vainienė

D. Beliokaitė

M. Šatkus

V. Jasas

J. Bardauskas

T. Tuzovaitė-Markūnienė

V. Butkus

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ORO UOSTO KONVERSIJA Į MEDIENOS PERDIRBIMO PRAMONĖS IR VERSLO PARKĄ“ PAKEITIMAMS“ PROJEKTO

2025-05-14

1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai (ko šiuo sprendimu norima pasiekti):

Šiuo sprendimu siūloma pritarti regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ (toliau – Projektas) pakeitimams.

Sprendimo tikslas – patikslinti Projekto siektinus rodiklius, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, ir užtikrinti jo įgyvendinimo tęstinumą, išsaugant Projekto regioninę svarbą. Projekto keitimo poreikis grindžiamas tuo, kad nuo jo pradžios nebuvo įmanoma įgyvendinti visų suplanuotų veiklų dėl objektyvių kliūčių: ilgo elektros įvado pajungimo laikotarpio, oro navigacijos apribojimų, infrastruktūros trūkumo, pasikeitusių investuotojų planų ir poreikių bei kitų veiksnių. Atsižvelgiant į tai, būtina atnaujinti Projekto rodiklius, kad jis atitiktų esamą situaciją ir toliau prisidėtų prie regiono plėtros tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimais siekiama:

- Patikslinti Projekto pavadinimą – vietoje „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ įrašyti „Klaipėdos oro uosto konversija į pramonės ir verslo parką“. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad atsižvelgiant į rašte pateiktus motyvus ir faktines aplinkybes matoma galimybė ir poreikis diversifikuoti galimas investicijas Projekto teritorijoje, kad kiek įmanoma efektyviau išnaudotų tiek Vakarų Lietuvos potencialą (geografinė padėtis, transporto mazgai ir pan.), tiek Projekto teritorijos infrastruktūrą (energetiniai resursai, susisiekimo komunikacijos ir pan.), todėl pavadinimo patikslinimas tiksliau atspindės Projekto tikslą bei kryptį.;

- Pakeisti planuojamą investicijų į verslo aplinkos infrastruktūrą vertę – vietoje 200 mln. Eur nustatyti ne mažiau kaip 55 mln. Eur. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad Projekto teritorijoje iki šios dienos jau buvo investuota daugiau kaip 31 mln. Eur privačių investicijų, daugiau kaip 2,3 mln. Eur privačių investicijų į Projekto teritorijos infrastruktūrą. Iki šios dienos tiesioginės investicijos į Projekto teritoriją iš viso siekia daugiau kaip 33,3 mln. Eur, todėl prašoma pakeisti rodiklį ir nustatyti investicijų vertę ne mažiau kaip 55 mln. Eur, t. y. iki šio rodiklio pasiekimo turėtų būti papildomai pasiekta ne mažiau kaip 22 mln. Eur investicijų vertė. Prašoma mažinti Projekto rodiklį atsižvelgiant į UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte pateiktas faktines aplinkybes, kurios patvirtino, kad investiciniams tikslams pasiekti reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir susijusių klausimų sprendimas užtrunka nuo 2 iki 7 metų, todėl yra sudėtinga tiksliai įvertinti galimybes pasiekti atitinkamą rodiklio dydį ir/ar jį suplanuoti. Būtina pažymėti, kad pagal Regionų projektų pripažinimo aprašo reikalavimus (Projektui taikomą redakciją) nustatyta investicijų vertė buvo ne mažesnė nei 1 mln. Eur, o pagal dabar galiojančią redakciją – ne mažiau kaip 2  mln. Eur, todėl prašomas nustatyti naujas rodiklis gerokai viršija teisės aktu nustatytus siektinus rodiklius.;

- Pakeisti planuojamą pritraukti privačių tiesioginių vidaus ar užsienio investicijų dalį – vietoje ne mažiau kaip 80 proc. Projekto vertės nustatyti ne mažiau kaip 25 proc. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad prašymas mažinti Projekto investicijų rodiklį tiesiogiai koreliuoja su prašymu pakeisti planuojamą investicijų į verslo aplinkos infrastruktūrą vertę. Atsižvelgiant į UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte pateikiamas faktines aplinkybes, kurios patvirtina, kad investiciniams tikslams pasiekti reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir susijusių klausimų sprendimas užtrunka nuo 2 iki 7 metų, todėl yra sudėtinga tiksliai įvertinti galimybes pasiekti atitinkamą investicijų rodiklio dydį ir/ar jį suplanuoti. Būtina pažymėti, kad pagal Regionų projektų pripažinimo aprašo reikalavimus (Projektui taikomą redakciją) nustatyta investicijų dalis buvo ne mažesnė nei 25 proc. projekto vertės, skaičiuojamos nuo 1 (vieno) mln. Eur, o pagal dabar galiojančią redakciją – nustatytas ne mažiau kaip 2 (du) mln. Eur privačių kapitalo investicijų rodiklis, todėl prašomas nustatyti naujas (ne mažiau kaip 25 proc.) investicijų rodiklis gerokai viršija teisės aktu nustatytus siektinus rodiklius.;

- Pakeisti suplanuotą sukurti darbo vietų skaičių – vietoje 500 darbo vietų nustatyti 150 darbo vietų. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad svarbu paminėti, jog pagal Regionų projektų pripažinimo tvarkos aprašą (galiojančią redakciją) yra nustatytas reikalavimas dėl ne mažiau kaip 50 naujų darbo vietų, o šiuo pakeitimu prašoma nustatyti 150 naujų darbo vietų, t. y. 3 kartus didesnį nei teisės aktu nustatytą siektiną rodiklį.;

- Pakeisti planuojamą sukuriamos produkcijos eksporto dalį – vietoje 90 proc. nustatyti ne mažiau kaip 35 proc. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad atsižvelgiant į Projekto teritorijoje esamų ir planuojamų pritraukti investicijų diversifikaciją bei dabartinę geopolitinę situaciją, eksporto apimties iki 90 proc. nustatymas neatitinka šiandienos realybės ir yra neįgyvendinamas, todėl prašoma nustatyti 35 proc.;

- Pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą iki 2029 m. gruodžio 31 d. UAB „Klaipėdos aerouostas“ rašte akcentuojama, kad Projekto teritorija dėl savo specifikos priartėjo prie tinkamos investicijų pritraukimui teritorijos tik nuo 2025 m. II ketvirčio, todėl įvertinus panašaus pobūdžio investicinius projektus ir jų įgyvendinimui reikalingą terminą, matoma, kad sėkmingam Projekto išvystymui ir įgyvendinimui yra būtinas termino pratęsimas iki 2029 m. gruodžio 31 d.

2. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projekte aptariami klausimai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 ir 38 punktuose numatytos šios savarankiškosios savivaldybių funkcijos – dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas bei sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas, 15 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

Projekto pakeitimo procedūra reglamentuojama Vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-156 patvirtintu tvarkos aprašu (aktuali redakcija – 2023 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1V-291) (toliau – Tvarkos aprašas), kuris nustato sprendimų priėmimo tvarką dėl regioninės svarbos projektų pripažinimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios. Inicijuojant regiono plėtros tarybos sprendimą dėl projekto pakeitimo, regiono plėtros tarybai turi būti pateiktas argumentuotas pasiūlymas su atitinkamai patikslintu Projekto rodiklių aprašymu ir savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo pritariama siūlomiems pakeitimams. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 38 punktu, Savivaldybės tarybos pritarimas yra būtinas, kai siūloma keisti projekto įgyvendinimo terminą ar siektinus rezultatus, o Tvarkos aprašo 40 punkte nustatyta, kad toks Savivaldybės tarybos sprendimas yra privaloma pasiūlymo, teikiamo regiono plėtros tarybai, sudėtinė dalis.

3. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Teisinio reguliavimo pakeitimai nenumatomi. Priėmus sprendimą, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai būtų pavesta parengti pasiūlymą Klaipėdos regiono plėtros tarybai dėl Projekto sprendimo pakeitimo. Sprendimas leis užtikrinti nuoseklų infrastruktūros vystymą teritorijoje, kur jau veikia aukštos pridėtinės vertės pramonės inovacijų parkas „VMG Technics R&D Park“. Tikslinant siektinus rezultatus, atsiveria galimybės geriau pritaikyti Projektą prie realių rinkos poreikių ir investuotojų planų. Atnaujinus Projekto siektinus rezultatus, bus sudarytos sąlygos tęsti investicinės infrastruktūros plėtrą ir sudaryti prielaidas papildomoms darbo vietoms bei eksporto apimtims augti. Projektas taip pat tiesiogiai atitinka 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plane nustatytus prioritetus – pažangios pramonės plėtrą, inovacijų diegimą, verslo aplinkos gerinimą ir tvarią teritorinę plėtrą. Įgyvendinus Projektą, bus prisidedama prie regiono ekonominio atsparumo stiprinimo, aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo ir tvarios plėtros tikslų, o tai padės didinti Klaipėdos rajono konkurencingumą, skatinti investicinį patrauklumą ir siekti strateginių regiono plėtros tikslų.

4. Galimos neigiamos pasekmės priėmus siūlomą Savivaldybės tarybos sprendimą ir kokių priemonių būtina imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių:

Galimos neigiamos pasekmės nenustatytos. Sprendimas leis tikslingiau planuoti Projekto eigą, padidinti įgyvendinimo skaidrumą ir efektyvumą.

5. Ar sprendimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymui ir atitinka lygių galimybių principus:

Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymui ir atitinka lygių galimybių principus.

6. Kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą Savivaldybės tarybos sprendimą:

Papildomų teisės aktų keisti ar naikinti nereikia.

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas (atsižvelgta ar ne):

Sprendimo projektas rengiamas atsižvelgiant į UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. balandžio 18 d. rašte Nr. KLAE/25OUT-0012 bei gegužės 13 d. rašte Nr. KLAE/25OUT-0015 pateiktą informaciją, buvo konsultuojamasi su Klaipėdos regiono plėtros tarybos administracija. Konsultacijos su visuomene šiame etape nėra taikomos.

8. Sprendimo įgyvendinimui reikalingos lėšos (ekonominiai apskaičiavimai), finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos šiam sprendimui įgyvendinti nereikalingos.

9. Kiti, autoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Projekto įgyvendinimo adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g. 14 (žemės sklypo unikalus daikto Nr.: 5530-0002-0005, Žemės sklypo kadastro Nr.: 5530/0002:5). Siekiant tiek Klaipėdos rajono savivaldybės, tiek viso Klaipėdos regiono strateginių tikslų, itin svarbus glaudus bendradarbiavimas su stambias investicijas įgyvendinančiu verslu. Projekto teritorijoje jau investuota virš 33 mln. Eur privačių lėšų, įskaitant daugiau kaip 2,3 mln. Eur verslo infrastruktūros (inžinerinių tinklų, elektros pajėgumų ir kt.) įrengimui. Sukurta 139 darbo vietos. Šios investicijos sudaro pagrindą tolesniam teritorijos vystymui ir prisideda prie ilgalaikės socialinės bei ekonominės naudos Klaipėdos rajonui ir visam regionui.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. balandžio 18 d. raštas Nr. KLAE/25OUT-0012 „Prašymas dėl regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ pakeitimo“;

2. UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. gegužės 13 d. raštas Nr. KLAE/25OUT-0015 „Dėl regioninės svarbos projekto „Klaipėdos oro uosto konversija į medienos perdirbimo pramonės ir verslo parką“ pakeitimo prašymo papildymo“.

10. Sprendimo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai ir kt.) ir rengėjai:

Sprendimo projekto iniciatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, vadovaujantis UAB „Klaipėdos aerouostas“ 2025 m. balandžio 18 d. rašte Nr. KLAE/25OUT-0012 pateiktu prašymu, rengėjas  ̶  Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus patarėjas Mantas Virbauskas.

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus patarėjas 	           Mantas Virbauskas