PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T11-

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 275 291 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 284 368 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 30 084 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 589 743 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 38 169 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 26 667 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 64 836 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 654 579 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 117 949 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | -4 446 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 113 503 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 471 794 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 17 020 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 488 814 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. |  | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |  |
| 2.1.1. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo Z. T., siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-08, pabaiga 2025-10-08. | 4898 |
| 2.1.2. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo M. B. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Miško tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-02, pabaiga 2025-11-17. | 4646 |
| 2.1.3. | Repelentų įsigijimo ir miško sodmenų apdorojimo finansavimas |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo M. R. Siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įsigijo repelentų ir aptepė miško sodmenis. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-21, pabaiga 2025-11-14. | 2970 |
| 2.1.4. | Repelentų įsigijimo ir miško sodmenų apdorojimo finansavimas |  | Priemonės vykdytojas – MB M. R. Siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įsigijo repelentų ir aptepė miško sodmenis. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-21, pabaiga 2025-11-14. | 1320 |
| 2.1.5. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas – fizinis asmuo V. K. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-22, pabaiga 2025-10-06. | 6000 |
| 2.1.6. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo R. K. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-22, pabaiga 2025-10-01. | 2299 |
| 2.1.7. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo R. Š. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-22, pabaiga 2025-10-01. | 1972 |
| 2.1.8. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo A. N. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-24, pabaiga 2025-11-21. | 5000 |
| 2.1.9. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo S. S. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-29, pabaiga 2025-10-08. | 4788 |
| 2.1.10. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo V. P. I. Siekdama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-30, pabaiga 2025-10-08. | 5000 |
| 2.1.11. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo E. P. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-30, pabaiga 2025-10-07. | 5000 |
| 2.1.12. | Tvoros tvėrimo finansavimas. |  | Priemonės vykdytojas − fizinis asmuo E. V. Siekdamas išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrė žemės sklypą. Segmentinės tvoros įsigijimas ir tvoros įrengimas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-30, pabaiga 2025-10-01. | 5000 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonėms |  |  | 0 |
|  |  | Iš viso: |  | 48893 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 78 899 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Parama jūrinių erelių apsaugai | Priemonės vykdytojas – Deivis Dementavičius pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1206121 atliko jūrinių erelių monitoringą, veisimosi sezono metu (erelių lizdų tikrinimą, perėjimo sėkmingumo nustatymą, jauniklių žiedavimą, trikdymo faktorių įvertinimą). Parengė ataskaitą apie atliktus darbus „Jūrinių erelių perėjimo sėkmingumo tyrimų rezultatai natūraliuose ir dirbtiniuose lizduose Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje 2025 metais“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-01, pabaiga 2025-12-31. | 1000 |
| 4.1.2. | Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančių rūšių kontrolės įgyvendinimo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „Arbora LT“ pagal 2022-11-14 paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-2202 atliko tęstinį Sosnovskio barščių naikinimą pagal parengtą Sosnovskio barščių gausos reguliavimo veiksmų planą. Sosnovskio barščių populiacija naikinta Klaipėdos rajono savivaldybės apylinkėse esančiose teritorijose: Endriejavo, Vėžaičių, Priekulės, Gargždų, Dovilų, Dauparų-Kvietinių sen. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-24, pabaiga 2025-09-11. | 7186 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – Priekulės seniūnija pagal 2023-09-18 paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-1606 iš UAB „Kesko senukai Lithuanian“ įsigijo priemonę invazinio šliužo (Ispaninio oriono) naikinimui. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-05, pabaiga 2025-08-13. | 231 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – Dovilų, Veiviržėnų, Endriejavo, Kretingalės seniūnijos pagal apklausos pažymas: 2025-05-30 Nr. P-2025/12675-1; 2024-07-17 Nr. P-2024/10870-1; 2025-06-06 Nr. P-2025/12733; 2025-08-20 P-2025/13052 iš MB „Ekologinė akademija“ įsigijo priemonę invazinio šliužo (ispaninio ariono) naikinimui. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-06, pabaiga 2025-07-30. | 2040 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Invictus verus“ pagal apklausos pažymą 2025-09-18 Nr. P-2025/13283 parengė ispaninio ariono kontrolės ir populiacijos židinių naikinimo veiksmų planą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-09-18, pabaiga 2025-12-03. | 6500 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – Vėžaičių sen. iš Uždarosios akcinės bendrovės inovacinės firmos „MKDS“ pagal apklausos pažymą 2025-05-30 Nr. P-2025/12694 įsigijo priemonę invazinio šliužo (ispaninio ariono) naikinimui. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-02, pabaiga 2025-07-30. | 490 |
| 4.1.3. | Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų teritorijų tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „Enila“ pagal 2023-03-27 pasirašytas sutartis Nr. AS-624; AS-625; AS-626 atliko Žvaginių, Skomantų, Kalniškės piliakalnių tvarkymo ir priežiūros paslaugas. Rinko šiukšlės, šienavo piliakalnius, prižiūrėjo takus, laiptus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-01, pabaiga 2025-12-31. | 16 298 |
| 4.1.4. | Karklės teritorijos tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – Rugilė Virbašienė pagal apklausos pažymą 2025-06-19 Nr. P-2025/12804 atliko medinio tako įrengimo paslaugą Kretingalės sen., Karklės teritorijoje šalia Olando Kepurės mašinų stovėjimo aikštelės. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-19, pabaiga 2025-09-17. | 8500 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Enila“ pagal pirkimą 2025-07-02 Nr. AS-1355 „Krantotvarkos atnaujinimo darbai Pajūrio regioninio parko teritorijoje 2025 m.“ atnaujino du priėjimo takus prie jūros. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-02, pabaiga 2025-09-19. | 31640 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Glomar“ pagal 2025-05-02 pirkimą Nr. AS-829 Kretingalės sen. Karklės k. atliko viešojo tualeto vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimo ir prijungimo darbus prie Pajūrio regioninio parko administracinio pastato. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-02, pabaiga 2025-09-19. | 8362 |
|  |  | Priemonės vykdytojas VšĮ „Būk mano draugas“ pagal 2024-07-04 paslaugų pirkimo sutartį Nr. AS-1646 iš pajūrio surinkto ruonių gaišenas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-07, pabaiga 2025-10-09. | 1706 |
| 4.1.5. | Bešeimininkių statinių (griuvėsių, rezervuarų ir kt.) teritorijų tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „Kasaudra“ pagal 2025-08-26 sutartį Nr. P-2025/13128 Dovilų sen., Saulės g. 4, atliko bešeimininkės talpyklos iškasimo bei utilizavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2024-08-26, pabaiga 2025-09-10. | 4069 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Toksika“ pagal sutartis: 2025-08-01 Nr. P- 2025/13001 ir 2025-08-22 P-2025/13125 Dovilų sen. Saulės g. išvežė bešeimininkį mazutą, viso 4902 kg. Priemonės vykdymo pradžia 2025-08-01, pabaiga 2025-08-22. | 5932 |
| 4.1.6. | Dovilų ir Gargždų karjerų pakrantės tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „MOBARN-LT“ pagal 2025-07-03 sutartį Nr. P-2025/12848 atliko nendrių pjovimo paslaugą Dovilų I karjere. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-03, pabaiga 2025-10-21 | 6 000 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „MOBARN-LT“ pagal 2025-07-03 sutartį Nr. P-2025/12853 atliko nendrių šaknų rovimo paslaugą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-03, pabaiga 2025-10-21 | 6 000 |
| 4.1.7. | Lankupių ir Drevernos šliuzų priežiūros darbai | Priemonės vykdytojas – MB „Rūūkla“ pagal 2024-11-29 sutartį Nr. P-2024/11482 atliko Drevernos šliuzo žemutinių vartų atidarymo ir uždarymo, pagal sezoniškumą priežiūrą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-16, pabaiga 2025-12-01. | 700 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – A. J. pagal individualios veiklos pažymą Nr. 579669 ir sutartį Nr. P2025/12015 atliko Lankupių šliuzo aptarnavimo paslaugą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-01, pabaiga 2025-12-04 | 500 |
| 4.1.9. | Priekulės parkų tvarkymo darbai | Priemonės vykdytojas – UAB „Arbora“ pagal 2025-10-02 sutartį Nr. B5-5 atliko Priekulės sen., Kliošų parke, krūmų šalinimo ir mulčiavimo paslaugas 3,4 ha plote. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-01, pabaiga 2025-12-17. | 9462 |
| 4.1.11. | Klaipėdos rajono savivaldybės ŠESD (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų) skaičiavimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Vesta Consulting“ pagal 2024-11-20 apklausos pažymą Nr. P-2024/11286 atliko Savivaldybės išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD ) kiekio apskaičiavimą. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-20, pabaiga 2025-06-12. | 1 815 |
| 4.1.12. | Atsinaujinančių energijos išteklių veiksmų plano atnaujinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Eurointegracijos projektai“ pagal 2025-03-21 apklausos pažymą Nr. P-2025/12277 atliko Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo 2023−2024 m. rezultatų ataskaitos parengimo paslaugos ir Klaipėdos rajono savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros veiksmų plano 2022−2030 m., nurodant iškeltus konkrečius tikslus ir išmatuojamus rezultatus, nustatant finansavimo šaltinius ir lėšų poreikio tikslinimo paslaugas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-01, pabaiga 2024-11-25. | 7 865 |
| 4.1.13. | Bešeimininkių gręžinių likvidavimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Veldmeta“ pagal 2025-11-07 pirkimą Nr. P-2025/13608 atliko Priekulės sen., Dituvos k., bešeimininkio gręžinio (Nr. 10036) likvidavimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-11-07, pabaiga 2025-12-16. | 3809 |
| 4.1.14. | Medžio lentų takų įrengimas Agluonėnų seniūnijoje | Priemonės vykdytojas – UAB „Building Pro“ pagal 2025-11-10 apklausos pažymą Nr. P-2025/13350 Agluonėnų sen. pakeitė seną medžio lentų taką į naują, atlikti paruošiamieji darbai, sumontuotos tako konstrukcijos. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-01, pabaiga 2025-11-11. | 12 015 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – MB „Statyba J-J“ pagal 2025-10-21 apklausos pažymą Nr. P-2025/13348 Agluonėnų sen. atliko paruošiamuosius medinio takelio įrengimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 20255-10-06, pabaiga 20255-10-15. | 7 780 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – MB „Dvynių statyba“ pagal 2025-10-06 apklausos pažymą Nr. P-2025/13349 Agluonėnų sen. atliko mediniam takui konstrukcinių pamatų ir aliuminio karkaso įrengimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 20255-10-06, pabaiga 2025-10-15. | 11 217 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.2.1. | Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymas ir susijusių dokumentų parengimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Ekokonsultacijos“ pagal 2025-06-12 sutartį Nr. AS-1157 atliko Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir susijusių dokumentų parengimą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-12, pabaiga 2025-12-19. | 9075 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Įvairių užterštų teritorijų, šiukšlynų tvarkymas, kai nežinomas teršėjas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. | Priemonės vykdytojas – UAB „Eko krantas“ pagal 2023-04-06 sutartį Nr. AS-613 išvežė 102,73 tonų bešeimininkių atliekų, pagal gautus Aplinkos apsaugos departamento nurodymus iš Klaipėdos rajono seniūnijų. Priemonės vykdymo pradžia 2024-08-02, pabaiga 2024-09-11. | 14 916 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Kasaudra“ pagal 2025-12-17 apklausos pažymą Nr. Nr. P-2025/1344 išvežė 236,72 tonas bešeimininkių atliekų pagal gautą Aplinkos apsaugos departamento nurodymą iš Dauparų-Kvietinių seniūnijos. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-17, pabaiga 2025-12-23. | 9075 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų atliekų surinkimas ir išvežimas. | Priemonės vykdytojas – UAB „Žalvaris“ pagal 2023-04-05. sutartį Nr. AS-710 surinko ir išvežė utilizavimui 35,576 t bešeimininkių padangų iš Klaipėdos rajono seniūnijų. Priemonės vykdymo pradžia 2025-02-26, pabaiga 2025-11-28. | 12718 |
| 4.3.3. | Ekstremalių (nenumatytų) ekologinių situacijų padarinių likvidavimas. | Priemonės vykdytojas – UAB „Parsekas“ pagal 2022-10-07 sutartį AS-1997 ir 2025-10-09 d. sutartį AS-2003 surinko ir išvežė pavojingas atliekas. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-04, pabaiga 2025-11-30. | 1084 |
| 4.3.4. | Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas ir išvežimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pagal 2025-01-22 sutartį AS-122 surinko ir išvežė asbesto turinčių atliekų iš Klaipėdos rajono seniūnijų. Viso išvežta 125,1 t. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-22, pabaiga 2025-08-04. | 21 049 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Virginijus ir Ko“ pagal 2025-08-08 d. sutartį AS-1531 surinko ir išvežė asbesto turinčių atliekų iš Klaipėdos rajono seniūnijų. Iš viso išvežta 299,5 t. Priemonės vykdymo pradžia 2025-08-08, pabaiga 2025-12-02. | 16 247 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas | Priemonės vykdytojas – UAB „Grota“ pagal 2025-03-25 apklausos pažymą Nr. P-2025/12293 atliko paviršinio vandens ir maudyklų monitoringą pagal 2021−2025 m. monitoringo programą. Priemonės vykdymo pradžia 2024-01-01, pabaiga 2024-11-17. | 17017 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“ pagal 2025-06-05 pirkimą Nr. P-2025/12679 atliko Veiviržėnų seniūnijoje maudyklų vandens kokybės tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-05, pabaiga 2025-09-17. | 600 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“ pagal 2025-06-11 pirkimą Nr. P-2025/12759 Dovilų sen., Kulių k., kanale atliko paviršinio vandens kokybės tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-11, pabaiga 2025-07-15. | 203 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – AB „Klaipėdos vanduo“ pagal 2025-08-22 pirkimą Nr. P-2025/13103 Vėžaičių sen. atliko Vėžaičių tvenkinio maudyklos vandens kokybės tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-08-22, pabaiga 2025-11-03. | 1487 |
| 4.4.2. | Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas | Priemonės vykdytojas – UAB „Hidrum“ pagal 2025-04-04 pirkimą Nr. AS-652, Atliko Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., tvenkinio valymo ir tvarkymo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-04, pabaiga 2025-10-29. | 12 236 |
| 4.4.4. | Kalotės ežero ekologinės būklės studija | Priemonės vykdytojas – VšĮ „Klaipėdos universitetas“ pagal 2024-06-14 pirkimą Nr. P-2024/10721 Kretingalės sen., atliko Kalotės ežero tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-14, pabaiga 2025-02-06. | 5 000 |
| 4.4.6. | Detalieji ekogeologiniai tyrimai Gargždų karjere | Priemonės vykdytojas – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ pagal 2024-11-25 pirkimą Nr. P-2024/11436 Dovilų sen. Kulių k. nesuformuotame žemės sklype atliko detaliuosius ekogeologinius tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-15, pabaiga 2025-06-03 | 6 880 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Gamtosauginių leidinių įsigijimas | Klaipėdos rajono mokyklų bibliotekoms užsakytas gamtosauginis leidinys „Žaliasis pasaulis“ Leidinyje publikuojama informacija aplinkosauginio švietimo, biologinės įvairovės, vandens telkinių, miškų, gyvūnų apsaugos, sveikatos, ekologijos, urbanistikos, energetikos ir kt. klausimais. Priemonės vykdymo pradžia 2026-01-01, pabaiga 2026-12-31. | 792 |
| 4.5.2. | Aplinkosauginių akcijų, renginių, švietėjiškos veiklos rėmimas | Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymu Nr. AV-401 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 ir 27 punktais ir atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-04-30 įsakymą AV-630 „Dėl lėšų skyrimo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės aplinkosauginiams švietimo projektams“ paskirstytos lėšos: |  |
|  |  | Asociacijai kaimo bendruomenei „Smilgynai ir kaimynai“ „Medžiai pavėsis visiems“, pasodinta 15 vnt. kalninių guobų. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-19, pabaiga 2025-11-14. | 3195 |
|  |  | Asociacijai Plikių kaimo bendruomenei „Poilsio kampelis Plikiuose“. Įrengti 4 vnt. suoliukų, šiukšliadėžė, pasodinti augalai, išlyginta teritorija, užsodinta žolė. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-24, pabaiga 2025-11-07. | 2808 |
|  |  | Asociacijai Gribžinių bendruomenei „Mums rūpi mūsų aplinka“ suorganizuotas susitikimas su Mariumi Čepuliu vietos gyventojams padėjo geriau supranti gamtą. Įteiktos knygos „Pažinkime Lietuvos paukščius“. Taip pat sutvarkyta aplinka šalia esančio Gribžinių bendruomenės kryžiaus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-24, pabaiga 2025-11-04. | 2231 |
|  |  | Visuomeninei organizacijai „Girkalių bendruomenės centras“ – suoliukai „Bendrystės horizontas“, sutvarkyta 2 x 5 ploto aikštelė, pastatyti 2 mediniai suoliukai bei šiukšliadėžė. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-30, pabaiga 2025-11-12. | 2024 |
|  |  | Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus parapijai „Sutvarkyta aplinka – džiaugsmas visiems“, išardytas nugriuvęs senas pastatas, išvežtos šiukšlės, atnaujinta takelio danga, atnaujintas esamas gėlynas, pasodinta 12 hortenzijų, kalninių pušų, kėnių, pasatyti 3 suoliukai, iškelti 7 vnt. inkilų. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-28, pabaiga 2025-10-09. | 5000 |
|  |  | Asociacijai Kretingalės bendruomenei, „Pirmasis žingsnis kraštovaizdžio kūrimo link“ įrengtas vabzdžių viešbutis, iškelta 12 vnt. inkilų, pasodintos formuotos pušys, rododendrai. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-28, pabaiga 2025-11-17. | 1447 |
|  |  | Klaipėdos krašto bitininkų bendruomenei „Midutis“ „Iš praeities į dabartį – tvarus bitininkavimas šiaudiniuose aviliuose“ organizuoti trys renginiai vietos gyventojams, supažindinant senovine tvaria šiaudinių avilių bitininkystę. Pravestos paskaitos Klaipėdos rajono moksleiviams apie bičių svarbą ekosistemoje. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-28, pabaiga 2025-11-10. | 1000 |
|  |  | Asociacijai Kvietinių bendruomenės centrui „Pavasario pievutė Kvietiniuose“, pasodinta 8276 vnt. įvairiaspalvių krokų gyvenvietės pievutėje. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-30, pabaiga 2025-12-01. | 2108 |
|  |  | Asociacijai Drevernos bendruomenei „Drevernos stadiono aplinkos kokybės gerinimas“, išlygintas stadiono ir vaikų žaidimo aikštelės landšaftas, įrengti 4 vnt. suoliukų, pastatyta šiukšliadėžė 1 vnt., pasodinta 10 vnt. medžių. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-30, pabaiga 2025-11-15. | 5000 |
|  |  | BĮ Kretingalės kultūros centrui „SPA sielai“, pasitelkus menines patirtis kaip inovatyvią aplinkosauginio švietimo formą sukūrė erdvę gyventojams ne tik išgirsti bet ir emociškai pajausti vandens svarbą bei pristatyta Arūno Balsio fotografijų paroda „Vandens žaismas“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-20, pabaiga 2025-10-01. | 2135 |
|  |  | Gargždų „Minijos“ progimnazija „Virtualios realybės edukacija „Žalioji žemė“ mokiniams kitokiu formatu, per virtualius akinius pateikta informacija apie atliekų rūšiavimą, perdirbimą, išdalinti leidinukai, skirti tėvams, apie tinkamą rūšiavimą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-24, pabaiga 2025-10-13. | 3896 |
|  |  | Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai „Gimnazijos Ateities parko vystymas: Tvarios Mokyklos Vizija“, 3 ha teritorijoje įrengta žalioji poilsio zona, pasodinta 110 rožių, 25 magnolijos ir 20 rododendrų. Pravestos atviros pamokos apie tvarumą ir ekologiją. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-26, pabaiga 2025-11-21. | 6960 |
|  |  | Gargždų „Minijos“ progimnazijai „Tvarumo pradžia – tinkamas rūšiavimas“ mokykloje įrengtos rūšiavimo salos, pastatytos rūšiavimo dėžės, suformuota lapų dalijimosi vieta, pakabinti informaciniai plakatai apie tinkamą rūšiavimą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-31, pabaiga 2025-10-22. | 2420 |
|  |  | Dovilų pagrindinei mokyklai ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo skyriui „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ atlikti STEAM eksperimentai su įsigytomis priemonėmis, suorganizuota išvyka į gamtą ir jos stebėjimas, susipažinimas su vietos augmenija, gyvūnija. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-31, pabaiga 2025-11-17. | 3500 |
|  |  | Gargždų „Kranto“ progimnazijai „Gamtos laboratorija“ vykdomos veikos „Vanduo −gyvybės šaltinis“, sodinamos vaistažolės, aplinkos tvarkymo akcijos, iš antrinių žaliavų kuriami įvairūs darbeliai, organizuojamos paskaitos apie atsakingą elgesį su gyvūnais ir kt. veiklos. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-31, pabaiga 2025-11-14. | 2853 |
|  |  | Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrui „Mes savo žemei“ sutvarkyta aplinka aplink Laisvalaikio centrą, įrengtas informacinis stendas apie gyvūnus ir augalus. Suorganizuota išvyka į Aukštumalos pažintinį taką. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-19, pabaiga 2025-11-28. | 1080 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.2. | Želdynų kūrimas ir tvarkymas Gargždų mieste | Priemonės vykdytojas – UAB „Movingcare“ pagal 2024-04-16 sutartį Nr. AS-1064 atliko Gargždų seniūnijoje pavojų keliančių medžių genėjimo ir šakų išvežimo paslaugą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-01, pabaiga 2025-04-15. | 725 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Arbora“ pagal 2022-05-11 sutartį Nr. AS-769 Gargždų sen. atliko medžio pjovimą sudėtingomis sąlygomis. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-01, pabaiga 2025-04-15. | 1041 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymas Nr. 2025/12710-1, 2025/12760-1 ir P-2025/12976-1 nupirkta įvairių vienmečių gėlių sodinukų ir 1000 vnt. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-01, pabaiga 2025-08-28. | 5 567 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – iš UAB „Megaplantas“ pagal 2024-03-27 sutartį Nr. AS-873 nupirkti dekoratyviniai augalai, kurie pasodinti prie Gargždų kultūros centro. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-06-11. | 21201 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – iš P.R.O. pagal pirkimą P-2025/13309-1 nupirkta 3575 vnt. įvairių gėlių (tulpės, hiacintai, irisai ir kt.). Priemonės vykdymo pradžia 2025-09-01, pabaiga 2025-10-27. | 1 242 |
| 4.6.3. | Vėžaičių dvaro parko želdynams | Priemonės vykdytojas – UAB „Movingcare“ pagal 2024-04-16 d. sutartį Nr. AS-1064 Vėžaičių sen. atliko pavojų keliančių medžio pjovimą ir šakų išvežimą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-11-01, pabaiga 2025-11-12. | 862 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – iš ūkininkės R. T. pagal 2025-04-22 sutartį Nr. P-204/10405 įsigyta daugiamečių gėlių sodinukų. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-11-02. | 1 500 |
| 4.6.4. | Sendvario seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – UAB „MovingCare“ pagal 2024-04-16 d. sutartį Nr. AS-1064 Sendvario sen. atliko medžio genėjimo ir šakų išvežimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-06-01, pabaiga 2025-06-26. | 445 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – MB „Žalioji stotelė“ pagal 2024-08-25 sutartį Nr. P-2024/11161 nupirko įvairių gėlių (ledinukės, rožė, gaura, lobelija ir kt.) Priemonės vykdymo pradžia 2024-09-25, pabaiga 2025-08-19. | 420 |
| 4.6.5. | Dovilų seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymą Nr. 2024/10310 nupirkta įvairių vasarinių gėlių sodinukų 70 vnt. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-10-13. | 1 210 |
| 4.6.6. | Priekulės seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – MB „Virblės medelynas“ pagal apklausos pažymas Nr. P-2023/8876; P-2025/13347 ir P-2025/12897 nupirkta įvairių augalų (bijūnų 50 vnt., virblės 4 vnt., tulpių 1000 vnt., narcizų 600 vnt., hiacintų 600 vnt. ir vienas komplektas įvairių daugiamečių augalų) Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-06-10. | 11 642 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „MovingCare“ pagal 2024-04-16 d. sutartį Nr. AS-1064 Priekulės sen. atliko medžių plovimo, genėjimo ir šakų išvežimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-06-26. | 971 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – iš R.D. pagal pirkimą Nr. P-2024/10502 nupirkta 1942 vnt. įvairių augalų ir gėlių (šalavijų, karpažolių, pelargonijų, šlamučių ir kt.). Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-01, pabaiga 2024-06-13. | 2 954 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Transjuda“ pagal 2025-02-17 pirkimą Nr. P-2025/12073 Priekulės sen., iš Vingio parko išvežė medieną ir atliko medienos ruošinių išpjovimo paslaugą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-02-17, pabaiga 2025-05-07. | 4 840 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – R. A. pagal 2025-04-17 sutartį Nr. P-2025/12401 parengė Drevernos gyvenvietės viešųjų erdvių želdynų kūrimo projektą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-17, pabaiga 2025-11-12. | 4 850 |
| 4.6.7. | Kretingalės seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – iš V. S. pagal pirkimą Nr. P-2025/12858 nupirkta 191 vnt. įvairių augalų (tujos, begonijos, žilės, pelargonijos, ipomėjos). Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-01, pabaiga 2024-06-13. | 332 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Arbora LT“ pagal 2022-05-11 d. sutartis Nr. AS-769 ir pagal P-2025/13863 atliko Kretingalės sen. pavojų keliančių medžių pjovimą ir išvežimą. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-01, pabaiga 2025-12-18. | 2015 |
| 4.6.8. | Veiviržėnų seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymą Nr. P-2025/12420-2 nupirkta vasarinių gėlių kompozicijų 30 vnt. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-06-25. | 144 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – MB „Virblės medelynas“ pagal 2022-06-03 pirkimą Nr. P-2022/6424-1 nupirktos tujos – 42 vnt. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-06-10. | 356 |
| 4.6.9. | Dauparų-Kvietinių seniūnijos apželdinimui, želdinių įsigijimui, želdinių priežiūrai ir tvarkymui (lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija) | Priemonės vykdytojas – iš ūkininkės R. B. pagal apklausos pažymas Nr. P-2025/12773-2 ir P-2025/12391-1 nupirkta vasarinių gėlių ir našlaičių sodinukų 1660 vnt. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-01, pabaiga 2025-10-13. | 1 000 |
|  | Iš viso: |  | 400 470 |

5. Ataskaitinio laikotarpio savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 15 943 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 34 604 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 88 344 |
| 5.4. | Iš viso: | 138 891 |

_______________